

**проєкт**

**УКРАЇНА**

**КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА**

# Виконавчий комітет

# Р І Ш Е Н Н Я

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м. Коломия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 20.04.2022 р. № 109 «Про підготовку об`єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років»** |

З метою якісної підготовки об`єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років, керуючись ч. 1 ст. 52 і ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

**вирішив:**

1. Внести зміни в пункт 2 рішення виконавчого комітету від 20.04.2022 року № 109 «Про підготовку об’єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років», а саме викласти Заходи з підготовки об’єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років в новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову.

**Міський голова Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ**

Затверджено

рішення виконавчого

комітету міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

**З А Х О Д И**

**з підготовки об`єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років**

| **№**  **п/п** | **Перелік заходів** | **Од. виміру** | **Об`єм** | **Адреса** | **Термін**  **вико-**  **нання** | **Вартість робіт, тис.грн.** | **Джерела фінансування,**  **тис.грн.** | | | | | | | | **Відпові-дальний за**  **виконання** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Державний**  **бюджет** | | **Місцевий**  **бюджет** | | **Власні**  **кошти** | | **Інші** |  | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | **12** | |
| **Управління комунального господарства міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Утримання дорожньої мережі в зимовий період | тис.м2 | 1 826,1 | Коломийська ТГ | ІV кв. 2022р. | 600,00 | - | | 600,00 | | - | | - | Андрій Радовець | |
| 2 | Поточний ремонт дорожнього та тротуарного покриття | тис.м2 | 19,77 | Коломийська ТГ | 2022р. | 19 774,0 | - | | 19 774,0 | | - | | - | Андрій Радовець | |
| 3 | Капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття, в тому числі міжквартальних проїздів | тис.м2 | 16,86 | вулиці:  Гетьманська, Кобилянської, Довбуша, Чайковського, Старицького, Шипайла, Маковея, Шопена, Стефаника, Заньковецької, Кічури, Пстрака, Йосипа Сліпого, Рильського, Хмельницького, Миколайчука, Родини Кузьми, Лисенка, Січових Стрільців, Франка, Бандери, Крип`якевича, Костомарова, Пекарська, Валова, Коновальця, Куліша, Мазепи, Яворницького, Петлюри, пл..Привоклальна, та інші | 2022р. | 33 719,19 | - | | 33 719,19 | | - | | - | Андрій Радовець | |
| 4 | Будівництво (капітальний ремонт) каналізаційних мереж | м/п | 1 900 | вулиці:  Гетьманська, Франка, Станіславського, Паторжинського, Григоренка,  Спортивній та Молодіжній в с.Королівка, Білейчука с.Воскресинці | 2022р. | 5 740,01 | - | | 5 740,01 | | - | | - | Андрій Радовець | |
| 5 | Будівництво (капітальний ремонт) водопровідних мереж | м/п | 365 | вулиці:  Січневій, Гордійєнка, Косачівській, с.Королівці | 2022р. | 1 280,0 | - | | 1 280,0 | | - | | - | Андрій Радовець | |
| 6 | Капітальний ремонт вуличного освітлення | м/п | 1 000 | вулиці:  Січових Стрільців, Галицькій, Василя Стуса, Лісової в селі Шепарівці та інші | 2022р. | 300,0 | - | | 300,0 | | - | | - | Андрій Радовець | |
| 7 | Капітальний ремонт приміщень | - | - | вул.Українська, 68 в  с. Саджавка, пл. Привокзальна 2  в  м. Коломиї | ІІ–ІІІ кв 2022р.. | 1 244,2 |  | | 1 244,2 | |  | |  | Андрій Радовець | |
|  | **Всього:** |  |  |  |  | **62 657,40** | - | | **62 657,40** | | - | | - |  | |
| **Комунальне підприємство «Полігон Екологія»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заготівля піщано-соляної суміші | т | 2800 | вул. Шкрумеляка, 36 | ІV кв. 2022р. | 2 600,0 | - | | - | | 2 600,0 | | - | Михайло Попелюк | |
| 2 | Закупівля та ремонт ящиків для піщано-соляної суміші | шт | 75 | вул. Шкрумеляка, 36 | ІІІ-ІV кв. 2022р. | 156,6 | - | | - | | 156,6 | | - | Михайло Попелюк | |
| 3 | Підготовка спеціалізованої техніки | шт | 14 | вул. Шкрумеляка, 36 | ІV кв. 2022р. | 320,0 | - | | - | | 320,0 | | - | Михайло Попелюк | |
| 4 | Закупівля установки для посипки піщано-соляної суміші на а/м МАЗ | шт | 1 | вул. Шкрумеляка, 36 | ІV кв. 2022р. | 500,0 |  | |  | | 500,0 | |  | Михайло Попелюк | |
|  | **Всього:** |  |  |  |  | **3 576,6** | **-** | | **-** | | **3 576,6** | | - |  | |
| **Комунальне підприємство «Коломиятеплосервіс»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промивка  та гідравлічне випробовування зовнішніх   теплових мереж | м³ | 70 | зовнішні теплові  мережі котелень | квітень-  травень | 4,8 | - | | - | | 4,8 | | - | Юрій Зінько | |
| 2 | Підключення ЗДО № 11 «Сонечко» до теплових мереж котельні на вул. Лисенка, 28 | м.п. | 135 | ЗДО № 11 «Сонечко»,  вул. Лисенка, 18а | серпень | 320,0 | - | | 300,0 | | 20,0 | | - | Юрій Зінько | |
| 3 | Підключення ЗДО № 14 «Світанок» до теплових мереж котельні на вул. Лисенка, 28 | м.п. | 40 | ЗДО № 14 «Світанок»  вул. Лисенка, 9 | липень | 110,0 | - | | 100,0 | | 10,0 | | - | Юрій Зінько | |
| 4 | Ревізія електрообладнання котелень | шт. | 3 | Котельні:  - вул. Лисенка, 28;  - вул. Леонтовича, 14а | липень | 3,4 | - | | - | | 3,4 | | - | Юрій Зінько | |
| 5 | Ремонт і ревізія  мережних насосів (згідно дефектних актів) | шт. | 4 | Котельні підприємства:  - вул. Лисенка, 28;  - вул. Леонтовича, 14а | липень | 3,7 | - | | - | | 3,7 | | - | Юрій Зінько | |
| 6 | Поточний ремонт газопроводів і обладнання  ГРП котелень | шт. | 3 | Котельні підприємства:  - вул. Лисенка, 28;  - вул. Леонтовича, 14а; | серпень | 2,6 | - | | - | | 2,6 | | - | Юрій Зінько | |
| 7 | Забезпечити персонал котелень оперативною та технічною документацією | к-т | 3 | Котельні підприємства:  - вул. Лисенка, 28;  - вул. Леонтовича, 14а; | вересень | 2,1 | - | | - | | 2,1 | | - | Юрій Зінько | |
| 8 | Виготовлення проектної документації газопостачання котелень | шт. | 2 | Котельні підприємства:  - вул. Лисенка, 28;  - вул. Леонтовича, 14а | вересень | 12,0 | - | | - | | 12,0 | | - | Юрій Зінько | |
| 9 | Комплексне випробовування обладнання і зовнішніх теплових мереж спільно з абонентами | шт. | 3 | зовнішні теплові мережі | вересень | 1,4 | - | | - | | 1,4 | | - | Юрій Зінько | |
| 10 | Укомплектувати аварійним запасом обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментом, знаряддям, засобами захисту, теплим спецодягом, пожежним інвентарем | - | - | Котельні підприємства:  - вул. Лисенка, 28;  - вул. Леонтовича, 14а | вересень | 33,0 | - | | - | | 33,0 | | - | Юрій Зінько | |
| 11 | Створити запаси дров та подрібненого гілля на котельнях по  вул. Лисенка, 28 та вул. Леонтовича, 14а | м³ | 500 | Котельні підприємства:  - вул. Лисенка, 28;  - вул. Леонтовича, 14а | вересень | 350,0 | - | | - | | 350,0 | | - | Юрій Зінько | |
| 12 | Створити запаси подрібненого гілля на котельнях по  вул. Лисенка, 28 та вул. Леонтовича, 14а | м³ | 100 | Котельні підприємства:  - вул. Лисенка, 28;  - вул. Леонтовича, 14а | вересень | 50,0 | - | | - | | 50,0 | | - | Юрій Зінько | |
|  | **Всього:** |  |  |  |  | **893,0** | **-** | | **400,0** | | **493,0** | | **-** |  | |
| **Комунальне підприємство «Коломияводоканал»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Очистка інфільтраційного басейну №4, №8 | шт. | 1 | с. Княждвір (водозабір) | ІІІ-ІV кв. 2022р. | 100,0 |  | | - | | 100,0 | | - | Микола Саєвич | |
| 2 | Реконструкція резервуарів чистої води | шт. | 1 | с.Шепарівці (НС-2) | ІІ–ІІІ кв 2022р.. | 1928,65 | - | | - | | - | | 1928,65 | Микола Саєвич | |
| 3 | Встановлення установки доочистки питної води | шт. | 1 | с.Шепарівці (НС-2) | ІІ–ІІІ кв 2022р.. | 2781,0 | - | | - | | - | | 2781,0 | Микола Саєвич | |
| 4 | Реконструкція аварійних мереж та будинкових вводів | км. | 0,25 | Згідно проектної документації | ІІ кв 2022р.. | 770,0 | - | | - | | - | | 770,0 | Микола Саєвич | |
| 5 | Капітальний ремонт водопроводів | м. | 530 | вул. Театральна 32, вул. Валова 9-13, вул..Франка, 48а, 48б  вул. Київська-Сніжна | ІІІ-ІV кв. 2022р. | 490,0 | - | | 490,0 | | - | | - | Микола Саєвич | |
| 6 | Капітальний ремонт каналізаційних мереж (в тому числі дворових) | м. | 1 416 | вул. Тютюнника 2, Мазепи, 290, Театральна, 48-52, Заньковецька, 12, Стефаника, 1б, Богуна, 40, Довбуша, 50,0 Січових Стрільців, 23, 25, Мазепи, 268А, Чайковського, 40, Лермонтова, 17, Маковея, 21, Петлюри, 38, 42, Коновальця, 19, вул. Чотового Бурі | ІІ-IV кв. 2022р. | 2 210,73 | - | | 2 210,73 | | - | | - | Микола Саєвич | |
| 7 | Капітальний ремонт насосної станції в с. Княждвір | шт. | 1 | с. Княждвір | ІІ кВ 2022 р. | 299,26 | - | | 299,26 | | - | | - | Микола Саєвич | |
| 8 | Чистка від порослі ПЛ-6кВ на прогонах | м. | 2 000 | в місцях проходження ліній | ІІІ кв 2022р. | 8,0 | - | | - | | 8,0 | | - | Микола Саєвич | |
| 9 | Закупівля паливної деревини | м3 | 270 | Дільниці підприємства | ІІ-ІІІ кв. 2022р. | 350,73 | - | | - | | 350,73 | | - | Микола Саєвич | |
| 10 | Очистка від намулу мулових карт №2,№3 | шт. | 2 | Очисні споруди | ІІI-IV кв. 2022р. | 35,0 | - | | - | | 35,0 | | - | Микола Саєвич | |
| 11 | Очистка від осаду мінералізатора №2 | шт. | 1 | Очисні споруди | ІІI-IV кв. 2022р. | 20,0 | - | | - | | 20,0 | | - | Микола Саєвич | |
| 12 | Капітальний ремонт силового трансформатора ТМ-400 6/0,4 кВ із заміною мастила | шт. | 1 | с.Королівка (ГКНС) | ІІІ кв. 2022р. | 35,0 | - | | - | | 35,0 | | - | Микола Саєвич | |
|  | **Всього:** |  |  |  |  | **9 028,37** |  | | **2 999,99** | | **548,73** | | **5479,65** |  | |
| **Управління освіти міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкція шляхом комплексної термомодернізації будівлі Коломийського ліцею №5 імені Т.Г.Шевченка на про-спекті Грушевського,64 | м.кв. | 1 548 | м.Коломия, пр..М.Грушевського,64 | червень-серпень 2022р. | 1 498,0 | - | | 1 498,0 | | - | | - | Любомир Бордун | |
| 2 | Реконструкція шляхом комплексної термомодернізації будівлі Коломийського ліцею №8 на вулиці Є.Коновальця,10 | м.кв. | 1 512 | м.Коломия вул.Є.Коновальця, 10 | червень-серпень 2022р. | 1 498,0 | - | | 1 498,0 | | - | | - | Любомир Бордун | |
| 3 | Капітальний ремонт покрівлі Коломийської філії №10 Коломийсь-кого ліцею №9 | м.кв. | 620 | м.Коломия, ВУЛ.Січових Стрільців, 30 | липень-серпень 2022р. | 500,0 | - | | 500,0 | | - | | - | Любомир Бордун | |
| 4 | Реконструкція шляхом комплексної термомодернізації будівлі Корницького ліцею Коломийської міської ради на вулиці Перемоги,14 у селі Корнич | м.кв. | 604 | с.Корнич вул.Перемоги,14 | липень-серпень 2022р. | 500,0 | - | | 500,0 | | - | | - | Любомир Бордун | |
| 5 | Капітальний ремонт покрівлі Раківчицького ліцею | м.кв. | 560 | с.Корнич вул.С.Височана, 2 | липень 2022 р. | 500,0 | - | | 500,0 | | - | | - | Любомир Бордун | |
| 6 | Капітальний ремонт системи опалення Коломийського будинку дитячої та юнацької творчості | система | 1 | м.Коломия, вул.Театральна,33 | Червень 2021р. | 298,0 | - | | 298,0 | | - | | - | Любомир Бордун | |
| 7 | Капітальний ремонт покрівлі Коломийського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №9 «Веселка» | м.кв. | 558 | м.Коломия,  вул.Чайковського,  20 | липень 2022р. | 498,8 | - | | 498,8 | | - | | - | Любомир Бордун | |
| 8 | Ремонт системи водопостачання у Коломийському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №19 «Ромашка» | система | 1 | м.Коломия,  вул.Чайковського,  20 | липень 2022р. | 50,0 | - | | 50,0 | | - | | - | Любомир Бордун | |
|  | **Всього:** |  |  |  |  | **5 342,8** | **-** | | **5 342,8** | | **-** | | **-** |  | |
| **Управління культури та туризму міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капітальний ремонт системи опалення, водопостачання та водовідведення приміщення МПК "Народний дім" | система | 1 | м.Коломия,  вул. Театральна,27 | 2022р. | 500,0 | | - | | 500,0 | | - | - | Станіслав Баланович | |
| 2 | Капітальний ремонт приміщення Будинку культури с.Воскресінці | Примі-щення | 1 | с.Воскресинці, вул.Тараса Шевченка, 40Б | 2022р. | 450,0 | | - | | 450,0 | | - | - | Станіслав Баланович | |
| 3 | Капітальний ремонт приміщення Будинку культури с. Раківчик | Примі-щення | 1 | с.Раківчик  вул.С.Височана, 1А | 2022р. | 50,0 | | - | | 50,0 | | - | - | Станіслав Баланович | |
| 4 | Капітальний ремонт системи опалення, водопостачання та водовідведення ДМШ№1 ім. Кос-Анатольського | система | 1 | м.Коломия,  вул. Театральна,48 | 2022р. | 300,0 | | - | | 300,0 | | - | - | Станіслав Баланович | |
| 5 | Капітальний ремонт системи опалення, водопостачання та водовідведення ДМШ№2 ім. Г.Грабець | система | 1 | м.Коломия,  вул.Чайковського,22 | 2022р. | 300,0 | | - | | 300,0 | | - | - | Станіслав Баланович | |
| 6 | Капітальний ремонт даху та системи водопостачання та водовідведення ДХШ ім. Я. Пстрака | Примі-щення | 1 | м. Коломия  вул. Петлюри, 34 | 2022р. | 150,0 | | - | | 150,0 | | - | - | Станіслав Баланович | |
|  | **Всього:** |  |  |  |  | **1 750,0** | **-** | | **1 750,0** | | - | | - |  | |
| **Управління спорту міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Перевірка стану та ремонт газового обладнання та вентиляційних каналів | - | - | м. Коломия, бул.Л.Українки,43, Петлюри, 11а, 17б | серпень-вересень  2022р. | 5,0 |  | | 5,0 | |  | |  | Володимир Колесник | |
| 2 | Капітальний ремонт гімнастичного залу КДЮСШ | Примі-щення | 1 | м. Коломия, бул.Л.Українки,43 | червень-вересень  2022р. | 2 801,0 | - | | 2 801,0 | | - | | - | Володимир Колесник | |
| 3 | Капітальний ремонт спортивного залу по вул. Довбуша, 147 а | Примі-щення | 1 | м. Коломия, вул.Довбуша, 147 а | травень-липень  2022р. | 500,0 | - | | 500,0 | | - | | - | Володимир Колесник | |
| 4 | Капітальний ремонт приміщення по вул. Чайковського, 33 | Примі-щення | 1 | м. Коломия, вул.Чайковського, 33 | червень-вересень  2022р. | 150,0 |  | | 150,0 | |  | |  | Володимир Колесник | |
|  | **Всього:** |  |  |  |  | **3 456,0** | **-** | | **3 456,0** | | - | | - |  | |
| **КНП «Коломийська інфекційна лікарня» міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заготівля піщано-соляної суміші для посипання пішохідних доріжок та заїздів | т. | 2 | вул.С.Петлюри 66 | ІІІ квартал 2022р. | \* | - | | - | | - | | \* | Ігор Білоскурський | |
| 2 | Провести профобстеження котлів в модульній котельні | - | - | вул.С.Петлюри 66 | ІІ квартал 2022 р. | \* | - | | - | | - | | \* | Ігор Білоскурський | |
| 3 | Проведення метрологічної повірки манометрів в модульній котельні | - | - | вул.С.Петлюри 66 | ІІ квартал 2022 р. | \* | - | | - | | - | | \* | Ігор Білоскурський | |
| 4 | Проведення чистки димових та вентеляційних каналів | - | - | вул.С.Петлюри 66 | Липень 2022 р. | 500,0 | - | | - | | 500,0 | | - | Ігор Білоскурський | |
| 5 | Заміна водовідводів, та їх чистка | - | - | вул.С.Петлюри 66 | ІІ квартал 2022 р. | \* | - | | - | | - | | \* | Ігор Білоскурський | |
|  | **Всього:** |  |  |  |  | **500,0** | **-** | | **-** | | **500,0** | | - |  | |
| **КНП «Коломийська центральна районна лікарня» міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заміна віконних блоків на енергозберігаючі | м.кв. | 320 | вул.Р.Крушельницьких, 26,28  вул.Роксолани,7 | ІІ квартал 2022р. | 500,0 | - | | 500,0 | | - | | - | Андрій Кошкін | |
| 2 | Заміна окремих ділянок водопроводу холодної води в підвальному приміщенні терапевт-тичного корпусу | м/п | 45 | вул.Р.Крушельницьких, 26 | ІІІ квартал 2022р. | 80,0 | - | | 80,0 | | - | | - | Андрій Кошкін | |
| 3 | Заміна трубопроводів опалення від ТК /Дитяча/ до хірургічного корпусу | м/м | 160 | вул.Р.Крушельницьких, 26 | ІІІ квартал 2022р. | 700,0 | - | | 700,0 | | - | | - | Андрій Кошкін | |
| 4 | Поточний ремонт патологоанатомічного відділення | Примі-щення | 1 | вул.Р.Крушельницьких, 26 | ІІІ квартал 2022р. | 200,0 | - | | 200,0 | | - | | - | Андрій Кошкін | |
| 5 | Заміна кранів пожежного водопостачання на шарові | к-т | 30 | вул.Р.Крушельницьких, 26,28  вул.Роксолани,7  вул.І.Мазепи,134 | ІІІ квартал 2022р. | 10,0 | - | | 10,0 | | - | | - | Андрій Кошкін | |
| 6 | Ремонт сходів центрального входу терапевтичного корпусу | м.кв. | 70 | вул.Р.Крушельницьких, 26 | ІІІ квартал 2022р. | 120,0 | - | | 120,0 | | - | | - | Андрій Кошкін | |
| 7 | Перевірка робочого стану резервних джерел електропостачання | - | - | вул.Р.Крушельницьких, 26,28  вул.Роксолани,7  вул.І.Мазепи,134 | І-ІV квартал 2022р. | \* | - | | - | | - | | \* | Андрій Кошкін | |
| 8 | Промивка,ремонт та гідравлічне випробування систем теплопостачання | - | - | вул.Р.Крушельницьких, 26,28  вул.Роксолани,7  вул.І.Мазепи,134 | ІІІ квартал 2021р. | \* | - | | - | | - | | \* | Андрій Кошкін | |
| 9 | Заміна гідранту | - | - | вул.Р.Крушельницьких, 26 | ІІІ квартал 2022р. | 8,0 | - | | 8,0 | | - | | - | Андрій Кошкін | |
| 10 | Оформлення актів готовності до роботи в опалювальний період | - | - | вул.Р.Крушельницьких, 26,28  вул.Роксолани,7  вул.І.Мазепи,134 | ІІІ квартал 2021р. | \* | - | | - | | - | | \* | Андрій Кошкін | |
| 11 | Перевірка робочого стану систем пожежогасіння | - | - | вул.Р.Крушельницьких, 26,28  вул.Роксолани,7  вул.І.Мазепи,134 | ІІІ квартал 2021р. | \* | - | | - | | - | | \* | Андрій Кошкін | |
|  | **Всього:** |  |  |  |  | **1 618,0** | **-** | | **1 618,0** | | - | | - |  | |
| **КНП «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капітальний ремонт даху амбулаторії ЗП-СМ № 7 | м2 | 415м2 | м. Коломия, вул. Леонтовича, 26а | І-П кв. 2022р. | 390,0 | - | | 390,0 | | - | | - | Марія Буртик | |
| 2 | Ремонт приміщення адміністративного корпусу | м2 | 76 м2 | м. Коломия, вул. В. Чорновола, 32 | І-П кв. 2022р. | 180,0 | - | | - | | 180,0 | | - | Марія Буртик | |
| 3 | Збільшення потужності електроенергії АЗПСМ № 1 на 36 кВт | кВт | - | м. Коломия, вул. В. Чорновола, 32 | ІIІ-IV кв. 2022р. | 160,0 | - | | 160,0 | | - | | - | Марія Буртик | |
| 4 | Збільшення потужності електроенергії та заміна газового опалення на електричне АЗПСМ №4 с. Товмачик | кВт | - | с. Товмачик, вул. Шкільна, 34а | ІIІ-IV кв. 2022р. | 180,0 | - | | 180,0 | | - | | - | Марія Буртик | |
| 5 | Встановлення системи протипожежної сигналізації АЗПСМ №3 с. Раківчик | м2 | 140 м2 | с. Раківчик, вул. Л. Українки, 42а | ІIІ-IV кв. 2022р. | 80,0 | - | | 80,0 | | - | | - | Марія Буртик | |
| 6 | Обстеження вентиляційних і димових каналів | - | - | с. Товмачик, вул. Шкільна, 34а  с. Раківчик, вул. Л.Українки, 42а | ІIІ-IV кв. 2022р. | 0,5 | - | | - | | 0,5 | | - | Марія Буртик | |
| 7 | Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі | м2 | 62 м2 | м. Коломия, вул. В. Чорновола, 32 | ІIІ-IV кв. 2022р. | 200,0 | - | | - | | 200,0 | | - | Марія Буртик | |
| 8 | Перевірка електричних схем та електрообладнання | - | - | м. Коломия:  вул.В.Чорновола,32;  вул. Шевченка, 38;  вул. Привокзальна,13  вул. Леонтовича,26а;  с. Корнич, вул. Перемоги, 36  с. Товмачик, вул. Шкільна, 34а;  с. Саджавка, вул. Українська, 68;  с. Воскресинці, вул. Шевченка, 40а;  с. Іванівці, вул. Центральна, 17;  с. Шепарівці, вул. Шевченка, 108. | І-П кв. 2022р. | - | - | | - | | - | | - | Марія Буртик | |
|  | **Всього:** |  |  |  |  | **1 190,5** | **-** | | **810,0** | | **380,5** | | **-** |  | |
| **КНП «Коломийський фтизіопульмонологічний центр» міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Поточний ремонт сходової та кабінетів | м² | 305 | м.Коломия,  в.Замкова,74б | І кв. 2022р. | 49,0 | - | | - | | - | | 49,0 | Віталій Гурник | |
| 2 | Заміна вікон на енергозберігаючі | м² | 7 | м.Коломия,  в.Замкова,74б | ІІ півріччя 2022р. | 25,0 | - | | - | | - | | 25,0 | Віталій Гурник | |
| 3 | Поточний ремонт каналізації | м² | 20 | м.Коломия,  в.Замкова,74б | ІІ півріччя. 2022р. | 24,0 | - | | - | | - | | 24,0 | Віталій Гурник | |
| 4 | Поточний ремонт кабінету УЗД | м² | 27 | м.Коломия,  в.Замкова,74б | ІІ півріччя 2022р. | 20,0 | - | | - | | - | | 20,0 | Віталій Гурник | |
| 5 | Утеплення фасаду | м² | 440 | м.Коломия,  в.Замкова,74б | ІІ півріччя 2022 р. | 985,0 | - | | 985,0 | | - | | - | Віталій Гурник | |
|  | **Всього:** |  |  |  |  | **1103,0** | **-** | | **1103,0** | | **-** | | **118,0** |  | |
|  | **РАЗОМ:** |  |  |  |  | **91115,67** | **-** | | **80019,19** | | **5498,83** | | **5597,65** |  | |

\* Реалізація проводитиметься за наявності фінансування

**Начальник управління комунального господарства міської ради Андрій РАДОВЕЦЬ**