проєкт

УКРАЇНА

КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від ___________                            м. Коломия			         № _______

Про виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Коломийської територіальної громади на 2020 - 2023 роки

Заслухавши інформацію управління економіки міської ради про  виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Коломийської територіальної громади  на 2020-2023 роки, виконавчий комітет міської ради

вирішив:

1. Інформацію про виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Коломийської територіальної громади на 2020-2023 роки взяти до відома (додається).

2. Управлінню економіки міської ради (Інна ТКАЧУК) інформацію про виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Коломийської територіальної громади  на 2020-2023 роки  подати на розгляд сесії міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Романа ОСТЯКА.

Міський голова                                                   Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

від__________ №___

Про виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Коломийської територіальної громади на 2020-2023 роки

| Оперативна ціль | Назва проекту | Завдання | Дата початку | Планова дата виконання | Статус виконання | Фактична дата виконання | Коментарі | Кошторис згідно плану реалізації, тис. грн. | Профінансовано у 2023 році, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Стратегічний напрямок А: «Коломийська міська об’єднана територіальна громада – регіональний економічний та туристичний центр Прикарпаття» |
| Стратегічна ціль: А.1. Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій |
| Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій | 1.Відведення земель для створення індустріального парку | Вдосконалення управління земельними ресурсами | 2020 | 2022 | Виконано | 2023 | Для потреб створення індустріального парку у місті Коломиї є сформовані дві земельні ділянки: кадастровий номер 2610600000:30:002:0010 площею 8,4838 га на вулиці Івана Шарлая та кадастровий номер 2610600000:30:002:0009 площею 22,6124 га на вулиці Івана Шарлая. Земельні ділянки сформовані у попередні роки. Фінансування робіт щодо відведення земельних ділянок у 2023 році не здійснювалося. | 1500,00 в т.ч. 2023р.-0 | - |
|  | 2.Інвентаризація земель міста | Вдосконалення управління земельними ресурсами | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2023 | Протягом 2023 року укладено 17 договорів на виконання землевпорядних робіт із інвентаризації земель міста на загальну суму 171940 грн. | 1500,00 в т.ч. 2023р.-0 | 171,9 |
| Стратегічна ціль: А.2. Розвиток підприємницького потенціалу мешканців |
| Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій | 3. Часткова компенсація відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами МСП | Створення нових інвестиційних продуктів | 2020 | 2022 | Не виконано |  | На часткову компенсацію відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами МСП кошти з міського бюджету не виділялись. | 600,00 в т.ч. 2023р.-0 | - |
| Стратегічна ціль: А.3 Розвиток туристичного потенціалу |
| Розвиток туристичного потенціалу | 4.Всеукраїнський фольклорний фестиваль «Писанка» | Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів та підвищення якості туристичних послуг | 2020 | 2022 | Виконано | 2023 | Всеукраїнський фольклорний фестиваль «Писанка» проходить щорічно. У 2023 році відбувався від 10.04.2023р. по 23.04.2023р. Кошти з міського бюджету у сумі 5000 грн. витрачено на нагороди учасникам. | 1050,00 в т.ч. 2023р.-0 | 5,0 |
|  | 5.Всеукраїнський відкритий фестиваль народної хореографії «Покутські витоки» | Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів та підвищення якості туристичних послуг | 2020 | 2022 | Виконано | 2023 | Всеукраїнський відкритий фестиваль народної хореографії «Покутські витоки» проходить щорічно. 19.08.2023р. відбувся у ЦКП с. Саджавка. Кошти з міського бюджету у сумі 7500 грн. витрачено на нагороди учасникам. | 1050,00 в т.ч. 2023р.-0 | 7,5 |
|  | 6. Музичний фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського | Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів та підвищення якості туристичних послуг | 2020 | 2022 | Виконано | 2023 | Музичний фестиваль імені А. Кос-Анатольського проходить щорічно. У 2023 році відбувався з 30.11.2023р. по 02.12.2023р. З міського бюджету було залучено кошти в сумі 54500 грн. на приїзд і перебування колективів. | 750,00 в т.ч. 2023р.-0 | 54,5 |
|  | 7. Проведення 30-ї річниці Першого Всесвітнього Собору Духовної України | Промоція громади | 2020 | 2020 | Виконано | 2020 | Відбувся у 2020 році. Було розроблено і виконано усі заходи програми святкування. | 1000,00 в т.ч. 2023р.-0 | - |
|  | 8. Проведення «Дня села Воскресинці» | Промоція громади | 2020 | 2022 | Виконано | 2023 | День села Воскресинці відзначається щорічно у храмове свято Воскресіння Господнього. У 2023 році кошти з міського бюджету на проведення свята не виділялись. | 225,00 в т.ч. 2023р.-0 | - |
|  | 9. Розробка та виготовлення промоційних матеріалів з метою популяризації Коломийської міської ОТГ | Промоція громади | 2020 | 2022 | Виконано | 2023 | Виготовлялись роздаткові матеріали для туристичної промоції. Інформація про туристичні можливості громади постійно висвітлювалась на сайті управління культури та у соціальних мережах на сторінці «Коломия культурна». У 2023 році кошти з міського бюджету на виготовлення друкованих видань не виділялись. | 800,0 в т.ч. 2023р.-0 | - |
|  | 10. Розвиток туристичного потенціалу | Розвиток сільського зеленого туризму | 2020 | 2021 | Виконано | 2023 | У 2023 році реалізовано проєкт «Благоустрій туристичного маршруту та зон відпочинку в с. Воскресинці та с. Грушів Коломийської територіальної громади». Співфінансування міського бюджету 281185,05 грн. | 130,0 в т.ч. 2023р.-0 | 281,18 |
| Стратегічний напрямок Б: «Коломийська міська ОТГ – громада якісного середовища» |
| Статегічна ціль: Б.1. Розвиток і модернізація інженерної інфраструктури |
| Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури | 11. Капітальний ремонт вул. Молодіжна в с. Воскресинці | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2021 | Частково виконано | 2023 | Влаштовано дорожнє асфальтове покриття протяжністю 325 м/п, що становить 60% від протяжності вулиці | 2000,0 в т.ч. 2023р.-0 | 1307,8 |
|  | 12. Капітальний ремонт вул. Сагайдачного в с. Воскресинці | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2020 | Виконано | 2023 | Завершено ремонт вулиці з влаштуванням асфальтобетонного покриття | 1265,0 в т.ч. 2023р.-0 | 660,62 |
|  | 13. Капітальний ремонт вул. Січових Стрільців в с. Воскресинці | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2023 | Влаштовано дорожнє асфальтове покриття протяжністю 1032 м/п, що становить 69% від протяжності вулиці | 15000,0 в т.ч. 2023р.-0 | 4980,78 |
|  | 14. Капітальний ремонт вул. Шевченка в с. Воскресинці | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2023 | Влаштовано дорожнє асфальтове покриття протяжністю 745 м/п, що становить 56% від протяжності вулиці | 15000,0 в т.ч. 2023р.-0 | 816,06 |
|  | 15. Капітальний ремонт моста через потічок Перекіпець в с. Іванівці | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2020 | Виконано | 2020 | Роботи виконано. | 400,0 в т.ч. 2023р.-0 | - |
|  | 16. Капітальний ремонт вул. Міцкевича (від вул. Миколайчука до межі ОТГ) в м. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2023 | Виконано | 2022 | Завершено ремонт дорожнього покриття вулиці. Площа відремонтованої в 2023 році вулиці становить 5932м2 | 12155,0 в т.ч. 2023р. – 3155,0 | 6525,2 |
|  | 17. Капітальний ремонт ключових пішохідних зон, тротуарів в м. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2023 | Частково виконано | 2023 | Вул Франка від Павлика до Достоєвського, Валова від № 48 до вул. Мазепи, Шухевича, Мазепи від вул. Бандери до межі міста, Довбуша від № 27 до № 78, Маковея, Староміська, Вільде, Нагірного, Петлюри від вул. Аеропортної до вул. Вахнянина, Українська, Оренштайна площею 36668 м2 | 135,0 в т.ч. 2023р. – 46,0 | 35592,241 |
|  | 18. Капітальний ремонт вул. Старицького в м. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2023 | Виконано | 2023 | В 2023 році завершено | 10000,00 в т.ч. 2023р.–0 | 7896,936 |
|  | 19. Будівництво тротуару по вул. Петлюри в м. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2023 | Виконано | 2023 | Площа відремонтованих тротуарів 1572 м2 | 5000,00 в т.ч. 2023р.–0 | 2936,942 |
|  | 20. Капітальний ремонт вул. Франка в м. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2023 | Частково виконано | 2022 | Частково виконано | 16000,00 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 21.Реконструкція вулиці Б. Хмельницького (від вул. Петлюри до вул. Пушкіна) в м. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2023 | Виконано | 2022 | У 2022 році проведено ремонт проїжджої частини протяжністю 850 м/п | 10000,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 22.Реконструкція вулиці Шкрумеляка в м. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2023 | Виконано | 2022 | Виконано капітальний ремонт вулиці площею 9347 м2. | 10404,0 в т.ч. 2023р.–0 | 8484,23 |
|  | 23. Капітальний ремонт тротуару по вул. Українська в с. Саджавка | Реконструкція доріг та тротуарів | 2022 | 2022 | Не виконано |  | Кошти на вказані потреби не виділялись | 400,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 24. Капітальний ремонт вул. Небесної сотні в с. Саджавка | Реконструкція доріг та тротуарів | 2023 | 2023 | Частково виконано | 2023 | Відремонтовано 375 м/п тротуару | 1000,0 в т.ч. 2023р.– 1000,0 | 450,0 |
|  | 25. Капітальний ремонт тротуарної доріжки по вул. Шевченка в с. Шепарівці (ділянка дороги від КП Коломия-водоканал» до кільцевої розв’язки в селі Шепарівці) | Реконструкція доріг та тротуарів | 2021 | 2021 | Не виконано |  | Кошти на вказані потреби не виділялись | 400,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 26. Капітальний ремонт вул. Лесі Українки в с. Шепарівці | Реконструкція доріг та тротуарів | 2021 | 2021 | Частково виконано | 2023 | Проведено ремонт 45 % всієї протяжності вулиці | 700,0 в т.ч. 2023р.–0 | 2265,27 |
|  | 27. Капітальний ремонт вул. Прикарпатська в с. Шепарівці | Реконструкція доріг та тротуарів | 2021 | 2021 | Не виконано |  | Кошти на вказані потреби не виділялись | 700,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 28. Забезпечення безпеки дорожнього руху способом влаштування кільцевих розв’язок на магістральних вулицях міста | Вдосконалення транспортної мережі та інфраструктури | 2021 | 2023 | Не виконано |  | Кошти на вказані потреби не виділялись | 13500,0 в т.ч. 2023р. – 3500,0 | - |
|  | 29. Нова схема руху автобусних пасажирських перевезень | Вдосконалення транспортної мережі та інфраструктури | 2020 | 2020 | Не виконано |  | Кошти на вказані потреби не виділялись | 430,5 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 30. Розумні зупинки | Вдосконалення транспортної мережі та інфраструктури | 2020 | 2021 | Частково виконано | 2023 | Встановлено електронне табло по вул. Мазепи (зупинка ліцей № 1 та зупинка «Чемпіон») | 300,0 в т.ч. 2023р.–0 | 180,0 |
|  | 31. Створення комунального громадського транспорту | Вдосконалення транспортної мережі та інфраструктури | 2020 | 2022 | Не виконано |  | Кошти на вказані потреби не виділялись | 15000,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 32.Реконструкція берегоукріп-лення лівого берега р. Прут в районі пішохідного переходу в с. Воскресинці | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2021 | 2021 | Частково виконано | 2022 | Частково виконано | 10000,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 33.Реконструкція водопровідних мереж та підключення Воскресинцівського ліцею та дитячого садка до централі-зованої мережі водопостачання | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2020 | Частково виконано | 2021 | Роботи проводились у 2021 році – прокладено труби від с. Воскресинці до вул. Міцкевича. Відсутність бюджетних призначень | 800,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 34. Будівництво каналізаційних мереж і очисних споруд в с. Воскресинці | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2022 | Не виконано |  | Відсутність бюджетних призначень | 16500,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 35. Будівництво каналізаційного колектора -уникнення підтоплень | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2021 | 2022 | Не виконано |  | Відсутність бюджетних призначень | 20,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 36. Підвищення безпеки та швидкості реагування на аварійні ситуації у водопровідно-каналізаційному господарстві | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2023 | Придбано -Екскаватор навантажувач – 3780,0 тис. грн - Два спеціалізований автомобілі – аварійно-ремонтна майстерня – 7005,6 тис. грн. | 25000,0 в т.ч. 2023р.–0 | 5676,6 |
|  | 37.Реконструкція водозабірних споруд | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2021 | Частково виконано | 2023 | Встановлено систему доочистки води | 30000,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 38.Реконструкція водопровідних мереж та абонентних підключень | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2020 | Частково виконано | 2023 | Прокладено водопровідні мережі по вул. Довбуша автобусна зупинка «Грушка» до міського кладовища, вул. Л.Українки, Чайковського, Франка, Навроцького, Виговського, Вітовського, Мазепи, Леонтовича32, Стефаника 2а. - | 35000,0 в т.ч. 2023р.–0 | 3600,47 |
|  | 39.Реконструкція каналізаційних мереж м. Коломия | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2023 | Реконструкція каналізаційних мереж району «Слобода» (виготовлення проектно-кошторисної документації) | 80000,0 в т.ч. 2023р.–0 | 289,89 |
|  | 40.Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд м. Коломия | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2020 | Частково виконано | 2023 | Закупівля технологічного обладнання, реконструкція головної каналізаційної насосної станції, будівництво вторинних відстійників, будівництво мулової насосної станції, заміна технологічних трубопроводів | 28000,0 в т.ч. 2023р.–0 | 276,0 |
|  | 41. Створення та впровадження геоінформацій-ної системи | Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури | 2022 | 2022 | Не виконано |  | Відсутність бюджетних призначень | 1500,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | Статегічна ціль: Б.2. Вдосконалення системи енергоменеджменту |
|  | 42. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2020 | 2023 | Виконано | 2020-2023 | Забезпечено вуличне освітлення на 89 % вулично-дорожньої мережі та житлових мікрорайонів багатоповерхової забудови | 15000,0 в т.ч. 2023р. – 3750,0 | 6273,049 |
|  | 43. Енергоаудит будівель бюджетної сфери Коломийської міської ОТГ | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2020 | 2022 | Виконано | 2022 | За результатами обстежень будівель комунальної власності працівником управління економіки міської ради спільно з представниками балансоутримувачів приміщень складено опитувальні листи: інформацію про кожну будівлю – об’єкт енергетичного аудиту, де висвітлено загальні відомості про об’єкт енергоаудиту; наявність документації; дані по вузлам обліку та вартості енергоресурсів; система освітлення і встановлене обладнання; система опалення; система побутового гарячого водопостачання; система вентиляції | 150,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 44.Встановлення вуличного освітлення в с. Саджавка | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2021 | 2023 | Виконано | 2020 | Встановлено 82 світильники, влаштовано лінії вуличного освітлення протяжністю 3,5 км | 2000,0 в т.ч. 2023р. – 800,0 | 349,986 |
|  | 45.Встановлення вуличного освітлення в с. Шепарівці по вул. Шевченка (ділянка дороги від КП «Коломи-яводоканал» до кільцевої розвязки в с. Шепарівці) | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2020 | 2021 | Виконано | 2020 | Роботи виконані у 2020 році. | 800,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 46. Заміна світильників вуличного освітлення на енергозберігаючі в с. Воскресинці | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2020 | 2021 | Виконано | 2021 | Встановлено 74 світильників, влаштовано лінії вуличного освітлення протяжністю 2,59 км | 1450,0 в т.ч. 2023р.–0 | 298,0 |
|  | 47. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення с. Іванівці | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2020 | 2020 | Виконано | 2020 | Встановлено 108 світильників, влаштовано лінії вуличного освітлення протяжністю 4 км | 400,0 в т.ч. 2023р.–0 | 444,581 |
|  | 48.Встановлення вуличного освітлення в с. Товмачик | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2020 | 2023 | Виконано | 2020 | Встановлено 109 світильників, влаштовано лінії вуличного освітлення протяжністю 4,74 км. | 1529,0 в т.ч. 2023р.–0 | 536,997 |
|  | 49. «Е-Тепло» | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2020 | 2020 | Виконано | 2020 | У 2020 році здійснено придбання енергоефективного та енергозберігаючого обладнання: комплектувальні вироби і деталі – «розумні» розетки на суму 49,0 тис.грн. | 49,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 50.Термомодернізація будівлі Народного дому с. Воскресинці | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2021 | 2021 | Виконано | 2022 | У 2022 році замінено дах, замінено вікна, двері на енергозберігаючі, здійснено влаштування електропостачання, влаштовано підлогове покриття залу | 2200,0 в т.ч. 2023р.-0 | - |
|  | 51.Термомодернізація будівлі дитячого садка «Світанок» с. Воскресинці | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2021 | 2021 | Не виконано |  | Відсутність бюджетних призначень | 800,0 в т.ч. 2023р.-0 | - |
|  | 52.Термомодернізація будівлі адміністративного будинку с. Воскресинці | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2020 | 2020 | Не виконано |  | Кошти на вказані потреби не виділялись | 2200,0 в т.ч. 2023р.-0 | - |
|  | 53. Капітальний ремонт дахового покриття Саджавського адміністративного будинку | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2022 | 2022 | Не виконано |  | Кошти на виконання робіт по даному об'єкту не виділялись | 400,0 в т.ч. 2023р.-0 | - |
|  | 54. Капітальний ремонт дахового покриття Саджавського ліцею | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2021 | 2021 | Частково виконано | 2021 | Перекрито дахове покриття початкового корпусу та встановлено водовідведення з даху початкового корпусу. | 2250,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 55.Термомодер-нізація будівлі Саджавського ліцею | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2022 | 2023 | Частково виконано | 2023 | Проведено заміну дверей, в рамках заходів з енергозбереження Саджавського ліцею Коломийського району Івано-Франківської області на суму 115,83 тис.грн | 3700,0 в т.ч. 2023р.–0 | 115,83 |
|  | 56. Капітальний ремонт дахового покриття будівлі Саджавського дитячого садочка «Дударик» | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2022 | 2022 | Не виконано |  | Відсутність бюджетних призначень | 450,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 57. Термомодер-нізація будівель бюджетних установ Коломийської міської ОТГ | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2023 | Здійснено термомодернізацію будівлі ліцею № 7 в м. Коломиї | 130,0 в т.ч. 2023р.–0 | 5248,004 |
|  | 58. Програма підтримки ОСББ у сфері запровадження енергоефективних заходів | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2020 | 2022 | Виконано | 2023 | В рамках програми «Енергодім Коломия на 2021 – 2023 роки» у 2023 році з міського бюджету відшкодовано частину прийнятних витрат для п’яти ОСББ на загальну суму 1310,498 тис.грн.: ОСББ «Петлюри 42» - 799,404 тис.грн; ОСББ «Мазепи 292» - 21,891 тис.грн; ОСББ «Хмельницького 1А» - 25,716 тис.грн; ОСББ «Лисенка 30» - 280,966 тис.грн; ОСББ «Вишиванка 2017» - 182,520 тис.грн. | 9000,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | Статегічна ціль: Б.4. Розвиток безпечного громадського простору |
|  | 59. Капітальний ремонт приміщення адмінбудівлі старостинського округу по вул. Шевченка, 108 в с. Шепарівці | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2020 | Виконано | 2022 | З метою переміщення адміністративного центру старостинського округу с. Шепарівці, протягом 2021-2022 років виконувалися ремонтні роботи по капітальному ремонту нежитлового приміщення по вул.Шевченка,70 в с.Шепарівці. Всього по даному об’єкту профінансовано 649,48 тис.грн. | 350,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 60. Капітальний ремонт приміщення Шепарівської гімназії | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2020 | Частково виконано | 2020 | Частково виконано, встановлено металопластикові вікна і двері | 2000,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 61. Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям с. Товмачик | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2022 | Не виконано |  | Кошти на виконання робіт по даному об'єкту не виділялись | 1200,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 62. Капітальний ремонт спортзалу Іванівецького НВК | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2020 | Не виконано |  | Відсутність бюджетних призначень | 400,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 63.Капітальний ремонт (перекриття даху) Товмачицького ліцею | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2020 | Виконано | 2022 | Перекрито дах ліцею металопрофілем, зроблена водостічна система | 1300,0 в т.ч. 2022р. – 0 | 1578,4 |
|  | 64.Реконструкція адмінбудинку під дитячий садок с. Товмачик | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2021 | Не виконано |  | Кошти на виконання робіт по даному об'єкту не виділялись | 1500,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 65.Капітальний ремонт вул. Шкільна в с. Товмачик | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2022 | Проведено ремонт асфальтобетонного покриття протяжністю 450 м/п | 5000,0 в т.ч. 2023р.–0 | 950,0 |
|  | 66. Будівництво типової будівлі басейну «H2O-CLASSIC» в м. Коломиї | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2020 | За увесь період тривалості будівництва на даному об'єкті профінансовано 106007,494 тис.грн. Остання оплата здійснювалась у 2020 році. На даний час є потреба у коригуванні робочого проєкту. | 108442,9 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 67. Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею № 9 по вул. Драгоманова,1 в м.Коломиї | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2020 | Виконано | 2023 | Завершено будівництво об'єкта, тривають роботи в прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію. За увесь період тривалості будівництва на даному об'єкті профінансовано 19628,49 тис.грн. | 12472,7 в т.ч. 2023р.–0 | 6614,41 |
|  | 68.Реставраційно-ремонтні роботи нежитлового приміщення по вул. С. Петлюри,11 в м. Коломия | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2021 | Частково виконано | 2023 | Наявний робочий проєкт на виконання реставраційно-ремонтних робіт та отримано експертний звіт (позитивний) вартістю 162,78 тис.грн. У 2022 році у приміщенні по вул. С. Петлюри, 11 зроблено дахову покрівлю, встановлено опалення, підлогове покриття у допоміжних приміщеннях. У 2023 році здійснено поточний ремонт, замінено вікна, двері, облаштовано сцену на суму 3603,813 тис.грн; виготовлено проектно-кошторисну документацію на суму 25,715 тис.грн. | 17175,8 в т.ч. 2023р.-0 | 3629,53 |
|  | 69.Благоустрій спальних районів | Покращення благоустрою мікрорайонів міста та сільських населених пунктів | 2020 | 2023 | Частково виконано | 2020-2023 | Проведено ремонт дорожнього і тротуарного покриття в житлових мікрорайонах багатоповерхової забудови по вул. Мазепи, Богуна, Привокзальної, Леонтовича, Чайковського, Лисенка, Петлюри, Січових Стрільців. Від загальної площі мікрорайонів виконано 65% | 160000,0 в т.ч. 2023р. – 40000,0 | 70314,567 |
|  | 70.Реконструкція центральної частини міста (площа Відродження, Т.Шевченка) в м. Коломия | Покращення благоустрою мікрорайонів міста та сільських населених пунктів | 2020 | 2021 | Не виконано |  | Кошти на вказані потреби не виділялись | 37664,4 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 71.Реконструкція берего-укріплення лівого берега р. Прут в районі ЗАТ «Колопапір» в м. Коломиї | Покращення благоустрою мікрорайонів міста та сільських населених пунктів | 2020 | 2022 | Не виконано |  | Кошти на вказані потреби не виділялись | 21000,0 в т.ч. 2022р.–0 | - |
|  | 72. Притулок для безпритульних тварин | Покращення благоустрою мікрорайонів міста та сільських населених пунктів | 2021 | 2023 | Частково виконано | 2021 | Частково виконано у попередніх роках. У 2023 році кошти на вказані потреби не виділялись | 38078,0 в т.ч. 2023р. – 5078,0 | - |
|  | 73.Капітальний ремонт споруд парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия | Облаштування парків та відпочинкових зон | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2022 | Впорядковано 30 га парку ім. Т.Шевченка, озера біля парку та дамби ріки Прут. Також впорядковано береги озера біля парку ім. Шевченка (ліквідовано аварійні дерева, чагарники, самосівні кущі та вивезено сміття) | 60000,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 74.Реконструкція та покращення технічного стану озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия | Облаштування парків та відпочинкових зон | 2020 | 2021 | Виконано | 2023 | Проведено очищення озера з ліквідацією грунтових утворень та рослинності | 29158,68 в т.ч. 2023р.–0 | 4650,447 |
|  | Статегічна ціль: Б.5. Розвиток соціальної та освітньої інфраструктури й послуг |
|  | 75.Модернізація приміщення Єдиного центру надання реабілітаційних і соціальних послуг міста Коломиї | Удосконалення роботи та розширення сфери послуг Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг | 2020 | 2022 | Виконано | 2023 | Здійснено заміну покрівлі, створено додатковий простір для організації надання реабілітаційних та соціальних послуг, здійснено гідроізоляцію будівлі за адресою: м. Коломия, вул. Я. Пстрака, 2в, встановлено бруківку для покращення мобільності та доступності до будівлі, відремонтовано спортивний зал для організації реабілітаційного процесу. Здійснюються роботи по встановленню зовнішнього ліфта. | 2400,0 в т.ч. 2023р.–0 | 450,83 |
|  | 76. Соціальне містечко в Коломийській міській ОТГ | Удосконалення роботи та розширення сфери послуг Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2022 | Наявна проектно-кошторисна документація, яка виготовлена у 2022 році на проведення реконструкції та будівництва Соціального містечка за рахунок благодійних коштів ТОВ «Леоні». | 22500,00 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 77.Удосконалення соціальної послуги з перевезення людей «соціальне таксі» | Удосконалення роботи та розширення сфери послуг Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг | 2021 | 2021 | Виконано | 2023 | На балансі установи знаходиться 4 автомобілі. Послуга «Соціальне таксі» надається трьома автомобілями. Затверджено програму, яка передбачає забезпечення безперебійного надання транспортної послуги. Збільшено кількість маршрутів та покращено логістику для довезень осіб. | 1700,0 в т.ч. 2023р.-0 | 250,00 |
|  | 78.Будівництво кладовища по вул. Довбуша в м. Коломия | Облаштування місць поховання | 2020 | 2023 | Частково виконано | 2022-2023 | Влаштовано асфальтовані доріжки та доріжки з покриття із тротуарної плитки | 20000,00 в т.ч. 2023р. – 5000,0 | 5328,97 |
|  | 79. Створення нового освіт-нього простору «Нове українське дошкілля» | Розвиток освітньої інфраструктури | 2020 | 2022 | Виконано | 2023 | Створено належні умови для здобуття дошкільної освіти в усіх закладах Коломийської міської територіальної громади. Для покращення роботи ЗДО придбано матеріальні цінності на суму 894,62 тис.грн та надано послуг 5374,6 тис.грн. | 1200,0 в т.ч. 2023р.–0 | 6269,247 |
|  |  |  |  |  | Виконано | 2023 | Благодійна організація «Благодійний фонд Посмішка ЮА» в рамках проєкту «Реагування на надзвичайні ситуації для задоволення основних потреб та потреб захисту постраждалих від конфлікту та переміщених дітей та їхніх сімей в Україні в Івано-Франківській та Закарпатській областях» провели косметичний ремонт у приміщенні актового залу Коломийського закладу дошкіль- ної освіти (ясла-садок) №19 "Ромашка" Коломийської міської ради. Виконано робіт на суму 373,40 тис.грн. та передали різні матеріальні цінності для облаштування дитячого простору на суму 293,32 тис.грн. та активів 272,72 тис.грн. | у 2023р. 939,4 | Отримано як благо-дійна допомога |
|  | 80. Клуб робототехніки | Розвиток освітньої інфраструктури | 2020 | 2021 | Частково виконано | 2023 | Придбано 3 персональних комп’ютери та 2 ноутбуки на суму 175, 1 тис.грн. та 4 Навчальні STEAM набори на суму 80,0 тис. | 600,0 в т.ч. 2023р.–0 | 255,1 |
|  | 81. STEM-лаботорія | Розвиток освітньої інфраструктури | 2020 | 2021 | Виконано | 2023 | В рамках реалізації проєкту «Освітній прорив» Коломийський ліцей №9 Коломийської міської ради відкрив Біохімічну лабораторію «Кристал» та Біофізичну лабораторію «Квант» 2098,44 тис. грн. | 700,0 в т.ч. 2023р.–2 098,4 | 2098,44 |
|  | 82.Створення медіатеки | Розвиток освітньої інфраструктури | 2020 | 2022 | Виконано | 2023 | В рамках реалізації проєкту «Освітній прорив» Коломийський ліцей №4 імені Сергія Лисенка Коломийської міської ради відкрив медіацентр 907,43 тис. грн. | 2100,0 в т.ч. 2023р.–0 | 907,43 |
|  | 83.Створення шахових клубів | Розвиток освітньої інфраструктури | 2020 | 2022 | Виконано | 2022 | Частково виконано в попередніх роках. В умовах воєнного стану не здійснювалася закупівля інвентаря для шахового відділення по вул. Чайковського, 33. | 900,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |

Всього завдань на 2020-2023 роки:                       83 	- 100 %

Кількість завдань, які виконано:                         35  -  42,2 %

Кількість завдань, які частково виконано:       29  -  34,9 %

Кількість завдань, які не виконано:  		    19  -  22,9 %

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради                                                                  Микола АНДРУСЯК