

**проєкт**

**УКРАЇНА**

**КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА**

# Виконавчий комітет

# Р І Ш Е Н Н Я

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м. Коломия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Про затвердження програми «Благоустрій Коломийської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» в новій редакції** |

Розглянувши проект програми «Благоустрій Коломийської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» та керуючись пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів в період воєнного стану», виконавчий комітет міської ради

**вирішив:**

1. Затвердити програму «Благоустрій Коломийської міської територіальної

 громади на 2021-2025 роки" в новій редакції (додається).

1. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 09.12.2021 року № 1551-23/2021 «Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року № 37-3/2020 «Про затвердження програми «Благоустрій Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки»
2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Богдана СТАНІСЛАВСЬКОГО.

**Міський голова Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ**

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

**Програма**

**«Благоустрій Коломийської міської територіальної громади**

**на 2021 - 2025 роки»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Замовник Програми**Управління комунального господарства міської ради** |  | **Андрій РАДОВЕЦЬ**                         |
| Керівник Програми**Міський голова**  |  | **Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ**  |

 ПОГОДЖЕНО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Фінансове управління міської ради** |  | **Ольга ЦИГАНЧУК** |
| **Юридичний відділ міської ради** |  | **Любов СОНЧАК**  |
| **Управління економіки міської ради** |  | **Володимир АНДРЕЙЧЕНКО** |

**ПАСПОРТ**

**програми «Благоустрій Коломийської міської територіальної громади**

**на 2021 - 2025 роки»**

1. Ініціатор замовлення Програми (замовник): Управління комунального господарства Коломийська міська рада
2. Розробник Програми: управління комунального господарства
3. Термін реалізації Програми: з 2021 по 2025 роки
4. Етапи фінансування Програми – 2021-2025 роки
5. Обсяги фінансування Програми (тис.грн.): 2 964 314,0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Роки  | Всього | Обсяг фінансування за джерелами фінансування, тис.грн. |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Фонд охорони нав-колишнього природного середовища | Міський бюджет | Інші джерела |
| 2021-2025 в т.ч. | 2 964 314,00 | 419 341,67 | 410 861,67 | 75 401,67 | 2 057 683,99 | 1 025,00 |
| 2021 | 352 540,00 | 50 265,10 | 49 205,47 | 9 716,29 | 243 230,40 | 122,74 |
| 2022 | 950 250,00 | 135 380,00 | 132 658,10 | 23 863,58 | 658 017,37 | 330,95 |
| 2023 | 983 140,00 | 141 142,75 | 138 305,10 | 24 879,40 | 678 467,71 | 345,04 |
| 2024 | 350 734,00 | 47 868,69 | 46 906,30 | 8 762,40 | 247 079,59 | 117,02 |
| 2025 | 327 650,00 | 44 685,13 | 43 786,70 | 8 180,00 | 230 888,92 | 109,25 |

1. Очікувані результати виконання програми.

Реалізація програми дозволить забезпечити:

– покращення санітарно-епідеміологічного стану;

– зменшення обсягів захоронення твердих побутових відходів;

– покращення, оновлення і збільшення парку спецтранспорту та контейнерного господарства;

– покращення якості обслуговування жителів у сфері поводження з твердими побутовими відходами, охоплення вивезенням сміття всієї території;

– покращення екологічного, технічного та санітарного стану полігону ТПВ;

– зменшення шкідливого впливу твердих побутових відходів на навколишнє природнє середовище та здоров'я людини;

– запровадження нових технологій у сфері поводження з твердими побутовими відходами, зокрема створення потужностей з переробки побутових відходів;

– підвищення освітнього рівня населення та забезпечення участі громадян у вирішенні питань у сфері поводження з твердими побутовими відходами;

– забезпечення спільної діяльності органів місцевої влади, бізнесу та громадськості області у розв’язанні проблеми побутових відходів;

1. Термін проведення звітності: щорічно за звітний рік.

**Замовник програми**

Управління комунального господарства **Андрій РАДОВЕЦЬ**

**Відповідальний виконавець**

Управління комунального господарства **Андрій РАДОВЕЦЬ**

**Відповідальний виконавець**

Комунальне підприємство «Полігон Екологія» **Михайло ПОПЕЛЮК**

**Відповідальний виконавець**

Комунальне підприємство «Зеленосвіт» **Василь МИХАЙЛИЩУК**

**Відповідальний виконавець**

Комунальне підприємство «Коломийська

міська ритуальна служба» **Роман ГУШУЛЕЙ**

**Відповідальний виконавець**

Коломийський центр туризму та дозвілля **Таїса КОСТЮК**

**Керівник програми**

Міський голова **Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ**

Додаток

до програми «Благоустрій Коломийської міської територіальної громади на

2021 - 2025 роки»

**ЗАВДАННЯ ТА КОШТИ**

**необхідні для реалізації програми**

 (тис. гривень)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування показника (одиниця виміру) | Значення показника | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Виконавець програми | Джерела фінансування (місцевий бюджет, інші джерела) | Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,тис.грн | В т.ч. за роками |
| Усього | за роками | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Забезпечення дотримання законодавства у сфері благоустрою | Паспортизація вулично-дорожньої мережі, (вулиць, площ, проспектів, провулків) | 492 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | Виготовлення документації по інвентаризації і паспортизації вулиць | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 1500,0 | 250,0 | 250,0 | 300,0 | 300,0 | 400,0 |
|  | Інвентаризація зелених насаджень вздовж вулиць (км) | 50,7 | 10, 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,7 | Виготовлення документації по інвентаризації | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Інвентаризація скверів, парків (га) | 38,6 | 5,0 | 8,0 | 5,0 | 10,0 | 10,6 | Виготовлення документації по інвентаризації | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 200,0 | 25,0 | 45,0 | 25,0 | 50,0 | 55,0 |
|  | Інвентаризація та паспортизація мереж вуличного освітлення (км) | 307  | 50 | 60 | 70 | 80 | 47 | Проведення паспортизації мереж вуличного освітлення | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 200,0 | 25,0 | 35,0 | 45,0 | 60,0 | 35,0 |
|  | Схема маршрутного орієнтування  | 1 | - | 1 | - | - | - | Розроблення технічної документації – схема маршрутного орієнтування з визначенням необхідної кількості дорожніх знаків | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - |
|  | Схема організації дорожнього руху в м. Коломиї | 1 | 1 | - | - | - | - | Розроблення технічної документації | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Розроблення проектноїдокументації  |  |  |  |  |  |  | Розроблення проектно- кошторисної та проектно-технічної документації з благоустрою | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (од) | 28 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | Отримання акта готовності об’єкта до експлуатації шляхом видачі органами ДАБК сертифіката  | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Подання заяв, скарг до суду, виконання рішень суду | - | - | - | - | - | - | Інші видатки (судові витрати) | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 480,0 | 20,0 | 400,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Технічне обстеження мостів (шт.)  | 50 | 50 | - | 50 | - | 50 | Обстеження та надання висновку | УКГ | УКГ, КП «Полігон Екологія» | Міський бюджет | 650,0 | 200,0 | - | 200,0 | - | 250,0 |
| Вулично-дорожня мережа  | Вулиці( км) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Будівництво вулиць | УКГ | УКГ, КП «Полігон Екологія» | Міський, обласний, державний бюджети | 150000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
|  | Вулиці (км) | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Реконструкція вулично–дорожньої мережі  | УКГ | УКГ, КП «Полігон Екологія» | Міський, обласний, державний бюджети | 230 000,0 | 30000,0 | 40000,0 | 50 000,0 | 50000,0 | 60000,0 |
|  | Вулиці (тис.м2) | 125,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі | УКГ | УКГ, КП «Полігон Екологія» | Міський, обласний, державний бюджети | 150000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
|  | Вулиці (тис.м2) | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Поточний ремонт вулиць | УКГ | УКГ, КП «Полігон Екологія» | Міський, обласний, державний бюджети | 140000,0 | 20000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
|  | Інженерні споруди (мости) | 50 |  |  |  |  |  | Ремонт і утримання автодорожніх і пішохідних мостів | УКГ | УКГ, КП«Полігон Екологія» | Міський, обласний, державний бюджети | 25 000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  | Тротуари (тис. м2) | 40,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Капітальний ремонт тротуарів | УКГ | УКГ, КП«Полігон Екологія» | Міський, обласний, державний бюджети | 45000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 |
|  | Тротуари (тис. м2) | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Поточний ремонт тротуарів | УКГ | УКГ, КП«Полігон Екологія» | Міський, обласний, державний бюджети | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Тротуари (тис. м2) | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Влаштування тротуарів | УКГ | УКГ, КП«Полігон Екологія» | Міський, обласний, державний бюджети | 10 000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2 000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  | Тротуари (шт..) | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Пониження бортового каменю в місцях переходу з тротуарів на проїжджу частину | УКГ | УКГ, КП«Полігон Екологія» | Міський бюджет  | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Вулиці (тис.м2) | 3000,0 | щорічно | щорічно | щорічно | щорічно | щорічно | Утримання в зимовий і літній періоди | УКГ | УКГ, КП «Полігон екологія» | Міський бюджет | 24 000,0 | 4 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  | Узбіччя вулиць (км) | 50,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Впорядкування узбіч вулиць (пониження чи підвищення рівня та вивезення залишків грунту) | УКГ | УКГ, КП «Полігон екологія» | Міський бюджет | 2000,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | Вулиці (км, к-ть решіток | 45, 1025 | щорічно | щорічно | щорічно | щорічно | щорічно | Ремонт і утримання мережі дощової каналізації | УКГ | УКГ, КП «Полігон екологія» | Міський бюджет | 4600,0 | 800,0 | 900,0 | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Дощезбірники (шт.) | 320 | 60 | 70 | 50 | 70 | 70 | Встановлення кришок на дощезбірники та люків на мережі дощової каналізації  | УКГ | УКГ, КП «Полігон екологія» | Міський бюджет | 900,0 | 150,0 | 180,0 | 150,0 | 210,0 | 210,0 |
|  | Водовідвідні канави( тис. м/п) | 31,7 | 3,1 | 6,3 | 6,3 | 8,0 | 8,0 | Впорядкування відкритих водовідвідних канав та узбіччя на вулицях міста | УКГ, мешканці приватного сектору | УКГ, КП «Полігон Екологія» | Міський бюджет, власні кошти мешканців | 1280,0 | 80,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | Внутрішньоквартальні проїзди (тис.кв. м.) | 90,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | Ремонт міжквартальних проїздів в житлових мікрорайонах | УКГ | УКГ, КП «Полігон екологія» | Міський бюджет | 80 000,0 | 16000,0 | 16000,0 | 16 000,0 | 16000,0 | 16000,0 |
|  | Місця паркування і стоянки | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Будівництво місць для паркування та стоянок для автотранспорту | УКГ | УКГ | Міський, обласний, державний бюджет | 5 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  | Камери відеоспостереження | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Встановлення камер відеоспостереження за дорожнім рухом | МВ УМВС | УКГ | Міський, обласний, державний бюджет | 750,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Засоби регулювання дорожнього руху | Світлофори (шт..) |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Утримання та обслуговування  | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 4800,0 | 800,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт світлофорів із заміною головок з світлодіодними джерелами світла  | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 4500,0 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | 2 | 2 | - | - | - | - | Встановлення пішохідних світлофорів на перехресті вул. Петлюри – Хмельницького, Чайковського - Шкрумеляка  | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - |
|  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | Встановлення на світлофорах засобів мовного супроводу пішохідної фази (Грушевського- автостанція, Мазепи-Л. Українки, Мазепи - Богуна) | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
|  | Огородження (м/п) | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Встановлення та ремонт металевого огородження | УКГ | УКГ, КП «Полігон екологія», «Зеленосвіт» | Міський бюджет | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Виготовлення, встановлення та ремонт металевих перил | УКГ | УКГ, КП «Полігон екологія», «Зеленосвіт» | Міський бюджет | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Дорожні знаки (шт..) | 1050 | 100 | 200 | 250 | 300 | 200 | Встановлення та ремонт  | УКГ | УКГ, КП «Полігон екологія» | Міський бюджет | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Дорожня розмітка (м2) | 50 000 | 10 0000 | 10 0000 | 10 0000 | 10 0000 | 10 0000 | Нанесення дорожньої розмітки вертикальної, повздовжньої та пішохідних переходів | УКГ | УКГ, КП «Полігон екологія» | Міський бюджет | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Обмежувачі для руху автотранспорту | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Встановлення засобів обмеження руху автотранспорту (стовпчики, рампи, шлагбауми, «лежачі поліцейські») | УКГ | УКГ, КП «Полігон екологія» | Міський бюджет | 1 400,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | Туристичні інформаційні вказівники, стенди, таблички | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Встановлення вказівників назв вулиць, адресних табличок, рекламних (інформаційних) стендів та щитів | УКГ | УКГ, КП «Полігон екологія», «Зеленосвіт», Коломийський центр туризму та дозвілля | Міський бюджет | 1 000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Санітарна очистка | Прибирання (тис. м2) | 1500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Підмітання, збирання сміття в літній і зимовий періоди | УКГ | УКГ, КП «Полігон екологія» Коломийський центр туризму та дозвілля | Міський бюджет | 70 000,0 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 |
|  |  | 6300,0 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | Прибирання проїжджої частини механізованим способом | УКГ | УКГ, КП «Полігон екологія», «Зеленосвіт», Коломийський центр туризму та дозвілля | Міський бюджет | 10 000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  |  | - | - | - | - |  |  | Механізоване поливання проїжджої частини вулиць | УКГ | УКГ, КП «Полігон екологія», «Зеленосвіт», Коломийський центр туризму та дозвілля | Міський бюджет | 5 000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Очистка русел та берегів міських річок (м/п) | 25000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Очистка від сміття, гілок , бруду, трави | УКГ | УКГ, КП «Полігон екологія», Коломийський центр туризму та дозвілля | Міський бюджет | 2 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Вивезення побутових відходів (тис. м3) | 40,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Навантаження та вивезення побутових відходів | УКГ | УКГ, КП «Полігон екологія», Коломийський центр туризму та дозвілля | Міський бюджет | 5 600,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
|  | Захоронення побутових відходів (тис. м3) | 42,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Захоронення побутових відходів | УКГ | УКГ, КП «Полігон екологія» | Міський бюджет | 4 400,0 | 800,0 | 800,0 | 900,0 | 900,0 | 1000,0 |
|  | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ (тис. м3) | 7,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Збирання вивезення та захоронення стихійних сміттєзвалищ | УКГ | КП «Полігон Екологія», КП «Зеленосвіт» | Міський бюджет | 1 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | Будівництво комплексу по переробці побутових відходів (шт..) | 1 |  |  |  |  |  | Будівництво комплексу по переробці побутових відходів | Міська рада | УКГ | інвестиції | 1 100 000,0 | - | 550000,0 | 550000,0 | - | - |
|  | Об’єкт переробки біорозкладальних відходів | 1 |  |  |  |  |  | Утримання площадки переробки біорозкладальних відходів | УКГ | УКГ, КП «Зеленосвіт» | Міський бюджет | 1 600,0 | 200,0 | 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | Контейнерні майданчики (шт..) | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Ремонт та влаштування контейнерних майданчиків | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 750,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | Сортування побутових відходів (шт..) | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | Створення сортувальних пунктів чи станцій для побутових відходів | УКГ | УКГ | Міський бюджет, обласний фонд ОНПС | 1 300,0 | 400,0 | 400,0 | 500,0 | - | - |
| Вуличне освітлення  | Будівництво, реконструкція, ремонт і утримання мережі вуличного освітлення (км) | 75,0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Реконструкція вуличного освітлення з застосуванням енергозберігаючих технологій, заміною опор | УКГ | УКГ | Міський, обласний державний бюджети | 13 000,0 | 2000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  |  | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Капітальний ремонт вуличного освітлення з застосуванням енергозберігаючих технологій, заміною опор | УКГ | УКГ | Міський, обласний державний бюджети | 13 000,0 | 2000,0 | 2 000,0 | 3000,0, | 3000,0 | 3000,0 |
|  |  | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | Утримання мережі вуличного освітлення з заміною ламп | УКГ | КП «Зеленосвіт», Коломийський центр туризму та дозвілля | Міський, обласний державний бюджети | 50 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10000,0 |
|  |  | 15,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | Влаштування освітлення на вулицях | УКГ | УКГ | Міський, обласний, державний  | 12 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
|  | Засоби обліку електричної енергії (електролічильник) | \_ | - | - | - | - | - | Заміна, повірка ремонт електролічильників і іншого обладнання, їх обслуговування з придбанням програмного забезпечення  | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 900,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
|  | Електроенергія (млн..кВт) | 3800 | 1200 | 1200 | 1400 |  |  | Оплата за електроенергію використану для вуличного освітлення та світлофорів | УКГ | Коломийський МРЕМ ПАТ «Прикарпаттяобленерго» | Міський бюджет | 46 000,0 | 6000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  | Святкова ілюмінація | - | - | - | - |  |  | Влаштування та придбання святкової ілюмінації | УКГ | УКГ, КП «Зеленосвіт, Коломийський центр туризму та дозвілля | Міський бюджет | 2 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Озеленення (259,1 га) | Парки (32,27 га), сквери (11,989га) | 44,259 | 44,259 | 44,259 | 44,259 | 44,259 | 44,259 | Реконструкція, капітальний ремонт та утримання парків, скверів | УКГ  | УКГ, КП «Зеленосвіт», Коломийський центр туризму та дозвілля | Міський, обласний, державний бюджет | 39 000,0 | 5 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8000,0 | 10000,0 |
|  | Нові парки (шт.) | 3 | 1 | - | 1 | - | - | Створення парків, скверів (з виготовленням проектно-технічної документації) | УКГ  | УКГ | Міський, обласний, державний бюджет | 6 000,0 | 3 000,0 | - | 3 000,0 | - | - |
|  | Дерева кущі (шт.) | 7800 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | Садіння дерев, кущів | УКГ | УКГ,КП «Зеленосвіт», Коломийський центр туризму та дозвілля | Міський, обласний, державний бюджет | 4 000,0 | 400,0 | 800,0 | 800,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Дерева (шт..) | 600 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | Зрізання аварійних і фаутних дерев | УКГ | УКГ, КП «Зеленосвіт», Коломийський центр туризму та дозвілля | Міський бюджет | 2 600,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 600,0 | 600,0 |
|  | Газони (тис.м2) | 27,461 | щорічно | щорічно | щорічно | щорічно | щорічно | Впорядкування та догляд за газонами | УКГ | УКГ, КП «Зеленосвіт», Коломийський центр туризму та дозвілля | Міський бюджет | 10 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  | Квітники (тис. м2) | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Посадка та догляд за квітниками | УКГ | УКГ, КП «Зеленосвіт», Коломийський центр туризму та дозвілля | Міський бюджет | 7 400,0 | 1000,0 | 1 200,0 | 1500,0 | 1700,0 | 2000,0 |
|  | Живопліт (тис. м/п) | 3,5 | щорічно | щорічно | щорічно | щорічно | щорічно | Догляд за живоплотом | УКГ | УКГ, КП «Зеленосвіт», Коломийський центр туризму та дозвілля | Міський бюджет | 1 200,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 300,0 |
|  | Боротьба з бур’янами (га) | 50,0 | щорічно | щорічно | щорічно | щорічно | щорічно | Знищення буряну в т. ч. шкідливого, механічним та хімічним способом | УКГ | УКГ, КП «Зеленосвіт», КП «Полігон Екологія | Міський бюджет | 800,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | Декоративні дерева | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Формувальне обрізання | УКГ | УКГ, КП «Зеленосвіт», КП «Полігон Екологія», Коломийський центр туризму та дозвілля | Міський бюджет | 2 800,0 | 500,0 | 500,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  | Інші роботи по озелененню | - | - | - | - |  |  | Викорчовування пнів, згрібання гілок, поливання газонів і інші | УКГ | УКГ, КП «Зеленосвіт», КП «Полігон Екологія», Коломийський центр туризму та дозвілля | Міський бюджет | 1 500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | - | - | - | - |  |  | Встановлення, розбирання новорічної ялинки | УКГ | УКГ, КП «Зеленосвіт», КП «Полігон Екологія | Міський бюджет | 1 500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Водні об’єкти та інженерний захист територій | Озера( шт.) | 1 |  |  |  |  |  | Поліпшення технічного стану та благоустрою озера по вул. Чехова | УКГ | УКГ, Коломийський центр туризму та дозвілля | Міський, обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС | 6 000,0 | 2000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | - | - |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  | Впорядкування озера в парку ім.. Т. Шевченка | УКГ  | УКГ, Коломийський центр туризму та дозвілля | Міський, обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС | 50 000,0 | 10000,0 | 20000,0 | 20000,0 | - | - |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  | Впорядкування озера по вул. Шипайла | УКГ  | УКГ, Коломийський центр туризму та дозвілля | Міський, обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС | 3 000,0 | - | 3 000,0 | - | - | - |
|  | (шт..) | 3 |  |  |  |  |  | Догляд за озерами | УКГ | УКГ, КП «Полігон Екологія», КП «Зеленосвіт», Коломийський центр туризму та дозвілля | Міський бюджет | 5 000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Пляжі (шт..) | 3 |  |  |  |  |  | Обладнати пляжів на озері по вул. Чехова, в парку ім.. Т. Шевченка, на р. Прут  | УКГ | УКГ, Коломийський центр туризму та дозвілля | Міський, обласний державний бюджет, обласне УНС | 2 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Ріки (км) | 3,95 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | Регулювання і берегоукріплення р. Коломийка | УКГ | УКГ | Міський, обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС | 15000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  |  | 1,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | Кріплення берега з/б плитами і регулювання р. Чорний потік від буд.. № 130 по вул. Довбуша до вул. Міцкевича | УКГ | УКГ | Міський, обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС | 20 000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - | Регулювання р. Чорний потік від вул. Міцкевича до р. Прут | УКГ | УКГ | обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС | 8 000,0 | - | - | 8 000,0 | - | - |
|  |  | 0,85 | 0,85 | - | - | - | - | Берегоукріплення правого берега р. Прут: в районі водозабірних споруд в с. Княждвір; в р – ні інфільтраційних басейнів №1,2, 3,4; в місці переходу ЛЕП 6,0 кВТ електропостачання водозабірних споруд | УКГ , КП «Коломия водоканал» | УКГ | обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС | 5 500,0 | 5500,0 | - | - | - | - |
|  |  | 1,0 | - | - | 1,0 |  |  | Реконструкція берегоукріплювальне споруд лівого берега р. Прут в районі паперової фабрики | УКГ | УКГ | обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС | 20 000,0 | - | - | 20 000,0 | - | - |
|  |  | 0,92 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,12 | Регулювання і кріплення берега з/б плитами від вул. Чайковського до вул. Гірняка | УКГ | УКГ | Міський, обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС | 12 000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 2000,0 |
|  | Захист від підтоплення житлових мікрорайонів міста (га) | 162,0 | 26,0 | 29,0 | 35,0 | 37,0 | 35,0 | Влаштування системи поверхневого водовідведення | УКГ | УКГ | Міський, обласний, державний бюджет,  | 100 000,0 | 10 000,0 | 20 000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 10000,0 |
| Об’єкти природно-заповідного фонду | Утримання об’єктів природно-заповідного фонду (4 шт.) | 3 | 3 | - | - | - | - | Виготовлення проектно-технічної документації на землю на по т.. Франка – («Дуб Івана Франка»), в парку ім. Т. Шевченка – («Горіх сірий»), по вул. Театральній – («Магнолія») | УКГ  | УКГ | Міський, обласний, бюджет, фонд охорони НПС | 60,0 | 60,0 | \_ | \_ | \_ | \_ |
|  |  | 1 | - | 1 | - |  |  | Огородження об’єктів природно-заповідного фонду – парк ім.. К. Трильовського | УКГ | УКГ | Міський, обласний, бюджет, фонд охорони НПС | 3 000,0 | 1500,0 | 1500,0 | - | - | - |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  | Утримання об’єктів природно-заповідного фонду | УКГ | УКГ, Коломийський центр туризму та дозвілля | Міський, обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС | 10 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Кладовища  | Кладовища ТГ (га) | 45,0 | щорічно | щорічно | щорічно | щорічно | щорічно | Утримання кладовища | УКГ | УКГ, КП «Коломийська ритуальна служба» | Міський,державний бюджет | 19 000,0 | 3000,0 | 3 000,0 | 4 000,0 | 4000,0 | 5000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Влаштування огорожі кладовища | УКГ  | УКГ, «КП Коломийська ритуальна служба» | Міський бюджет | 5 000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Влаштування доріжок | УКГ  | УКГ , «КП Коломийська ритуальна служба» | Міський бюджет | 10 000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Влаштування освітлення | УКГ  | УКГ , «КП Коломийська ритуальна служба» | Міський бюджет | 1 000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | 8,2 |  |  |  |  |  | Будівництво нової площі кладовища | УКГ, відділ архітектури, містобудування та капітального будівництва | УКГ , «КП Коломийська ритуальна служба» | Міський бюджет | 8 764,0 | 3 000,0 | 2 000,0 | 2000,0 | 1 764,0 | - |
| Утримання і ремонт рекреаційних об’єктів | Догляд за озерами, парками, скверами | 7 | постійно | постійно | постійно | постійно | постійно | Санітарна очистка, озеленення, освітлення, вбиральні, огородження,мости,доріжки та інші необхідні заходи з благоустрою | УКГ | УКГ, Коломийський центр туризму та дозвілля | Міський бюджет | 8000,0 | - | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Дитячі та спортивні майданчики | Дитячі майданчики (щт.) | 97 | постійно | постійно | постійно | постійно | постійно | Ремонт майданчиків | УКГ , КП «Зеленосвіт», КП «Полігон Екологія» | УКГ, КП «Зеленосвіт», КП «Полігон Екологія», Коломийський центр туризму та дозвілля | Міський бюджет | 2 100,0 | 300,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 | 600,0 |
|  |  | 55 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | Встановлення дитячих майданчиків | УКГ, КП «Зеленосвіт», КП «Полігон Екологія» | УКГ, КП «Зеленосвіт», КП «Полігон Екологія», Коломийський центр туризму та дозвілля | Міський, державний, обласний бюджет | 11 000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1000,0 |
|  | Спортивні майданчики (щт.) | 18 | постійно | постійно | постійно | постійно | постійно | Ремонт спортивних майданчиків | УКГ, КП «Зеленосвіт», КП «Полігон Екологія» | УКГ, КП «Зеленосвіт», КП «Полігон Екологія», Коломийський центр туризму та дозвілля | Міський бюджет | 2 800,0 | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 |
|  |  | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Встановлення спортивних майданчиків | УКГ | УКГ, КП «Зеленосвіт», КП «Полігон Екологія», Коломийський центр туризму та дозвілля | Міський, державний, обласний бюджет | 13 000,0 | 3 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 2000,0 | 3000,0 |
| Громадські вбиральні | Комунальні вбиральні  | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | Капітальний ремонт вбиралень які є в комунальній власності | УКГ | УКГ, Коломийський центр туризму та дозвілля | Міський бюджет | 5 000,0 | 1000,0 | 2000,0 | 2000,0 | - | - |
|  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Придбання та встановлення вбиралень | УКГ | УКГ, Коломийський центр туризму та дозвілля | Міський бюджет | 5 000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Полігон твердих побутових відходів |  | 1 |  |  |  |  |  | Обладнання полігону відповідно до проектно-технічної документації | УКГ | УКГ | Міський, обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС | 30 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  | Рекультивація сміттєзвалища по вул. Шарлая (відповідно до розробленої проектно-технічної документації) | УКГ | УКГ | Міський, обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС | 3 000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1 000,0 | - | - |
| Безпритульні тварини | Притулок для собак |  |  |  |  |  |  | Утримання притулку для безпритульних тварин | УКГ | УКГ, КП «Коломийська ритуальна служба» | Міський, обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС | 11 500,0 | 1500,0 | 2000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Розширення та придбання обладнання для притулку | УКГ  | УКГ , КП «Коломийська ритуальна служба» | Міський, обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС | 5 000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Будівництво притулку для безпритульних тварин | УКГ | УКГ | Міський, обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС | 33 700,0 | 10 000,0 | 13 700,0 | 10 000,0 | - | - |
|  | Відлов безпритульних тварин |  |  |  |  |  |  | Відлов безпритульних тварин | УКГ | УКГ, КП «Коломийська ритуальна служба» | Міський бюджет | 2 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Ветеринарні послуги для безпритульних тварин |  |  |  |  |  |  | Ветеринарні послуги для безпритульних тварин | УКГ | УКГ, КП «Коломийська ритуальна служба» | Міський бюджет | 2 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Інші об’єкти благоустрою  | Пл. Скорботи | 1 |  |  |  |  |  | Реконструкція пл.. Скорботи | УКГ | УКГ | Міський, обласний, державний бюджет, | 10 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | - | - | - |
|  | Пл.. Відродження  | 1 |  |  |  |  |  | Ремонт конструкцій на пл. .Відродження | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 51 000,0 | 30000,0 | 21 000,0 | - | - | - |
|  | Пл.. Шевченка  | 1 |  |  |  |  |  | Ремонт пл.. Шевченка  | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 51 500,0 | 10000,0 | 20000,0 | 20 000,0 | 1500,0 | - |
|  | Пл.. 750-річчя Коломиї | 1 |  |  |  |  |  | Ремонт споруд пл... 750-річчя Коломиї | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 21 500,0 | - | - | 10 000,0 | 11500,0 | - |
|  | Павільйони автобусних зупинок (шт) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Ремонт павільйонів з встановленням лавок | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 1 000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Встановлення павільйонів автобусних зупинок | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 2 700,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 600,0 | 600,0 |
|  | Малі архітектурні форми |  |  |  |  |  |  | Ремонт, заміна, встановлення малих архітектурних форм  | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 1 000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Лавки | Встановлення і ремонт лавок для сидіння | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Встановлення та ремонт лавок на площах, в парках , скверах | УКГ | УКГ, Коломийський центр туризму та дозвілля | Міський бюджет | 1 300,0 | 200,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Урни для сміття | Встановлення урн для сміття  | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Встановлення урни для сміття вздовж вулиць, в парках скверах | УКГ | УКГ, Коломийський центр туризму та дозвілля | Міський бюджет, фонд охорони НПС | 530,0 | 100,0 | 110,0 | 320,0 |  |  |
| Рекламні тумби |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ремонт тумб | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Встановлення тумб | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 1 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Декоративне огородження (м) |  | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Встановлення декоративного огородження в центральній частинці міста | УКГ | УКГ, КП «Зеленосвіт» | Міський бюджет | 3 000,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Фонтан на пл.. Шевченка |  | 1 |  |  |  |  |  | Обслуговування фонтана, придбання обладнання для його обслуговування | УКГ | УКГ , КП «Коломия водоканал» | Міський бюджет | 1 500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Спеціалізована техніка та обладнання | Придбання спецтехніки та обладнання для утримання об’єктів благоустрою (од..) |  |  |  |  |  |  | Придбання сміттєвозів, з ручним завантаженням, тротуарних підмітальних машин, намулососів, гідромашин, екскаваторів, бульдозерів, ямобурів, автогрейдерів, котків, піскорозкидувачів, поливальних машин, автовишок та іншої техніки та обладнання | УКГ, КП «Полігон Екологія», КП «Коломийська ритуальна служба» КП «Зеленосвіт», КП Коломия «Паркосервіс», КП «Центральний ринок» | УКГ, КП «Коломийськаритуальна служба» КП «Зеленосвіт», КП Коломия «Паркосервіс», КП «Центральний ринок» | Міський бюджет, обласний, державний бюджети, державний, обласний, фонди охорони НПС | 50 000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Придбання екскаватора-навантажувача JCB 3CX ECO SITEMASTER на умовах фінансового лізингу | УКГ, КП «Полігон Екологія | УКГ, КП «Полігон Екологія | Міський бюджет, державний бюджет | 4500,0 | - | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | - |

**Замовник програми**

Управління комунального господарства **Андрій РАДОВЕЦЬ**

**Керівник програми**

Міський голова **Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ**