проєкт

УКРАЇНА

КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

# Виконавчий комітет

# Р І Ш Е Н Н Я

від  ______________                        м. Коломия                          __________

Про підготовку об`єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років

З метою своєчасної та якісної підготовки об`єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років,  керуючись ч. 1 ст. 52 і ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

вирішив:

- Інформацію щодо виконання рішення від 04.05.2020 року № 55 «Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років» взяти до відома (додається).

- Затвердити основні заходи з підготовки об`єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років (додаються).

- Керівникам комунальних установ та підприємств, бюджетних установ та енергопостачальних організацій проаналізувати роботу в осінньо-зимовому періоді 2020-2021 років, врахувати та ліквідувати допущені недоліки при підготовці до опалювального періоду 2021-2022 років та забезпечити виконання запланованих заходів.

- Управлінню комунального господарства міської ради (Андрій РАДОВЕЦЬ), спільно з комунальними підприємствами:

- забезпечити необхідний запас протиожеледного матеріалу, паливно-мастильних матеріалів, підготовку автотранспорту та спецмашин для виконання робіт з утримання вулиць та тротуарів в зимовий період;

- проаналізувати наявність спеціалізованої техніки в підприємствах та організаціях різних форм власності з метою залучення її для прибирання снігу та ожеледі на випадок сильних снігопадів та заносів.

- Керівникам підприємств усіх форм власності, установ та організацій забезпечити стовідсоткові розрахунки за використані енергоносії та погашення заборгованості перед енергопостачальними організаціями, підприємствами комунального господарства.

- Керівникам теплопостачальних підприємств до початку опалювального періоду 2021-2022 років  укласти договори на постачання природного газу, твердого та інших видів палива.

- Управлінню комунального господарства міської ради (Андрій Радовець) у вересні 2021 року надати виконавчому комітету міської ради інформацію про хід виконання підприємствами і організаціями запланованих заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років.

- Рішення виконавчого комітету від 04.05.2020 року №55 «Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років» зняти з контролю.

- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Володимира ГРИГОРУКА.

Міський голова					        	Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від _______________ №_____

Інформація

про виконання рішення виконавчого комітету міської ради

від 04.05.2020 року № 55 «Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років»

З метою підготовки закладів міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, рішенням виконавчого комітету від 04.05.2020року № 55 «Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років» були затверджені відповідні заходи. Підприємствами, установами, організаціями, які підпорядковані Коломийській міській раді, здійснювалося виконання заходів, які забезпечували безперебійну роботу в осінньо-зимовий період 2020-2021 року. Загальна сума коштів, витрачених на виконання заходів, складає 47 837,321 тис. грн.

Комунальним підприємством «Коломияводоканал» забезпечено належну роботу всіх структурних підрозділів та виробничих одиниць підприємства, а саме водозабірних споруд та насосної станції І-го підйому (НС-1), насосна станція другого підйому (НС-2), 18 водопровідних підкачувальних станцій, дві каналізаційні насосні станції, 112,7км водопровідних мереж; 100,7 км. каналізаційних мереж та каналізаційні очисні споруди, рухомий склад автотранспортного-парку, закуплено необхідну кількість паливної деревини та знезаражуючих речовин.

Проведено заміну технологічної обв’язки насосних агрегатів на 4-ох підкачувальних насосних стаціях (Костомарова,Привокзальна,С.Стрільців 25,Петлюри 42).Очищено від мулового осаду водозабірний ковш,намуловий майданчик №6 на дільниці очисних споруд.

За кошти Світового банку проведено реконструкцію водопровідних мереж загальною протяжністю 6,3 км.

За кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища закуплено та встановлено запірну арматуру (8 шт), дренажний насос (1шт) на каналізаційній  насосній станції (вул.Леонтовича) на суму 105,0тис.грн.

Для підготовки об`єктів теплопостачання до роботи в осінньо-зимовому періоді 2020-2021 років комунальним підприємством «Коломиятеплосервіс» освоєно коштів на суму 47,0 тис. грн. Із запланованих одинадцяти пунктів заходів, повністю виконано десять.

Через відсутність фінансування з міського бюджету у 2020 році пункт 4 «Будівництво нової димової труби на котельні по вул. Лисенка, 28» виконаний частково.

В цілому об’єкти теплопостачання комунального підприємства «Коломиятеплосервіс» були якісно підготовлені до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років. Опалювальний сезон 2020-2021 років в комунального підприємства «Коломиятеплосервіс» минув стабільно без аварійних ситуацій.

Відділом молоді та спорту було проведено перевірку стану газового обладнання, димових і вентиляційних каналів, складено відповідні акти обстеження та ремонту зазначеного обладнання на суму 3,2 тис.грн.

Відділом перспективного розвитку та капітального будівництва міської ради було виконано наступні роботи по підготовці до осінньо-зимового періоду:

- капітальний ремонт І поверху приміщення по пл. Привокзальній 2а/1  в м. Коломиї на суму 1 393,32 тис.грн.;

- капітальний ремонт нежитлових приміщень по вул.Українській,68 в селі Саджавка Надвірнянського району Івано-Франківської області на суму 786,57 тис.грн.;

- реконструкцію системи опалення, водопроводу, каналізації і фасаду  Коломийської гімназії №10 по вул.Січових Стрільців, 30 в м.Коломиї на суму 203,28 тис.грн.

Для належної підготовки закладів освіти до опалювального сезону управлінням освіти міської ради проведено наступні заходи:

  - капітальний ремонт харчоблоку Коломийського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №11 «Сонечко» по вул.Лисенка,18а  на суму 297,068 тис.грн.

  - капітальний ремонт приміщення пральні Коломийського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №11 «Сонечко» по вул.Лисенка,18а  на суму 295,428 тис.грн.

  - капітальний ремонт (заміна вікон,дверей) Коломийського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №14 «Світанок» по вул.Лисенка,9  на суму 252,0 тис.грн.

  - капітальний ремонт Коломийського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №19 «Ромашка» по вул.Чайковського,20 на суму 299,086 тис.грн.

  - капітальний ремонт (заміна вікон,дверей) Коломийської початкової школи №20 по вул.Маковея,16 на суму 100,000 тис.грн.

  - капітальний ремонт (заміна вікон,дверей) Коломийського ліцею №2 по вул.Лисенка,24 на суму 200,000 тис.грн.

  - капітальний  ремонт  (заміна вікон,дверей) Шепарівцівської гімназії по вул. Т. Шевченка,70 в с.Шепарівці  на суму 628,561 тис.грн.

Управлінням культури виконано наступні заходи:

- технічне обслуговування, заміна аварійної ділянки газопроводу на суму 12,367 тис.грн.

- обстеження та технічне обслуговування газових приладів на суму 9,69 тис.грн.

- повірка лічильників на суму 3,515 тис.грн.

- придбання та перезаправка вогнегасників на суму 3,240 тис.грн.

- обстеження технічного стану димових вентиляційних каналів на суму 4,000 тис. грн.

- придбано побутовий сигналізатор загазованості в кількості 1 шт на суму 0,78 тис.грн.

- придбано протипожежні покривала (10шт) на суму 4,000 тис.грн.

Комунальним некомерційним підприємством Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» згідно запланованих заходів по підготовці міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років виконано наступні заходи:

- У І кварталі 2020 року проведено капітальний ремонт та відкрито нове приміщення для амбулаторії ЗП-СМ № 8 с. Саджавка за адресою: с. Саджавка, вул. Українська, 68;

- У ІІ півріччі 2020р. здійснено перевірку електричних схем та електрообладнання;

- У ІІ півріччі 2020р. проведено обстеження вентиляційних і димових каналів.

Опалення адміністративного корпусу установи та амбулаторії ЗП-СМ № 1 проводиться електрокотлами, приміщення амбулаторій ЗП-СМ № 2 здійснюється відповідно до укладеного договору з Коломийським драматичним театром ім. І. Озаркевича. Опалення амбулаторій ЗП-СМ № 5, 7, № 6 с. Корнич, № 8 с. Саджавка, № 9 с. Воскресинці, фельдшерсько-акушерського пункту с. Шепарівці,  фельдшерсько-акушерського пункту с. Іванівці здійснюється за рахунок електроконвекторів. Опалення приміщення АЗПСМ № 3 с. Раківчик та АЗПСМ № 4 с. Товмачик здійснюється котлом, який працює на природному газі. Заборгованості за спожитий природний газ та інші енергоносії немає.

Фінансування енергоносіїв Коломийського міського центру ПМСД відбувається за рахунок коштів місцевого бюджету.

Управлінням комунального господарства за кошти міського бюджету виконувалися роботи по поточному ремонту дорожнього і тротуарного покриття асфальтобетонною сумішшю , ремонт вулиць з гравійним покриттям з додаванням щебеню , профілювання автогрейдером вулиць. На ці потреби використано 22 296,673 тис.грн. Проведено капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття по вул. Достоєвського,Стара дорога, дорожнього покриття вулиці Полуботка, Попадюка,Будівельної,Трильовського, дорожнього покриття біля будинку №14 по вул.Леонтовича , капітальний ремонт тротуарів біля будинків №24,26 по вул.Леонтовича, біля будинків №34,36 по вул. Чайковського, по вул.Довбуша . Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Леонтовича, 18, по вул.Чайковського, 38, 46, 48 ,по вул. Чайковського,40,42. Вартість робіт складає 6 926,62 тис.грн.

За рахунок коштів державного бюджету проводився капітальний ремонт вул.Валової та  вул.Шевченка, на суму 9 996,354тис.грн.

Виконано роботи по капітальному ремонту мереж освітлення в с.Шепарівці на суму 530,0 тис.грн.

За кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища проведено нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Винниченка на суму 1 344,838 тис.грн,  нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Бетховена та вул. Соборній на суму 354,954 тис.грн. Проведено реконструкцію  каналізаційної мережі по вул. Довженка на суму 294,955 тис.грн.,   реконструкцію  каналізаційної мережі на пл.Привокзальній на суму 466,273 тис.грн. та по вул.Козакевича на суму 656,749 тис. грн. а також по вул. Гетьмана Івана Мазепи біля будинків 250-274 на суму 321,8 тис.грн.

Для утримання дорожньої мережі в зимовий період комунальним підприємством «Полігон Екологія» використовувалась спеціалізована  техніка в кількості 8 одиниць: автогрейдер, два піскорозкидачі з переднім відвалом (КАМАЗ, МАЗ), МАЗ з переднім відвалом, трактори МТЗ 80, «Бєларус 32-МК» «ЮМЗ ЕО», трактор «Авант», фронтальний навантажувач на базі трактора МТЗ-82.  За зимовий період 2020-2021 років для ліквідації ожеледиці та снігових утворень на вулично-дорожній мережі, що належить територіальній громаді міста, використано 1 141 т соляно-піщаної суміші.

На засіданні виконавчого комітету в вересні 2020 року було заслухано інформацію про хід виконання заходів по підготовці міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років (рішення виконкому від 24.09.2020 р. № 189). Ті заходи, які з тих чи інших причин не були реалізовані в осінньо-зимовому періоді 2020-2021 років, відредаговані щодо теперішніх потреб та  включені до заходів 2021-2022 років.

Виходячи з вищенаведеного, просимо дозволити зняти з контролю рішення виконкому від № 55 «Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років».

Керуючий справами

виконавчого комітету							       Тарас КУХТАР

Затверджено

рішення виконавчого

комітету міської ради

від _______________ №_____

З А Х О Д И

з підготовки об`єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років

| № п/п | Перелік заходів | Од. виміру | Об`єм | Адреса | Термін вико- нання | Вартість робіт, тис.грн. | Джерела фінансування, тис.грн. | Відпові-дальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Власні кошти | Інші |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Управління комунального господарства міської ради |
| 1 | Утримання дорожньої мережі в зимовий період | тис.м2 | 1 826,1 | Коломийська ОТГ | ІV кв. 2021р. | 200,002 | - | 200,002 | - | - | Андрій Радовець |
| 2 | Поточний ремонт дорожнього та тротуарного покриття | тис.м2 | 38,86 | Коломийська ОТГ | 2021р. | 14 257,85 | - | 14 257,85 | - | - | Андрій Радовець |
| 3 | Капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття, в тому числі міжквартальних проїздів | тис.м2 | 33,072 | вулиці: Тичини, Довженка, Глінки, Ранкова, Роксолани, Вітовського, Трильовського, Винниченка, Шкрумеляка, Староміська, Міцкевича, Миколайчука, Чехова, Валова, Коновальця, Січових Стрільців, Хмельницького, Стефаника, Довбуша, Костомарова, Леонтовича, Лисенка, Сахарова, пл..Привокзальна, в м.Коломиї, вул.Лесі Українки в селі Королівка, вул. Січових Стрільців в селі Раківчик і інші | 2021р. | 43 757,854 | - | 43 757,854 | - | - | Андрій Радовець |
| 4 | Будівництво каналізаційних мереж | м/п | 1037 | вулиці: Бетховена, Соборна, Довбуша, Левицького, Войнаровського, Николишина | 2021р. | 2 580,235 | - | 2 580,235 | - | - | Андрій Радовець |
| 5 | Капітальний ремонт вуличного освітлення | м/п | 6 927 | вулиці: І.Ткачука, Сарма-Соколовського; Білейчука, Зелена, Лугова, Шевченка, Гринюка в селі Воскресинці; Шевченка, Франка, Гагаріна, Рубанська, Карпатська в селі Іванівці; Гаєва, Зарічна, Миру, Мартовича, Грушевського, Довбуша, Прикарпатська, Шевченка в селі Шепарівці; Пекарська та інші | 2021р. | 2 849,758 | - | 2 849,758 | - | - | Андрій Радовець |
|  | Всього: |  |  |  |  | 63 645,699 | - | 63 645,699 | - | - |  |
| Комунальне підприємство «Полігон Екологія» |
| 1 | Заготівля піщано-соляної суміші | т | 3200 | вул. Шкрумеляка, 36 | ІV кв. 2021р. | 2400,0 | - | - | 2400,0 | - | Михайло Попелюк |
| 2 | Закупівля ящиків для піщано-соляної суміші | шт | 20 | вул. Шкрумеляка, 36 | ІV кв. 2021р. | 180,0 | - | - | 180,0 | - | Михайло Попелюк |
| 3 | Підготовка спеціалізованої техніки | шт | 11 | вул. Шкрумеляка, 36 | ІV кв. 2021р. | 240,0 | - | - | 240,0 | - | Михайло Попелюк |
|  | Всього: |  |  |  |  | 2 820,0 | - | - | 2 820,0 | - |  |
| Комунальне підприємство «Коломиятеплосервіс» |
| 1 | Промивка та гідравлічне випробовування зовнішніх теплових мереж | м³ | 70 | зовнішні теплові мережі котелень | квітень- травень | 4,3 | - | - | 4,3 | - | Юрій Зінько |
| 2 | Технічне переоснащення котельні на вул.Леонтовича, 14а з установкою буферної ємності для вироб-ництва, транспортування та постачання теплової енергії до басейну ліцею № 6 | шт. | 1 | Котельня на вул. Леонтовича, 14а | квітень- травень | 20,0 | - | - | 20,0 | - | Юрій Зінько |
| 3 | Технічне переоснащення котельні на вул. Довбуша, 117в із заміною котлів КСВ-0,25 „ВК-22” на гідронний котел-модуль „Express-UNO” 225 кВт | шт. | 1 | Котельня на вул. Довбуша, 117в | квітень-жовтень | 500,0 | - | 450,0 | 50,0 | - | Юрій Зінько |
| 4 | Ревізія електрообладнання котелень (згідно графіка) | шт. | 3 | Котельні: - вул. Лисенка, 28; - вул. Леонтовича, 14а; - вул. Довбуша, 117в | липень | 2,9 | - | - | 2,9 | - | Юрій Зінько |
| 5 | Ремонт і ревізія мережних насосів (згідно дефектних актів) | шт. | 4 | Котельні: - вул. Леонтовича, 14а; - вул. Довбуша, 117в | липень | 3,4 | - | - | 3,4 | - | Юрій Зінько |
| 6 | Поточний ремонт газопроводів і обладнання ГРП котелень | шт. | 3 | Котельні: - вул. Лисенка, 28; - вул. Леонтовича, 14а; - вул. Довбуша, 117в | серпень | 2,3 | - | - | 2,3 | - | Юрій Зінько |
| 7 | Забезпечити персонал котелень оперативною та технічною документацією | к-т | 3 | Котельні: - вул. Лисенка, 28; - вул. Леонтовича, 14а; - вул. Довбуша, 117в | вересень | 1,7 | - | - | 1,7 | - | Юрій Зінько |
| 8 | Виготовлення проектної документації газопостачання котелень | шт. | 2 | Котельні: - вул. Лисенка, 28; - вул. Леонтовича, 14а; | вересень | 10,0 | - | - | 10,0 | - | Юрій Зінько |
| 9 | Комплексне випробовування обладнання і зовнішніх теплових мереж спільно з абонентами | шт. | 3 | зовнішні теплові мережі | вересень | 1,1 | - | - | 1,1 | - | Юрій Зінько |
| 10 | Укомплектувати аварійним запасом обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментом, знаряддям, засобами захисту, теплим спецодягом, пожежним інвентарем | - | - | Котельні: - вул. Лисенка, 28; - вул. Леонтовича, 14а; - вул. Довбуша, 117в | вересень | 28,0 | - | - | 28,0 | - | Юрій Зінько |
| 11 | Створити запаси дров та подрібненого гілля на котельнях по вул. Лисенка, 28 та вул. Леонтовича, 14а | м³ | 150 | Котельні: - вул. Лисенка, 28; - вул. Леонтовича, 14а; | вересень | 120,6 | - | - | 120,6 | - | Юрій Зінько |
| 12 | Створити запаси подрібненого гілля на котельнях по вул. Лисенка, 28 та вул. Леонтовича, 14а | м³ | 100 | Котельні: - вул. Лисенка, 28; - вул. Леонтовича, 14а; | вересень | 10,0 | - | - | 10,0 | - | Юрій Зінько |
|  | Всього: |  |  |  |  | 704,3 | - | 450,0 | 254,3 | - |  |
| Комунальне підприємство «Коломияводоканал» |
| 1 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд м.Коломия | шт. | 1 | с.Корнич (очисні споруди, ГКНС) | ІІI-IV кв. | 9 576,0 | 8 618,0 | 958,0 | - | - | Микола Саєвич |
| 2 | Очистка інфільтраційного басейну №2,№4 | шт. | 1 | с.Княждвір (водозабір) | ІІI-IV кв. | 70,0 | - | - | 70,0 |  | Микола Саєвич |
| 3 | Реконструкція резервуарів чистої води | шт. | 1 | с.Шепарівці(НС-2) | ІІ-IІІ кв. | 10 495,0 | - | - | - | 10495,0 | Микола Саєвич |
| 4 | Встановлення установки доочистки питної води | шт. | 1 | с.Шепарівці(НС-2) | ІІ-IІІ кв. | 2 781,0 | - | - | - | 2 781,0 | Микола Саєвич |
| 5 | Реконструкція аварійних мереж та будинкових вводів | км. | 0,25 | Згідно проектної документації | ІІ кв. | 770,0 | - | - | - | 770,0 | Микола Саєвич |
| 6 | Капітальний ремонт водопроводу по вул.Театральній ,32 в м.Коломиї | м. | 60 | вул.Театральна,32 | ІІІ кв | 66,0 | - | 66,0 | - | - | Микола Саєвич |
| 7 | Капітальний ремонт каналізаційної мережі біля буд.№2 по вул.Тютюнника в м.Коломиї | м. | 105 | вул.Тютюнника,2 | IV кв. | 140,81 | - | - | 140,81 | - | Микола Саєвич |
| 8 | Капітальний ремонт підвідного водопроводу до дитячого садочку по вул.Сніжній | м. | 300 | вул.Київська-Сніжна | ІІІ кв | 255,0 | - | 255,0 | - | - | Микола Саєвич |
| 9 | Капітальний ремонт каналізаційної мережі від буд.272,274 по вул.Мазепи в м.Коломиї | м. | 40 | вул.Мазепи ,біля буд.№290 | ІІІ кв | 80,0 | - | - | 80,0 | - | Микола Саєвич |
| 10 | Чистка від порослі ПЛ-6кВ на прогонах | м. | 5 000 | в місцях проходження ліній | ІІІ кв | 5,0 | - | - | 5,0 | - | Микола Саєвич |
| 11 | Закупівля паливної деревини | м3 | 240 | Дільниці підприємтва | ІІ-ІІІ кв. | 220,0 | - | - | 220,0 | - | Микола Саєвич |
| 12 | Очистка від намулу мулових карт №3,№4 | шт. | 2 | Очисні споруди | ІІI-IV кв. | 35,0 | - | - | 35,0 | - | Микола Саєвич |
| 13 | Очистка від осаду мінералізатора №2 | шт. | 1 | Очисні споруди | ІІ-ІІІ кв. | 15,0 | - | - | 15,0 | - | Микола Саєвич |
| 14 | Капітальний ремонт силового трансформатора ТМ-400 6/0,4 кВ із заміною мастила | шт. | 1 | с.Королівка (ГКНС) | ІІІ кв. | 30,0 | - | - | 30,0 | - | Микола Саєвич |
|  | Всього: |  |  |  |  | 24 538,81 | 8 618,0 | 1 279,0 | 595,81 | 14046,0 |  |
| Управління освіти міської ради |
| 1 | Капітальний ремонт покрівлі Саджавського ліцею | м.кв. | 586 | с.Саджавка, вул.Українська.77а | травень-липень 2021р. | 500,0 | - | 500,0 | - | - | Любомир Бордун |
| 2 | Заміна віконних та дверних блоків у Коломийському ліцеї №1 ім.В.Стефаника | м.кв. | 15,4 | м.Коломия вул.А.Міцкевича,3 | травень 2021р. | 50,0 | - | 50,0 | - | - | Любомир Бордун |
| 3 | Ремонт системи опалення у Коломийському ліцеї №5 ім.Т.Г.Шевченка | система | 1 | м.Коломия, пр..М.Грушевського,64 | травень 2021р. | 30,0 | - | 30,0 | - | - | Любомир Бордун |
| 4 | Ремонт підвальних розводок системи опалення та гарячого водопостачання у Коломийському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №2 «Дударик» | система | 1 | м.Коломия, вул.Сніжна,11 | липень 2021 р. | 50,0 | - | 50,0 | - | - | Любомир Бордун |
| 5 | Заміна віконних та дверних блоків у Коломийському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №16 «Орлятко» | м.кв. | 15,4 | м.Коломия, вул.Грушевського, 78 | липень 2021 р. | 50,0 | - | 50,0 | - | - | Любомир Бордун |
| 6 | Ремонт системи водопостачання та водовідведення у Коломийському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №5 «Барвінок» | система | 1 | м.Коломия, вул.Карпатська,40,б | травень 2021р. | 24,0 | - | 24,0 | - | - | Любомир Бордун |
| 7 | Заміна віконних та дверних блоків у Коломийському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №19 «Ромашка» | м.кв. | 15,4 | м.Коломия, вул.Чайковського, 20 | липень 2021р. | 50,0 | - | 50,0 | - | - | Любомир Бордун |
| 8 | Ремонт покрівлі теплиці у Коломийському ліцеї №6 ім.Героя України Тараса Сенюка | м.кв. | 48 | м.Коломия, вул.Леонтовича,14 | червень 2021р. | 50,0 | - | 50,0 | - | - | Любомир Бордун |
| 9 | Ремонт спортзалу Воскресинцівського ліцею | м.кв. | 130 | с.Воскресинці, вул.Шкільна,2 | липень 2021р. | 50,0 | - | 50,0 | - | - | Любомир Бордун |
|  | Всього: |  |  |  |  | 854,0 | - | 854,0 | - | - |  |
| Управління культури міської ради |
| 1 | Експертний огляд та обстеження спеціалі-зованими установами димових та вентиляційних каналів - очікувана вартість | - | - | м.Коломия, вул. Театральна,27 | 2021р. | 5,0 | - | 5,0 | - | - | Уляна Мандрусяк |
| 2 | Експертне обстеження та повірка держгірпромнаглядом справності газокористувального обладнання - очікувана вартість | - | - | м.Коломия, вул.Театральна,27 | 2021р. | 12 ,0 | - | 12 ,0 | - | - | Уляна Мандрусяк |
| 3 | Експертна повірка лічильників, для виконання - очікувана вартість | - | - | м.Коломия, вул. Театральна,27 | 2021р. | 8,5 | - | 8,5 | - | - | Уляна Мандрусяк |
| 4 | Переатестація, навчання, отримання допусків і посвідчень - очікувана вартість | - | - | м.Коломия, вул. Театральна,27 | 2021р. | 18,4 | - | 18,4 | - | - | Уляна Мандрусяк |
| 5 | Ремонт системи газопостачання при несправностях чи витоку газу - очікувана вартість: | - | - | м.Коломия, вул. Театральна,27 | 2021р. | 20 ,0 | - | 20 ,0 | - | - | Уляна Мандрусяк |
| 6 | Припинення газопостачання та пуск газу | - | - | м.Коломия, вул. Театральна,27 | 2021р. | 1,2 | - | 1,2 | - | - | Уляна Мандрусяк |
| 7 | Технічне обслуговування об’єктів(поквартально) | - | - | м.Коломия, вул. Театральна,27 | 2021р. | 28,0 | - | 28,0 | - | - | Уляна Мандрусяк |
| 8 | Придбання пожежних щитів, вогнегасників, перезарядка | - | - | м.Коломия, вул. Театральна,27 | 2021р. | 13,0 | - | 13,0 | - | - | Уляна Мандрусяк |
| 9 | Придбання газосигналізаторів | - | - | м.Коломия, вул. Театральна,27 | 2021р. | 2,4 | - | 2,4 | - | - | Уляна Мандрусяк |
| 10 | Перевірка опору ізоляції електромережі й заземлення | - | - | м.Коломия, вул. Театральна,27 | 2021р. | 48,0 | - | 48,0 | - | - | Уляна Мандрусяк |
| 11 | Обробка спеціалізов. установами дерев’яних конструкцій горищ вогнезахисними сумішами - очікувана вартість | - | - | м.Коломия, вул. Театральна,27 | 2021р. | 48,0 | - | 48,0 | - | - | Уляна Мандрусяк |
| 12 | Розробка проектів, придбання і облаштування аварійнопожежної сигналізації очікувана вартість | - | - | м.Коломия, вул. Театральна,27 | 2021р. | 49,0 | - | 49,0 | - | - | Уляна Мандрусяк |
|  | Всього: |  |  |  |  | 253,5 | - | 253,5 | - | - |  |
| Відділ молоді і спорту міської ради |
| 1 | Капітальний ремонт гімнастичного залу КДЮСШ | - | - | м. Коломия, бул.Л.Українки,43 | червень-вересень 2021р. | 1 400,0 | - | 1 400,0 | - | - | Володимир Колесник |
| 2 | Капітальний ремонт приміщень гуртожитку КДЮСШ | - | - | м. Коломия, вул.Петлюри,17б | травень-липень 2021р. | 800,0 | - | 800,0 | - | - | Володимир Колесник |
|  | Всього: |  |  |  |  | 2 200,0 | - | 2 200,0 | - | - |  |
| Відділ капітального будівництва та перспективного розвитку міської ради |
| 1 | Капітальний ремонт даху будівлі по прос-пекту Грушевського,1 в м. Коломиї | - | Згідно ПКД | проспект Грушевського, 1 м. Коломиї | 2021 | 1461,3 | - | 1461,3 | - | - | Уляна Долаврук |
| 2 | Капітальний ремонт приміщення по вул.Привокзальна,2 в м.Коломиї | - | Згідно ПКД | вул.Привокзальна2 м.Коломиї | 2021 | 300,0 | - | 300,0 | - | - | Уляна Долаврук |
| 3 | Капітальний ремонт нежитлових приміщень по вул.Українській,68 в селі Саджавка Надвірнянського району | - | Згідно ПКД | вул.Українська,68 в селі Саджавка | 2021 | 860,0 | - | 860,0 | - | - | Уляна Долаврук |
| 4 | Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Українська, 68Б в с. Саджавка | - | Згідно ПКД | вул. Українська, 68Б в с. Саджавка | 2021 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | Уляна Долаврук |
| 5 | Капітальний ремонт будівлі по вул. Шевченка в с. Воскресинці Коломийського району | - | Згідно ПКД | вул. Шевченка в с. Воскресинці | 2021 | 210,0 | - | 210,0 | - | - | Уляна Долаврук |
| 6 | Капітальний ремонт в приміщенні амбулаторії в селі Товмачик вул.Шкільна 34-А Коломийського району | - | Згідно ПКД | вул.Шкільна 34А в с.Товмачик | 2021 | 200,00 | - | 200,0 | - | - | Уляна Долаврук |
| 7 | Капітальний ремонт приміщення адмінбудинку по вул. Шкільній, 34а в селі Товмачик Коломийського району | - | Згідно ПКД | вул. Шкільна, 34а в селі Товмачик | 2021 | 210,0 | - | 210,0 | - | - | Уляна Долаврук |
| 8 | Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Шевченка, 70 в с. Шепарівці | - | Згідно ПКД | вул. Шевченка, 70 в с. Шепарівці | 2021 | 400,0 | - | 400,0 | - | - | Уляна Долаврук |
|  | Всього: |  |  |  |  | 4141,3 | - | 4141,3 | - | - |  |
| КНП «Коломийська інфекційна лікарня» міської ради |
| 1 | Заготівля піщано-соляної суміші для посипання пішохідних доріжок та заїздів | Т. | 2 | вул.С.Петлюри 66 | ІІІ квартал 2021р. | * | - | - | - | * | Ігор Білоскурський |
| 2 | Ремонт котлів в модульній котельні | - | - | вул.С.Петлюри 66 | ІІ квартал 2021 р. | * | - | - | - | * | Ігор Білоскурський |
| 3 | Проведення метрологічної повірки манометрів в модульній котельні | - | - | вул.С.Петлюри 66 | ІІ квартал 2021 р. | * | - | - | - | * | Ігор Білоскурський |
| 4 | Проведення чистки димових та вентеляційних каналів | - | - | вул.С.Петлюри 66 | Липень 2021 р. | 500,0 | - | - | 500,0 | - | Ігор Білоскурський |
| 5 | Частковий ремонт покрівлі І-ізолятора | - | - | вул.С.Петлюри 66 | ІІ квартал 2021 р. | * | - | - | - | * | Ігор Білоскурський |
| 7 | Заміна водовідводів, та їх чистка | - | - | вул.С.Петлюри 66 | ІІ квартал 2021 р. | * | - | - | - | * | Ігор Білоскурський |
|  | Всього: |  |  |  |  | 500,0 | - | - | 500,0 | - |  |
| КНП «Коломийська центральна районна лікарня» міської ради |
| 1 | Заміна трубопроводів опалення від котельні до пат анатомічного відділення та пральні | м/п | 190 | вул.Р.Крушельницьких, 26 | ІІІ квартал 2021р. | 735,0 | - | 735,0 | - | - | Андрій Кошкін |
| 2 | Заміна окремих ділянок водопроводу холодної води в підвальному приміщенні терапевт-тичного корпусу | м/п | 100 | вул.Р.Крушельницьких, 26 | ІІІ квартал 2021р. | 154,0 | - | 154,0 | - | - | Андрій Кошкін |
| 3 | Заміна трубопроводів опалення від ТК /Дитяча/ до хірургічного корпусу | м/м | 160 | вул.Р.Крушельницьких, 26 | ІІІ квартал 2021р. | 620,0 | - | 620,0 | - | - | Андрій Кошкін |
| 4 | Заміна водопроводу гарячого водопостачання від кольної до патанатомічного відділення та пральні | м/п | 95 | вул.Р.Крушельницьких, 26 | ІІІ квартал 2021р. | 182,0 | - | 182,0 | - | - | Андрій Кошкін |
| 5 | Заміна кранів пожежного водопостачання на шарові | к-т | 30 | вул.Р.Крушельницьких, 26,28 вул.Роксолани,7 вул.І.Мазепи,134 | ІІІ квартал 2021р. | 7,0 | - | 7,0 | - | - | Андрій Кошкін |
| 6 | Перевірка стану вимощень,благоустрою територій,прочистка зливової каналізації | - | - | вул.Р.Крушельницьких, 26,28 | ІІІ квартал 2021р. | * | - | - | - | * | Андрій Кошкін |
| 7 | Перевірка робочого стану резервних джерел електропостачання | - | - | вул.Роксолани,7 | ІІІ квартал 2021р. | * | - | - | - | * | Андрій Кошкін |
| 8 | Промивка,ремонт та гідравлічне випробування систем теплопостачання | - | - | вул.Р.Крушельницьких, 26,28 вул.Роксолани,7 вул.І.Мазепи,134 | ІІІ квартал 2021р. | * | - | - | - | * | Андрій Кошкін |
| 9 | Ремонт покрівель,вікон та зовнішніх дверей | - | - | вул.Р.Крушельницьких, 26,28 вул.Роксолани,7 вул.І.Мазепи,134 | ІІІ квартал 2021р. | * | - | - | - | * | Андрій Кошкін |
| 10 | Оформлення паспортів готовності до роботи в опалювальний період | - | - | вул.Р.Крушельницьких, 26,28 вул.Роксолани,7 вул.І.Мазепи,134 | ІІІ квартал 2021р. | * | - | - | - | * | Андрій Кошкін |
| 11 | Оформлення актів готовності до роботи в опалювальний період | - | - | вул.Р.Крушельницьких, 26,28 вул.Роксолани,7 вул.І.Мазепи,134 | ІІІ квартал 2021р. | * | - | - | - | * | Андрій Кошкін |
| 12 | Перевірка робочого стану систем пожежогасіння та охоронно-пожежної сигналізації,пожежних кранів і гідрантів | - | - | вул.Р.Крушельницьких, 26,28 вул.Роксолани,7 вул.І.Мазепи,134 | ІІІ квартал 2021р. | * | - | - | - | * | Андрій Кошкін |
|  | Всього: |  |  |  |  | 1 698,0 | - | 1 698,0 | - | - |  |
| КНП «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» міської ради |
| 1 | Капітальний ремонт даху амбулаторії ЗП-СМ № 7 | м2 | 415м2 | м. Коломия, вул. Леонтовича, 26а | І півріччя 2021р. | 1064,306 | - | 1064,306 | - | - | Марія Буртик |
| 2 | Ремонт приміщення адміністративного корпусу | м2 | 152 м2 | м. Коломия, вул. В. Чорновола, 32 | І півріччя 2021р. | 360,0 | - | - | 360,0 | - | Марія Буртик |
| 3 | Збільшення потужності електроенергії АЗПСМ № 1 на 36 кВт | кВт | - | м. Коломия, вул. В. Чорновола, 32 | ІІ півріччя 2021р. | 160,0 | - | 160,0 | - | - | Марія Буртик |
| 4 | Збільшення потужності електроенергії АЗПСМ № 9 с. Воскресинці на 12 кВт | м2 | 217 м2 | С. Воскресинці, вул. Шевченка, 40а | ІІ півріччя 2021р. | 35,0 | - | 35,0 | - | - | Марія Буртик |
| 5 | Збільшення потужності електроенергії та заміна газового опалення на електричне АЗПСМ № с. Товмачик | кВт | - | с. Товмачик, вул. Шкільна, 34а | ІІ півріччя 2021р. | 180,0 | - | 180,0 | - | - | Марія Буртик |
| 6 | Встановлення системи протипожежної сигналізації АЗПСМ №3 с. Раківчик | м2 | 140 м2 | с. Раківчик, вул. Л. Українки, 42а | ІІ півріччя 2021р. | 80,0 | - | 80,0 | - | - | Марія Буртик |
| 7 | Обстеження вентиляційних і димових каналів АЗПСМ № 4 с.Товмачик | - | - | с. Товмачик, вул. Шкільна, 34а | ІІ півріччя 2021р. | 0,25 | - | - | 0,25 | - | Марія Буртик |
| 8 | Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі | м2 | 70 м2 | м. Коломия, вул. В. Чорновола, 32 | І півріччя 2021р. | 150,0 | - | - | 150,0 | - | Марія Буртик |
| 9 | Перевірка електричних схем та електрообладнання | - | - | м. Коломия: вул.В.Чорновола,32; вул. Шевченка, 38; вул. Привокзальна,13 вул. Леонтовича,26а; с. Корнич, вул. Перемоги, 36 с. Товмачик, вул. Шкільна, 34а; с. Саджавка, вул. Українська, 68; с. Воскресинці, вул. Шевченка, 40а; с. Іванівці, вул. Центральна, 17; с. Шепарівці, вул. Шевченка, 108. | ІІ півріччя 2021р. | - | - | - | - | - | Марія Буртик |
| 10 | Обстеження вентиляційних і димових каналів АЗПСМ № 3 с.Раківчик | - | - | с. Раківчик, вул. Л. Українки, 42а | ІІ півріччя 2021р. | 0,25 | - | - | 0,25 | - | Марія Буртик |
|  | Всього: |  |  |  |  | 2 029,806 | - | 1519,306 | 510,5 | - |  |
| КНП «Коломийський фтизіопульмонологічний центр» міської ради |
| 1 | Ремонт приміщень: флюорокабінету та ординаторської | м² | 85 | м.Коломия, в.Замкова,74б | І півріччя 2021р. | 52,0 | - | - | - | 52,0 | Віталій Гурник |
| 2 | Заміна вікон на енергозберігаючі | м² | 19 | м.Коломия, в.Замкова,74б | П півріччя 2021р. | 38,0 | - | - | 38,0 | - | Віталій Гурник |
| 3 | Встановлення протипожежної сигналізації | м² | 560 | м.Коломия, в.Замкова,74б | П півріччя 2021р | 49,0 | - | - | 49,0 | - | Віталій Гурник |
| 4 | Вогнезахисна обробка дерев´яних конструкцій на горищі | м² | 102 | м.Коломия, в.Замкова,74б | П півріччя 2021р | 11,0 | - | - | 11,0 | - | Віталій Гурник |
| 5 | Ремонт стоматологічного кабінету | м² | 15 | м.Коломия, в.Замкова,74б | П півріччя 2021р | 51,0 | - | - | - | 51,0 | Віталій Гурник |
|  | Всього: |  |  |  |  | 201,0 | - | - | 98,0 | 103,0 |  |
|  | РАЗОМ: |  |  |  |  | 103586,415 | 8618,0 | 76040,805 | 4778,61 | 14149,0 |  |

* Реалізація проводитиметься за наявності фінансування

Начальник управління комунального господарства								      Андрій РАДОВЕЦЬ