

**УКРАЇНА**

**КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА**

**Восьме демократичне скликання**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сесія**

**Р І Ш Е Н Н Я**

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м. Коломия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року №37-3/2020 «Про затвердження програми «Благоустрій Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки»** |

У зв’язку з виробничою необхідністю, керуючись законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

**вирішила:**

1. Внести зміни до рішення міської ради від 17.12.2020 року №37-3/2020 «Про затвердження програми «Благоустрій Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки»:
   1. Назву програми «Благоустрій Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки», змінити на «Благоустрій Коломийської міської територіальної громади на 2021-2025 роки».
   2. Внести зміни до програми «Благоустрій Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки», виклавши її в новій редакції (додається).
2. Вважати такими, що втратили чинність рішення міської ради від 17.12.2020р. №37-3/2020 «Про затвердження програми «Благоустрій Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки»» та рішення міської ради 20.05.2021р. № 702-14/2021 «Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року №37-3/2020 «Про затвердження програми «Благоустрій Коломийської ОТГ на 2021-2025 роки»».
3. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Володимира ГРИГОРУКА.
4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань житлово-комунального і дорожнього господарства та комунікацій (Віктор ФІТЬО) та постійної комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин міської ради (Ігор КОСТЮК).

**Міський голова Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ**

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

**Програма**

**«Благоустрій Коломийської міської територіальної громади**

**на 2021 - 2025 роки»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Замовник Програми  **Управління комунального господарства міської ради** |  | **Андрій РАДОВЕЦЬ** |
| Керівник Програми  **Заступник міського голови** |  | **Сергій ПРОСКУРНЯК** |

ПОГОДЖЕНО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Фінансове управління міської ради** |  | **Ольга ЦИГАНЧУК** |
| **Юридичний відділ міської ради** |  | **Любов СОНЧАК** |
| **Відділ економіки міської ради** |  | **Світлана СЕНЮК** |
| **Голова постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального і дорожнього господарства та комунікацій** |  | **Віктор ФІТЬО** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова постійної комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин** |  | **Ігор КОСТЮК** |

**ПАСПОРТ**

**програми «Благоустрій Коломийської міської територіальної громади**

**на 2021 - 2025 роки»**

1. Ініціатор замовлення Програми (замовник): Управління комунального господарства Коломийська міська рада
2. Розробник Програми: управління комунального господарства
3. Термін реалізації Програми: з 2021 по 2025 роки
4. Етапи фінансування Програми – 2021-2025 роки
5. Обсяги фінансування Програми (тис.грн.): 2 956 314,0

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Роки | Всього | Обсяг фінансування за джерелами фінансування, тис.грн. | | | | |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Фонд охорони нав-колишнього природного середовища | Міський бюджет | Інші джерела |
| 2021-2025 в т.ч. | 2 956 314,00 | 419 341,67 | 410 861,67 | 75 401,67 | 2 049 683,99 | 1 025,00 |
| 2021 | 352 940,00 | 50 265,10 | 49 205,47 | 9 716,29 | 243 630,40 | 122,74 |
| 2022 | 948 150,00 | 135 380,00 | 132 658,10 | 23 863,58 | 655 917,37 | 330,95 |
| 2023 | 981 040,00 | 141 142,75 | 138 305,10 | 24 879,40 | 676 367,71 | 345,04 |
| 2024 | 348 634,00 | 47 868,69 | 46 906,30 | 8 762,40 | 244 979,59 | 117,02 |
| 2025 | 325 550,00 | 44 685,13 | 43 786,70 | 8 180,00 | 228 788,92 | 109,25 |

1. Очікувані результати виконання програми.

Реалізація програми дозволить забезпечити:

– покращення санітарно-епідеміологічного стану;

– зменшення обсягів захоронення твердих побутових відходів;

– покращення, оновлення і збільшення парку спецтранспорту та контейнерного господарства;

– покращення якості обслуговування жителів у сфері поводження з твердими побутовими відходами, охоплення вивезенням сміття всієї території;

– покращення екологічного, технічного та санітарного стану полігону ТПВ;

– зменшення шкідливого впливу твердих побутових відходів на навколишнє природнє середовище та здоров'я людини;

– запровадження нових технологій у сфері поводження з твердими побутовими відходами, зокрема створення потужностей з переробки побутових відходів;

– підвищення освітнього рівня населення та забезпечення участі громадян у вирішенні питань у сфері поводження з твердими побутовими відходами;

– забезпечення спільної діяльності органів місцевої влади, бізнесу та громадськості області у розв’язанні проблеми побутових відходів;

1. Термін проведення звітності: щорічно за звітний рік.

**Замовник програми**

Управління комунального господарства **Андрій РАДОВЕЦЬ**

**Відповідальний виконавець**

Управління комунального господа рства **Андрій РАДОВЕЦЬ**

**Відповідальний виконавець**

Комунальне підприємство «Полігон Екологія» **Михайло ПОПЕЛЮК**

**Відповідальний виконавець**

Комунальне підприємство «Зеленосвіт» **Василь МИХАЙЛИЩУК**

**Відповідальний виконавець**

Комунальне підприємство «Коломийська

міська ритуальна служба» **Роман ДЖАМАН**

**Керівник програми**

Заступник міського голови **Сергій ПРОСКУРНЯК**

**Програма**

**«Благоустрій Коломийської міської територіальної громади**

**на 2021 - 2025 роки»**

1. **Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована Програма**

Програма «Благоустрій Коломийської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» спрямована на реалізацію Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи», «Про охорону навколишнього  природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та її дія розповсюджується на територію територіальної громади м. Коломия та приєднаних сільських територіальних громад.

Питання благоустрою є одним з основних питань, з яким щоденно стикаються всі без виключення верстви населення територіальної громади м. Коломиї, приєднаних сільських територіальних громад та гості нашого краю. Тому воно дуже гостро стоїть на порядку денному міської виконавчої влади. Виключно через економічні чинники складними залишаються питання комплексного підходу до питань благоустрою. Фактичне фінансування за бюджетними призначеннями на утримання та ремонт об’єктів значно менше від кошторисної потреби. Об’єкти благоустрою не утримуються у належному експлуатаційному стані. Відсутня повноцінна інвентаризація матеріальних та нематеріальних активів. Виникає нагальна потреба перегляду підходів до обліку міського комунального майна, принципів утримання та облаштування об’єктів благоустрою.

**2. Мета програми**

Визначення комплексу завдань та заходів, спрямованих на забезпечення утримання в належному стані об’єктів благоустрою, які знаходяться в комунальній власності територіальної громади м. Коломиї та приєднаних сільських територіальних громад.

Завданням програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення благоустрою, належного санітарного стану, забезпечення нормативного рівня умов проживання населення в урбанізованому середовищі.

Шляхи розв’язання проблем у сфері благоустрою нашої території є дотримання населенням правил благоустрою і належне фінансування комплексу робіт необхідних для покращення об’єктів благоустрою, а саме:

* ремонту і утримання дорожньої мережі та засобів регулювання дорожнього руху;
* утримання вуличного освітлення;
* утримання зелених насаджень;
* утримання кладовищ;
* санітарна очистка території;
* обслуговування і ремонт споруд на водних об’єктах;
* утримання об’єктів природно-заповідного фонду;
* утримання та ремонт дитячих і спортивних майданчиків;
* утримання громадських вбиралень;
* проведення інвентаризації та паспортизації зелених насаджень та вулично-дорожньої мережі;
* утримання притулку для безпритульних тварин;
* розроблення схеми санітарного очищення території;
* утримання в належному санітарному і технічному стані полігону твердих побутових відходів;
* постійне інформування громадськості про проблемні питання сфери благоустрою;
* вивезення та недопущення утворень стихійних сміттєзвалищ;
* залучення широких верств населення до здійснення заходів у сфері благоустрою;
* навчально-виховні та інформаційно-рекламні заходи, спрямовані на активізацію участі населення у сфері благоустрою.

**3. Фінансове забезпечення виконання завдань Програми.**

Фінансування заходів програми передбачається здійснювати за рахунок видатків з державного, обласного та міського бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, благодійних організацій, громадськості та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Завдання та кошти необхідні для реалізації програми наведені в **додатку**.

**4. Координація та контроль за виконанням Програми.**

Контроль за виконанням цієї програми здійснює міська рада у межах своєї компетенції.

Координацію виконання заходів Програми здійснює виконавчий комітет Коломийської міської ради.

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюють (за їх бажанням) представники громадських організацій, у статутах яких передбачено діяльність у сфері житлово-комунального господарства та громадська рада у сфері житлово-комунального господарства.

**5. Очікувані результати.**

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

збереження стану об'єктів загального користування, історико-культурного, природоохоронного та іншого призначення, а також природних ландшафтів, рекреаційних зон;

ремонт та будівництво нових автомобільних доріг та тротуарів;

поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища та створення кращих умов для життєдіяльності мешканців;

зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природнє середовище та здоров'я людини;

підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та санітарної очистки;

поліпшення стану освітлення території;

покращення інженерного захисту території;

створення умов для очищення міста від забруднення побутовими відходами;

впровадження сучасних технологій, використання спеціалізованого обладнання;

підвищення ефективності функціонування підприємств з питань благоустрою.

Додаток

до програми «Благоустрій Коломийської міської територіальної громади на

2021 - 2025 роки»

**ЗАВДАННЯ ТА КОШТИ**

**необхідні для реалізації програми**

(тис. гривень)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування показника (одиниця виміру) | Значення показника | | | | | | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Виконавець програми | Джерела фінансування (місцевий бюджет, інші джерела) | Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,  тис.грн | В т.ч. за роками | | | | |
| Усього | за роками | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Забезпечення дотримання законодавства у сфері благоустрою | Паспортизація вулично-дорожньої мережі, (вулиць, площ, проспектів, провулків) | 492 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | Виготовлення документації по інвентаризації і паспортизації вулиць | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 1500,0 | 250,0 | 250,0 | 300,0 | 300,0 | 400,0 |
|  | Інвентаризація зелених насаджень вздовж вулиць (км) | 50,7 | 10, 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,7 | Виготовлення документації по інвентаризації | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Інвентаризація скверів, парків (га) | 38,6 | 5,0 | 8,0 | 5,0 | 10,0 | 10,6 | Виготовлення документації по інвентаризації | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 200,0 | 25,0 | 45,0 | 25,0 | 50,0 | 55,0 |
|  | Інвентаризація та паспортизація мереж вуличного освітлення (км) | 307 | 50 | 60 | 70 | 80 | 47 | Проведення паспортизації мереж вуличного освітлення | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 200,0 | 25,0 | 35,0 | 45,0 | 60,0 | 35,0 |
|  | Схема маршрутного орієнтування | 1 | - | 1 | - | - | - | Розроблення технічної документації – схема  маршрутного орієнтування з визначенням необхідної кількості дорожніх знаків | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - |
|  | Схема організації дорожнього руху в м. Коломиї | 1 | 1 | - | - | - | - | Розроблення технічної документації | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - |
|  | Розроблення проектно-кошторисної документації (ПКД) |  |  |  |  |  |  | Розроблення ПКД з благоустрою | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (од) | 28 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | Отримання акта готовності об’єкта до експлуатації шляхом видачі органами ДАБК сертифіката | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Подання заяв, скарг до суду, виконання рішень суду | - | - | - | - | - | - | Інші видатки (судові витрати) | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 480,0 | 20,0 | 400,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Технічне обстеження мостів (шт.) | 50 | 50 | - | 50 | - | 50 | Обстеження та надання висновку | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 650,0 | 200,0 | - | 200,0 | - | 250,0 |
| Вулично-дорожня мережа | Вулиці( км) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Будівництво вулиць | УКГ | УКГ | Міський, обласний, державний бюджети | 150000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
|  | Вулиці (км) | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Реконструкція вулично–дорожньої мережі | УКГ | УКГ | Міський, обласний, державний бюджети | 230 000,0 | 30000,0 | 40000,0 | 50 000,0 | 50000,0 | 60000,0 |
|  | Вулиці (тис.м2) | 125,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі | УКГ | УКГ | Міський, обласний, державний бюджети | 150000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
|  | Вулиці (тис.м2) | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Поточний ремонт вулиць | УКГ | УКГ | Міський, обласний, державний бюджети | 140000,0 | 20000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
|  | Інженерні споруди (мости) | 50 |  |  |  |  |  | Ремонт і утримання автодорожніх і пішохідних мостів | УКГ | УКГ, КП«Полігон Екологія» | Міський, обласний, державний бюджети | 25 000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  | Тротуари (тис. м2) | 40,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Капітальний ремонт тротуарів | УКГ | УКГ, КП«Полігон Екологія» | Міський, обласний, державний бюджети | 45000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 |
|  | Тротуари (тис. м2) | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Поточний ремонт тротуарів | УКГ | УКГ, КП«Полігон Екологія» | Міський, обласний, державний бюджети | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Тротуари (тис. м2) | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Влаштування тротуарів | УКГ | УКГ, КП«Полігон Екологія» | Міський, обласний, державний бюджети | 10 000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2 000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  | Тротуари (шт..) | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Пониження бортового каменю в місцях переходу з тротуарів на проїжджу частину | УКГ | УКГ, КП«Полігон Екологія» | Міський бюджет | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Вулиці (тис.м2) | 3000,0 | щорічно | щорічно | щорічно | щорічно | щорічно | Утримання в зимовий і літній періоди | УКГ | УКГ, КП «Полігон екологія» | Міський бюджет | 24 000,0 | 4 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  | Узбіччя вулиць (км) | 50,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Впорядкування узбіч вулиць (пониження чи підвищення рівня та вивезення залишків грунту) | УКГ | УКГ, КП «Полігон екологія» | Міський бюджет | 2000,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | Вулиці (км, к-ть решіток | 45, 1025 | щорічно | щорічно | щорічно | щорічно | щорічно | Ремонт і утримання мережі дощової каналізації | УКГ | УКГ, КП «Полігон екологія» | Міський бюджет | 4600,0 | 800,0 | 900,0 | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Дощезбірники (шт.) | 320 | 60 | 70 | 50 | 70 | 70 | Встановлення кришок на дощезбірники та люків на мережі дощової каналізації | УКГ | УКГ, КП «Полігон екологія» | Міський бюджет | 900,0 | 150,0 | 180,0 | 150,0 | 210,0 | 210,0 |
|  | Водовідвідні канави( тис. м/п) | 31,7 | 3,1 | 6,3 | 6,3 | 8,0 | 8,0 | Впорядкування відкритих водовідвідних канав та узбіччя на вулицях міста | УКГ, мешканці приватного сектору | УКГ, КП «Полігон Екологія» | Міський бюджет, власні кошти мешканців | 1280,0 | 80,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | Внутрішньоквартальні проїзди (тис.кв. м.) | 90,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | Ремонт міжквартальних проїздів в житлових мікрорайонах | УКГ | УКГ, КП «Полігон екологія» | Міський бюджет | 80 000,0 | 16000,0 | 16000,0 | 16 000,0 | 16000,0 | 16000,0 |
|  | Місця паркування і стоянки | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Будівництво місць для паркування та стоянок для автотранспорту | УКГ | УКГ | Міський, обласний, державний бюджет | 5 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  | Камери відеоспостереження | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Встановлення камер відеоспостереження за дорожнім рухом | МВ УМВС | УКГ | Міський, обласний, державний бюджет | 750,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Засоби регулювання дорожнього руху | Світлофори (шт..) |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Утримання та обслуговування | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 4800,0 | 800,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт світлофорів із заміною головок з світлодіодними джерелами світла | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 4500,0 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | 2 | 2 | - | - | - | - | Встановлення пішохідних світлофорів на перехресті вул. Петлюри – Хмельницького, Чайковського - Шкрумеляка | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - |
|  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | Встановлення на світлофорах засобів мовного супроводу пішохідної фази (Грушевського- автостанція, Мазепи-Л. Українки, Мазепи - Богуна) | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
|  | Огородження (м/п) | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Встановлення та ремонт металевого огородження | УКГ | УКГ, КП «Полігон екологія», «Зеленосвіт» | Міський бюджет | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Виготовлення, встановлення та ремонт металевих перил | УКГ | УКГ, КП «Полігон екологія», «Зеленосвіт» | Міський бюджет | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Дорожні знаки (шт..) | 1050 | 100 | 200 | 250 | 300 | 200 | Встановлення та ремонт | УКГ | УКГ, КП «Полігон екологія» | Міський бюджет | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Дорожня розмітка (м2) | 50 000 | 10 0000 | 10 0000 | 10 0000 | 10 0000 | 10 0000 | Нанесення дорожньої розмітки вертикальної, повздовжньої та пішохідних переходів | УКГ | УКГ, КП «Полігон екологія» | Міський бюджет | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Обмежувачі для руху автотранспорту | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Встановлення засобів обмеження руху автотранспорту (стовпчики, рампи, шлагбауми, «лежачі поліцейські») | УКГ | УКГ, КП «Полігон екологія» | Міський бюджет | 1 400,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | Туристичні інформаційні вказівники, стенди, таблички | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Встановлення вказівників назв вулиць, адресних табличок, рекламних (інформаційних) стендів та щитів | УКГ | УКГ, КП «Полігон екологія», «Зеленосвіт» | Міський бюджет | 1 000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Санітарна очистка | Прибирання (тис. м2) | 1500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Підмітання, збирання сміття в літній і зимовий періоди | УКГ | УКГ, КП «Полігон екологія» | Міський бюджет | 70 000,0 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 |
|  |  | 6300,0 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | Прибирання проїжджої частини механізованим способом | УКГ | УКГ, КП «Полігон екологія», «Зеленосвіт» | Міський бюджет | 10 000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  |  | - | - | - | - |  |  | Механізоване поливання проїжджої частини вулиць | УКГ | УКГ, КП «Полігон екологія», «Зеленосвіт» | Міський бюджет | 5 000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Очистка русел та берегів міських річок (м/п) | 25000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Очистка від сміття, гілок , бруду, трави | УКГ | УКГ, КП «Полігон екологія» | Міський бюджет | 2 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Вивезення побутових відходів (тис. м3) | 40,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Навантаження та вивезення побутових відходів | УКГ | УКГ, КП «Полігон екологія» | Міський бюджет | 5 600,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
|  | Захоронення побутових відходів (тис. м3) | 42,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Захоронення побутових відходів | УКГ | УКГ, КП «Полігон екологія» | Міський бюджет | 4 400,0 | 800,0 | 800,0 | 900,0 | 900,0 | 1000,0 |
|  | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ (тис. м3) | 7,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Збирання вивезення та захоронення стихійних сміттєзвалищ | УКГ | КП «Полігон Екологія», КП «Зеленосвіт» | Міський бюджет | 1 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | Будівництво комплексу по переробці побутових відходів (шт..) | 1 |  |  |  |  |  | Будівництво комплексу по переробці побутових відходів | Міська рада | УКГ | інвестиції | 1 100 000,0 | - | 550000,0 | 550000,0 | - | - |
|  | Об’єкт переробки біорозкладальних відходів | 1 |  |  |  |  |  | Утримання площадки переробки біорозкладальних відходів | УКГ | УКГ, КП «Зеленосвіт» | Міський бюджет | 1 600,0 | 200,0 | 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | Контейнерні майданчики (шт..) | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Ремонт та влаштування контейнерних майданчиків | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 750,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | Сортування побутових відходів (шт..) | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | Створення сортувальних пунктів чи станцій для побутових відходів | УКГ | УКГ | Міський бюджет, обласний фонд ОНПС | 1 300,0 | 400,0 | 400,0 | 500,0 | - | - |
| Вуличне освітлення | Будівництво, реконструкція, ремонт і утримання мережі вуличного освітлення (км) | 75,0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Реконструкція вуличного освітлення з застосуванням енергозберігаючих технологій, заміною опор | УКГ | УКГ | Міський, обласний державний бюджети | 13 000,0 | 2000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  |  | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Капітальний ремонт вуличного освітлення з застосуванням енергозберігаючих технологій, заміною опор | УКГ | УКГ | Міський, обласний державний бюджети | 13 000,0 | 2000,0 | 2 000,0 | 3000,0, | 3000,0 | 3000,0 |
|  |  | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | Утримання мережі вуличного освітлення з заміною ламп | УКГ | КП «Зеленосвіт» | Міський, обласний державний бюджети | 50 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10  000,0 |
|  |  | 15,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | Влаштування освітлення на вулицях | УКГ | УКГ | Міський, обласний, державний | 12 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
|  | Засоби обліку електричної енергії (електролічильник) | \_ | - | - | - | - | - | Заміна, повірка ремонт електролічильників і іншого обладнання, їх обслуговування з придбанням програмного забезпечення | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 900,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
|  | Електроенергія (млн..кВт) | 3800 | 1200 | 1200 | 1400 |  |  | Оплата за електроенергію використану для вуличного освітлення та світлофорів | УКГ | Коломийський МРЕМ ПАТ «Прикарпаттяобленерго» | Міський бюджет | 46 000,0 | 6000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  | Святкова ілюмінація | - | - | - | - |  |  | Влаштування та придбання святкової ілюмінації | УКГ | УКГ, КП «Зеленосвіт | Міський бюджет | 2 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Озеленення (259,1 га) | Парки (32,27 га), сквери (11,989га) | 44,259 | 44,259 | 44,259 | 44,259 | 44,259 | 44,259 | Реконструкція, капітальний ремонт та утримання парків, скверів | УКГ , ВКБ | УКГ, КП «Зеленосвіт» | Міський, обласний, державний бюджет | 39 000,0 | 5 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8000,0 | 10000,0 |
|  | Нові парки (шт.) | 3 | 1 | - | 1 | - | - | Створення парків, скверів (з виготовленням проектно-технічної документації) | УКГ , ВКБ | УКГ | Міський, обласний, державний бюджет | 6 000,0 | 3 000,0 | - | 3 000,0 | - | - |
|  | Дерева кущі (шт.) | 7800 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | Садіння дерев, кущів | УКГ | УКГ,КП «Зеленосвіт» | Міський, обласний, державний бюджет | 4 000,0 | 400,0 | 800,0 | 800,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Дерева (шт..) | 600 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | Зрізання аварійних і фаутних дерев | УКГ | УКГ, КП «Зеленосвіт» | Міський бюджет | 2 600,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 600,0 | 600,0 |
|  | Газони (тис.м2) | 27,461 | щорічно | щорічно | щорічно | щорічно | щорічно | Впорядкування та догляд за газонами | УКГ | УКГ, КП «Зеленосвіт» | Міський бюджет | 10 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  | Квітники (тис. м2) | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Посадка та догляд за квітниками | УКГ | УКГ, КП «Зеленосвіт» | Міський бюджет | 7 400,0 | 1000,0 | 1 200,0 | 1500,0 | 1700,0 | 2000,0 |
|  | Живопліт (тис. м/п) | 3,5 | щорічно | щорічно | щорічно | щорічно | щорічно | Догляд за живоплотом | УКГ | УКГ, КП «Зеленосвіт» | Міський бюджет | 1 200,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 300,0 |
|  | Боротьба з бур’янами (га) | 50,0 | щорічно | щорічно | щорічно | щорічно | щорічно | Знищення буряну в т. ч. шкідливого, механічним та хімічним способом | УКГ | УКГ, КП «Зеленосвіт», КП «Полігон Екологія | Міський бюджет | 800,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | Декоративні дерева | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Формувальне обрізання | УКГ | УКГ, КП «Зеленосвіт», КП «Полігон Екологія | Міський бюджет | 2 800,0 | 500,0 | 500,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  | Інші роботи по озелененню | - | - | - | - |  |  | Викорчовування пнів, згрібання гілок, поливання газонів і інші | УКГ | УКГ, КП «Зеленосвіт», КП «Полігон Екологія» | Міський бюджет | 1 500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | - | - | - | - |  |  | Встановлення, розбирання новорічної ялинки | УКГ | УКГ, КП «Зеленосвіт», КП «Полігон Екологія | Міський бюджет | 1 500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Водні об’єкти та інженерний захист територій | Озера( шт.) | 1 |  |  |  |  |  | Поліпшення технічного стану та благоустрою озера по вул. Чехова | УКГ | УКГ | Міський, обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС | 6 000,0 | 2000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | - | - |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  | Впорядкування озера в парку ім.. Т. Шевченка | УКГ ,ВКБ | УКГ | Міський, обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС | 50 000,0 | 10000,0 | 20000,0 | 20000,0 | - | - |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  | Впорядкування озера по вул. Шипайла | УКГ , ВКБ | УКГ | Міський, обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС | 3 000,0 | - | 3 000,0 | - | - | - |
|  | (шт..) | 3 |  |  |  |  |  | Догляд за озерами | УКГ | УКГ, КП «Полігон Екологія», КП «Зеленосвіт» | Міський бюджет | 5 000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Пляжі (шт..) | 3 |  |  |  |  |  | Обладнати пляжів на озері по вул. Чехова, в парку ім.. Т. Шевченка, на р. Прут | УКГ | УКГ | Міський, обласний державний бюджет, обласне УНС | 2 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Ріки (км) | 3,95 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | Регулювання і берегоукріплення р. Коломийка | УКГ | УКГ | Міський, обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС | 15000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  |  | 1,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | Кріплення берега з/б плитами і регулювання р. Чорний потік від буд.. № 130 по вул. Довбуша до вул. Міцкевича | УКГ | УКГ | Міський, обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС | 20 000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - | Регулювання р. Чорний потік від вул. Міцкевича до р. Прут | УКГ | УКГ | обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС | 8 000,0 | - | - | 8 000,0 | - | - |
|  |  | 0,85 | 0,85 | - | - | - | - | Берегоукріплення правого берега р. Прут: в районі водозабірних споруд в с. Княждвір; в р – ні інфільтраційних басейнів №1,2, 3,4; в місці переходу ЛЕП 6,0 кВТ електропостачання водозабірних споруд | УКГ , КП «Коломия водоканал» | УКГ | обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС | 5 500,0 | 5500,0 | - | - | - | - |
|  |  | 1,0 | - | - | 1,0 |  |  | Реконструкція берегоукріплювальне споруд лівого берега р. Прут в районі паперової фабрики | УКГ | УКГ | обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС | 20 000,0 | - | - | 20 000,0 | - | - |
|  |  | 0,92 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,12 | Регулювання і кріплення берега з/б плитами від вул. Чайковського до вул. Гірняка | УКГ | УКГ | Міський, обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС | 12 000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 2000,0 |
|  | Захист від підтоплення житлових мікрорайонів міста (га) | 162,0 | 26,0 | 29,0 | 35,0 | 37,0 | 35,0 | Влаштування системи поверхневого водовідведення | УКГ | УКГ | Міський, обласний, державний бюджет, | 100 000,0 | 10 000,0 | 20 000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 10000,0 |
| Об’єкти природно-заповідного фонду | Утримання об’єктів природно-заповідного фонду (4 шт.) | 3 | 3 | - | - | - | - | Виготовлення проектно-технічної документації на землю на по т.. Франка – («Дуб Івана Франка»), в парку ім. Т. Шевченка – («Горіх сірий»), по вул. Театральній – («Магнолія») | УКГ , ВКБ | УКГ | Міський, обласний, бюджет, фонд охорони НПС | 60,0 | 60,0 | \_ | \_ | \_ | \_ |
|  |  | 1 | - | 1 | - |  |  | Огородження об’єктів природно-заповідного фонду – парк ім.. К. Трильовського | УКГ | УКГ | Міський, обласний, бюджет, фонд охорони НПС | 3 000,0 | 1500,0 | 1500,0 | - | - | - |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  | Утримання об’єктів природно-заповідного фонду | УКГ | УКГ | Міський, обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС | 10 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Кладовища | Кладовища ТГ (га) | 45,0 | щорічно | щорічно | щорічно | щорічно | щорічно | Утримання кладовища | УКГ | УКГ, КП «Коломийська ритуальна служба» | Міський,  державний бюджет | 19 000,0 | 3000,0 | 3 000,0 | 4 000,0 | 4000,0 | 5000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Влаштування огорожі кладовища | УКГ, | УКГ, «КП Коломийська ритуальна служба» | Міський бюджет | 5 000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Влаштування доріжок | УКГ | УКГ , «КП Коломийська ритуальна служба» | Міський бюджет | 10 000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Влаштування освітлення | УКГ | УКГ , «КП Коломийська ритуальна служба» | Міський бюджет | 1 000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | 8,2 |  |  |  |  |  | Будівництво нової площі кладовища | УКГ, відділ архітектури, містобудування та капітального будівництва | УКГ , «КП Коломийська ритуальна служба» | Міський бюджет | 8 764,0 | 3 000,0 | 2 000,0 | 2000,0 | 1 764,0 | - |
| Дитячі та спортивні майданчики | Дитячі майданчики (щт.) | 97 | постійно | постійно | постійно | постійно | постійно | Ремонт майданчиків | УКГ , КП «Зеленосвіт», КП «Полігон Екологія» | УКГ, КП «Зеленосвіт», КП «Полігон Екологія» | Міський бюджет | 2 100,0 | 300,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 | 600,0 |
|  |  | 55 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | Встановлення дитячих майданчиків | УКГ, КП «Зеленосвіт», КП «Полігон Екологія» | УКГ, КП «Зеленосвіт», КП «Полігон Екологія» | Міський, державний, обласний бюджет | 11 000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1000,0 |
|  | Спортивні майданчики (щт.) | 18 | постійно | постійно | постійно | постійно | постійно | Ремонт спортивних майданчиків | УКГ, КП «Зеленосвіт», КП «Полігон Екологія» | УКГ, КП «Зеленосвіт», КП «Полігон Екологія» | Міський бюджет | 2 800,0 | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 |
|  |  | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Встановлення спортивних майданчиків | УКГ | УКГ, КП «Зеленосвіт», КП «Полігон Екологія» | Міський, державний, обласний бюджет | 13 000,0 | 3 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 2000,0 | 3000,0 |
| Громадські вбиральні | Комунальні вбиральні | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | Капітальний ремонт вбиралень які є в комунальній власності | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 5 000,0 | 1000,0 | 2000,0 | 2000,0 | - | - |
|  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Придбання та встановлення вбиралень | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 5 000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Полігон твердих побутових відходів |  | 1 |  |  |  |  |  | Обладнання полігону відповідно до проектно-технічної документації | УКГ | УКГ | Міський, обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС | 30 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  | Рекультивація сміттєзвалища по вул. Шарлая (відповідно до розробленої проектно-технічної документації) | УКГ | УКГ | Міський, обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС | 3 000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1 000,0 | - | - |
| Безпритульні тварини | Притулок для собак |  |  |  |  |  |  | Утримання притулку для безпритульних тварин | УКГ | УКГ, КП «Коломийська ритуальна служба» | Міський, обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС | 11 500,0 | 1500,0 | 2000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Розширення та придбання обладнання для притулку | УКГ | УКГ , КП «Коломийська ритуальна служба» | Міський, обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС | 5 000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Будівництво притулку для безпритульних тварин | УКГ | УКГ | Міський, обласний, державний бюджет, фонд охорони НПС | 33 700,0 | 10 000,0 | 13 700,0 | 10 000,0 | - | - |
|  | Відлов безпритульних тварин |  |  |  |  |  |  | Відлов безпритульних тварин | УКГ | УКГ, КП «Коломийська ритуальна служба» | Міський бюджет | 2 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Ветеринарні послуги для безпритульних тварин |  |  |  |  |  |  | Ветеринарні послуги для безпритульних тварин | УКГ | УКГ, КП «Коломийська ритуальна служба» | Міський бюджет | 2 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Інші об’єкти благоустрою | Пл. Скорботи | 1 |  |  |  |  |  | Реконструкція пл.. Скорботи | УКГ | УКГ | Міський, обласний, державний бюджет, | 10 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | - | - | - |
|  | Пл.. Відродження | 1 |  |  |  |  |  | Ремонт конструкцій на пл. .Відродження | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 51 000,0 | 30000,0 | 21 000,0 | - | - | - |
|  | Пл.. Шевченка | 1 |  |  |  |  |  | Ремонт пл.. Шевченка | Упр.капітального будівництва | УКГ | Міський бюджет | 51 500,0 | 10000,0 | 20000,0 | 20 000,0 | 1500,0 | - |
|  | Пл.. 750-річчя Коломиї | 1 |  |  |  |  |  | Ремонт споруд пл... 750-річчя Коломиї | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 21 500,0 | - | - | 10 000,0 | 11500,0 | - |
|  | Павільйони автобусних зупинок (шт) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Ремонт павільйонів з встановленням лавок | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 1 000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Встановлення павільйонів автобусних зупинок | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 2 700,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 600,0 | 600,0 |
|  | Малі архітектурні форми |  |  |  |  |  |  | Ремонт, заміна, встановлення малих архітектурних форм | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 1 000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Лавки | Встановлення і ремонт лавок для сидіння | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Встановлення та ремонт лавок на площах, в парках , скверах | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 1 300,0 | 200,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,  0 |
| Урни для сміття | Встановлення урн для сміття | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Встановлення урни для сміття вздовж вулиць, в парках скверах | УКГ | УКГ | Міський бюджет, фонд охорони НПС | 530,0 | 100,0 | 110,0 | 320,0 |  |  |
| Рекламні тумби |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ремонт тумб | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Встановлення тумб | УКГ | УКГ | Міський бюджет | 1 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Декоративне огородження (м) |  | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Встановлення декоративного огородження в центральній частинці міста | УКГ | УКГ, КП «Зеленосвіт» | Міський бюджет | 3 000,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Фонтан на пл.. Шевченка |  | 1 |  |  |  |  |  | Обслуговування фонтана, придбання обладнання для його обслуговування | УКГ | УКГ , КП «Коломия водоканал» | Міський бюджет | 1 500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Спеціалізована техніка та обладнання | Придбання спецтехніки та обладнання для утримання об’єктів благоустрою (од..) |  |  |  |  |  |  | Придбання сміттєвозів, з ручним  завантаженням, тротуарних підмітальних машин, намулососів, гідромашин, екскаваторів, бульдозерів, ямобурів, автогрейдерів, котків, піскорозкидувачів, поливальних машин, автовишок та іншої техніки та обладнання | УКГ, КП «Полігон Екологія  », КП «Коломийська ритуальна служба» КП «Зеленосвіт», КП Коломия «Паркосервіс», КП «Центральний ринок» | УКГ, КП «Коломийська  ритуальна служба» КП «Зеленосвіт», КП Коломия «Паркосервіс», КП «Центральний ринок» | Міський бюджет, обласни  й, державний бюджети, державний, обласний, фонди охорони НПС | 50 000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Придбання екскаватора-навантажувача JCB 3CX ECO SITEMASTER на умовах фінансового лізингу | УКГ, КП «Полігон Екологія | УКГ, КП «Полігон Екологія | Міський бюджет,  державний бюджет | 4500,0 | - | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | - |

**Замовник програми**

Управління комунального господарства **Андрій РАДОВЕЦЬ**

**Керівник програми**

Заступник міського голови **Сергій ПРОСКУРНЯК**