

**проєкт**

**УКРАЇНА**

**КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА**

#  Виконавчий комітет

# Р І Ш Е Н Н Я

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м. Коломия № \_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Про хід виконання заходів по підготовці міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років** |

Заслухавши інформацію управління комунального господарства міської ради про хід виконання заходів по підготовці закладів міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 27.04.2021 року № 91 «Про підготовку об`єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років», для організації своєчасного початку опалювального сезону, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

**вирішив:**

1. Інформацію про хід виконання заходів по підготовці міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років взяти до відома (додається).
2. До початку опалювального періоду 2021-2022 років керівникам комунальних підприємств, міських організацій та установ забезпечити безумовне виконання заходів по підготовці міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, затверджених рішенням виконавчого комітету від 27.04.2021 року № 91 «Про підготовку об`єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років».
3. Покласти персональну відповідальність на керівників установ та організацій за своєчасний початок та стале проходження опалювального періоду, безперебійну подачу теплоносіїв на об’єкти соціальної сфери, в бюджетні установи та організації.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Володимира ГРИГОРУКА.

**Міський голова Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ**

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого

комітету міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

**Інформація**

**про хід виконання заходів з підготовки закладів міського**

**господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років**

Станом на 08 вересня 2021 року згідно запланованих заходів по підготовці міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021−2022 років, затверджених рішенням виконавчого комітету від 27.04.2021 року № 91 «Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років» виконано наступні роботи на суму близько 48,0 млн. грн:

Комунальним підприємством «Коломияводоканал» до зимового періоду підготовлено 112,7 км − водопровідних мереж; 109,00 км − каналізаційних мереж; 20 − водопровідних насосних станцій; 2 − каналізаційні насосні станції; 1−каналізаційна очисна споруда; 1–водозабірна споруда з поверхневих джерел.

В рамках робіт з підготовки до осінньо-зимового періоду проведено:

* заміну технологічної обв’язки насосних агрегатів на 2 підкачувальних насосних станціях (ПНС), (Богуна 36, С.Стрільців 39).
* проведено роботи по заміні аварійної ділянки водопровідної мережі Ø160мм по вул. Хмельницького;
* проведено роботи по заміні аварійної ділянки каналізаційної труби від житлових будинків вул. Сахарова, вихід на вул. Шкрумеляка;
* проведено роботи по заміні аварійних ділянок водопровідних та каналізаційних мереж біля Коломийського ліцею №1;
* проведено роботи по заміні аварійної ділянки водопровідної мережі на перехресті вул. Лисенка-Шипайла;
* проведено роботи по заміні водопровідного вводу до буд. №32 по вул. Леонтовича;
* проведено роботи по заміні водопровідного вводу до буд. №40а по вул.Франка;
* проведено ремонт рибозахисних споруд водозабірного ковша (заміна зношених елементів касет рибозахисту) в с. Княждвір;
* ремонт високовольтної лінії електропередач ввід №1 на РП-8 ГКНС;
* проведено роботи з вивозу осаду мулового майданчика на каналізаційних очисних спорудах;
* проведено роботи з капітального ремонту насосного агрегату Wilo FA50.21D дільниці водозабірних споруд;
* проведено роботи з капітального ремонту водопровідної мережі по вул. Слобідській;
* розпочато підготовчі роботи по заміні аварійного вводу до буд. №42а по вул. Франка;
* проведено роботи по заміні обв’язки насосної пари ПНС «Валова»;
* закуплено матеріал для проведення робіт по заміні аварійних ділянок каналізаційних мереж (вул. Мазепи 274, 288а, вул. Лермонтова 17);
* підприємством укладено угоди на постачання витратних матеріалів, необхідних для оперативного реагування з ліквідації аварійних ситуацій, на закупівлю знезаражуючої речовини (гіпохлориду), паливо-мастильних матеріалів, постачання та розподілу електроенергії до кінця 2021 року.

Комунальне підприємство «Коломиятеплосервіс» на підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років освоїло 203,2 тис.грн із запланованих 704,3 тис.грн.

Заготовлено 130 м3 дров, 48т брикетів паливних та 42т подрібненого гілля для твердопаливних котлів.

Керівники та спеціалісти підприємства пройшли перепідготовку з охорони праці в Івано-Франківському обласному навчально-курсовому комбінаті житлово-комунального господарства.

Підприємство має укладені договори на 2021 рік на постачання природного газу, електричної енергії, паливних брикетів та деревини дров’яної.

Станом на 08.09.2021 року комунальне підприємство «Коломиятеплосервіс» має заборгованість за розподіл природного газу перед АТ «Івано-Франківськгаз» на суму 260 529,75 грн.

Заборгованість споживачів за спожиту теплову енергію на 08.09.2021 року становить 131 313,94 грн:

* Національний університет «Львівська політехніка» – 62 338,82 грн;
* управління освіти Коломийської міської ради – 68 975,12грн.

На підприємстві є 1 одиниця транспортної техніки – автомобіль ЗИЛ ММЗ 45023-самоскид у справному стані.

Для належної підготовки закладів освіти проводилися наступні заходи:

* заміна віконних та дверних блоків у Коломийському ліцеї № 1 ім. В. Стефаника на суму 50,0 тис.грн;
* ремонт системи водопостачання та водовідведення у Коломийському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 5 «Барвінок» на суму 24,0 тис.грн;
* заміна віконних та дверних блоків у Коломийському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 19 «Ромашка» на суму 50,0 тис.грн;
* заміна віконних та дверних блоків у Коломийському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №16 «Орлятко» на суму 50,0 тис.грн;
* ремонт спортзалу Воскесинцівського ліцею на суму 50,0 тис.грн;
* проведено роботи по капітальному ремонту покрівлі Саджавського ліцею на суму 446, тис.грн. та ремонт підвальних розгалужень систем опалення та гарячого водопостачання у Коломийському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 2 «Дударик» на суму 50,0 тис.грн.

Управлінням культури виконано наступні роботи по підготовці до осінньо-зимового періоду 2021-2022років:

* + затверджено план організаційно-технічних заходів з підготовки об’єктів управління культури Коломийської територіальної громади по забезпеченню безпечної експлуатації паливних в приміщеннях установ;
	+ проведено випробування теплових мереж та систем опалення на щільність та міцність у визначені строки і терміни;
	+ проведено профілактичні роботи на тепловикористальних установках, теплових мережах, системах теплоспоживання котелень;
	+ розпочато проведення перевірки справності газового обладнання та котлів експертною установою, відповідальними особами проводиться (здійснюється) систематично з реєстрацією в спеціальному журналі;
	+ проведено перевірки димових та вентиляційних каналів об’єктів управління культури (з оформленням актів);
	+ проведено налагоджувальні та ремонтні роботи з усунення порушень,
	+ виявлених у теплових режимах, систем тепло споживання.

Відділом молоді та спорту проведено ремонт гімнастичного залу КДЮСШ по бул. Л. Українки, 43 на суму 1400,0 тис.грн, капітальний ремонт приміщення гуртожитку КДЮСШ по вул. Петлюри, 17Б на суму 800,0 тис.грн, проведено перевірку стану газового обладнання, димових та вентиляційних каналів, складання відповідних актів обстеження та ремонт зазначеного обладнання на суму 30,0 тис.грн.

Комунальним некомерційним підприємством міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»:

* проводяться ремонтні та профілактичні роботи на тепловикористальних установках, теплових мережах, системах теплоспоживання;
* проводяться налагоджувальні роботи з усунення порушень, виявлених у теплових та гідравлічних режимах роботи систем теплоспоживання;
* проводиться обстеження вентиляційних і димових каналів;
* виконано шуфрування теплових мереж з метою з’ясування ступеню корозійного пошкодження трубопроводів;
* відновлено антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на трубопроводах теплових мереж;
* приведено у справний технічний стан обладнання та засоби вимірювальної техніки вузлів керування, розташованих в теплових пунктах;
* проведено навчання персоналу щодо пожежної безпеки та ліквідації відмов у системах теплоспоживання;
* проводиться робота щодо збільшення потужності електроенергії в АЗПСМ № 9 с. Воскресинці та ФАП с. Шепарівці;
* у ІІ кварталі 2021р. відкрито нове приміщення для АЗПСМ № 6 с.Корнич.

Заборгованості за спожитий природний газ та інші енергоносії немає.

Комунальним некомерційним підприємством «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області» проведено промивку системи теплопостачання, технічне обслуговування системи пожежогасіння, автоматичної системи сигналізації, проведено перевірки системи димових і вентиляційних каналів, проведено перевірку вводів та випусків підземних інженерних комунікацій.

Комунальним некомерційним підприємством «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради» :

* виготовлено акт обстеження будівель та споруд;
* виконано роботи по замірах опору заземлення та ізоляції електропроводки в приміщеннях;
* виконано роботи по технічному обслуговуванню систем газопостачання;
* виконано перевірку димових і вентиляційних каналів, вводів та виводів труб водяного опалення.

Комунальним некомерційним підприємством «Коломийська центральна районна лікарня Коломийської міської ради» :

* закуплено та вмонтовано резервне джерело живлення на 220кВт;
* виконано частково заміну окремих ділянок водопроводу холодної води в підвальному приміщенні терапевтичного корпусу;
* виконано частково роботи по заміні кранів пожежного водопостачання на шарові;
* проведено перевірку стану вимощень, благоустрою територій, прочистку зливової каналізації;
* проведено перевірку робочого стану резервних джерел електропостачання;
* проведено ремонт покрівель,вікон та зовнішніх дверей.

Відділом перспективного розвитку та капітального будівництва міської ради виконано роботи по капітальному ремонті приміщення по вул.Привокзальна,2 в м.Коломиї, нежитлових приміщень по вул.Українській, 68 в селі Саджавка, нежитлового приміщення по вул.Шевченка, 70 в с.Шепарівці, нежитлового приміщення по вул. Українська, 68Б в с.Саджавка, будівлі по вул. Шевченка в с.Воскресинці, приміщення адмінбудинку по вул. Шкільній, 34а в селі Товмачик. Вартість виконаних робіт складає 1 097,0 тис. грн.

Для забезпечення належного технічного стану доріг міста комунальним підприємством «Полігон Екологія» проведено поточний ремонт доріг на суму 5 864,499 тис. грн (вулиці Грушевського, Карпатська, Гімназіальна, Кринична, Міцкевича, Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Яворницького, Франка, Моцарта, бул. Л.Українки, Винниченка, Київська, Коновальця та вулиці сільських громад). Підготовлено 13 одиниць спеціалізованої техніки, яка буде задіяна до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. Для ліквідації ожеледиці в зимовий період заготовлено 30 тонн піщано-соляної суміші.

За кошти міського бюджету управлінням комунального господарства здійснено капітальний ремонт вул. Лисенка (заїзд до ЗОШ №2 та ДНЗ №11), капітальний ремонт дорожнього покриття біля будинку №20 по вул.Леонтовича, дорожнього покриття вул.Трильовського, капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Вітовського, вул.Косівської, дорожнього і тротуарного покриття вул.Міцкевича (заїзд до ЗОШ№1), дорожнього покриття вул.Лесі Українки в селі Королівка, капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Андрія Шептицького, капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Січових Стрільців в селі Раківчик, капітальний ремонт тротуарів по вул.Пекарській, по вул.Леонтовича біля будинку №18, по вул.Стефаника, по вул.Довбуша, по вул. Павлика, по вул.Чехова, по вул. Костомарова, перехресть вулиць Чехова-Петлюри та по вул. Йосипа Сліпого. Проведено капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №18 по вул. Леонтовича, по вул.Чайковського, 34, 36, 44, по вул.Богуна № 26,28,30,32 , по пл.Привокзальній,3, по вул.Богуна, по вул.Бандери, 51а та вул.Палія, 20, по вул. Леонтовича, 2, 4, 6, по вул.Пекарська, 8, по вул.Лисенка, 10, біля будинку №22 по вул.Леонтовича, по пл.Привокзальній, 3 , по вул. Хмельницького, 1, 1а по вул.Заньковецької, 1, по вул.. Стефаника, 5, 2а, по вул. Леонтовича, 20, 24, 26, по вул.Чайковського, 38, 46, 48, по вул.Сахарова, по вул.Леонтовича, по пл.Привокзальній, 5, 6, по пл. Привокзальній.12, по вул.Січових Стрільців, 39, по пл.Привокзальній,4 та капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.Бандери, 7. Вартість виконання складає 24 491,9 тис. грн.

На виконання заходів щодо соціально-економічного розвитку територій за рахунок коштів державного бюджету проводиться капітальний ремонт вул.Шкрумеляка та капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вул.Винниченка. Профінансовано видатки у сумі 5 928,377 тис. грн..

За рахунок субвенції з обласного фонду охорони навколишнього середовища проведено нове будівництво каналізаційної мережі по вул.Бетховена та вул. Соборній, каналізаційної мережі по вул. Довбуша та вул..Левицького. Розпочато роботи по будівництві каналізаційної мережі по вул.Николишина та каналізаційної мережі по вул.Спортивній та вул. Молодіжній у с.Королівка.

**Начальник управління**

**комунального господарства Андрій РАДОВЕЦЬ**