

**проєкт**

**УКРАЇНА**

**КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА**

# Виконавчий комітет

# Р І Ш Е Н Н Я

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м. Коломия № \_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Про хід виконання заходів по підготовці комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років** |

Заслухавши інформацію управління комунального господарства міської ради про хід виконання заходів по підготовці закладів міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 20.04.2022 року № 109 «Про підготовку об`єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років», для організації своєчасного початку опалювального сезону, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

**вирішив:**

1. Інформацію про хід виконання заходів по підготовці міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років взяти до відома (додається).
2. До початку опалювального періоду 2022-2023 років керівникам комунальних підприємств, міських організацій та установ забезпечити виконання заходів по підготовці міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років, затверджених рішенням виконавчого комітету від 20.04.2022 року № 109 «Про підготовку об`єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років».
3. Покласти персональну відповідальність на керівників установ та організацій за своєчасний початок та стале проходження опалювального періоду, безперебійну подачу теплоносіїв на об’єкти соціальної сфери, в бюджетні установи та організації.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Богдана СТАНІСЛАВСЬКОГО.

**Міський голова Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ**

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого

комітету міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ р. № \_\_\_\_\_

**Інформація**

**про хід виконання заходів з підготовки закладів комунального**

**господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2022 років**

Станом на 16 вересня 2022 року на виконання заходів з підготовки комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022−2023 років, затверджених рішенням виконавчого комітету від 20.04.2022 року № 109 «Про підготовку об’єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років» виконано роботи на суму близько 55,0 млн. грн.

Комунальним підприємством «Коломияводоканал» для безперебійного проходження осінньо-зимового періоду 2022-2023рр. комунальним підприємством «Коломияводоканал» проведено роботи у відповідності плану заходів затверджених рішенням виконавчого комітету Коломийської міської ради №109 від 20.04.2022р.

Для роботи в осінньо-зимовий період підготовлено всі структурні підрозділи та виробничі одиниці КП «Коломияводоканал», а саме водозабірні споруди та насосна станція І-го підйому (НС-1), насосна станція другого підйому (НС-2), 18 водопровідних підкачувальних станцій, 4 каналізаційні насосні станції (КНС), 112,7км водопровідних мереж; 108,9 км. каналізаційних мереж та каналізаційні очисні споруди, рухомий склад автотранспортного парку, закуплено необхідну кількість паливної деревини та знезаражуючих речовин.

В межах даних заходів проведено роботи з капітального ремонту каналізаційних мереж загальною протяжність 891м.п. за адресами по вул. Тютюнника 2, вул. Театральна 48-52, вул. Січових Стрільців 23-23, вул. Мазепи 268а, вул. Чайковського 40, вул. Петлюри 38,42, вул. Коновальця 19, вул. Чотового Бурі, вул. Довбуша 50, вул. Лермонтова 17 та капітальний ремонт насосної станції водозабірних споруд в с. Княждвір. Проведено роботи по встановленні та включення в процес підготовки види системи доочистки питної води.

Станом на 15.09.2022р. завершуються процедури закупівлі для виконання капітального ремонту каналізаційних мереж по вул. Заньковецька 12, вул. Богуна 40-Стефаника 16 та капітального ремонту водопровідної мережі до буд. 48а, 48б по вул. Франка, планове завершення даних робіт до кінця вересня.

В загальному із 19 пунктів заходів 14 виконано повністю з використанням коштів на ці потреби в сумі 2037,431 тис.грн.

Комунальне підприємство «Коломиятеплосервіс» на підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років освоїло 262,0 тис. грн із запланованих 893,0 тис. грн. З дванадцяти пунктів заходів повністю виконано дев’ять. 3 пункти виконано частково.

Пункт 2 заходів „Підключення ЗДО №11 «Сонечко» до теплових мереж котельні на вул. Лисенка, 28» та пункт 3 „Підключення ЗДО №14 «Світанок» до теплових мереж котельні на вул. Лисенка, 28» виконані частково. Виготовлена проектна документація на дані об’єкти. Попередньо ізольовані труби на теплотраси оплачені. До 30.09.2022 року очікується поставка. До початку опалювального сезону теплотраси будуть здані в експлуатацію.

Пункт 11 «Створити запас дров на котельнях по вул. Лисенка, 28 та Леонтовича, 14а» виконаний частково. Із 500 куб. м. дров заготовлено 170 куб.м.

Керівники та спеціалісти підприємства на даний час проходять перепідготовку з охорони праці в Івано-Франківському обласному навчально-курсовому комбінаті житлово-комунального господарства.

Підприємство має укладені договори з ТОВ ГК «Нафтогаз Трейдинг» на жовтень 2022- березень 2023 року на постачання природного газу, на 2022 рік електричної енергії, паливних брикетів та деревини дров’яної.

Станом на 15.09.2022 року комунальне підприємство «Коломиятеплосервіс» має заборгованість за розподіл природного газу перед АТ «Івано-Франківськгаз» на суму 181 854,66 грн.

Заборгованості з виплати заробітної плати податків до бюджетів підприємство не має.

На підприємстві є 2 одиниці транспортної техніки – автомобіль ЗИЛ ММЗ 45023-самоскид та міні екскаватор гусеничний JCB 8030.

Для належної підготовки закладів освіти, відповідно до заходів затверджених рішенням виконавчого комітету Коломийської міської ради №109 від 20.04.2022р. виконано:

* ремонт системи водопостачання у Коломийському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 19 «Ромашка» на суму 3,516 тис.грн;
* ремонт покрівлі Раківчицької філії Коломийського ліцею № 5 ім. Т.Г. Шевченка» на суму 249,617 тис.грн;

Разом з тим, всі заклади освіти управління освіти Коломийської міської ради готові до осінньо-зимового періоду.

Управлінням культури та туризму Коломийської міської ради з метою підготовки до роботи в осінньо-зимовому періоді 2022-2023 років:

* розпочато комплектацію пожежних щитів та необхідних засобів пожежогасіння, заправку вогнегасників, проведення обстеження димових і вентиляційних каналів та газокористувального обладнання. На даний час використано 1,370 тис.грн;

- для Палацу культури та мистецтв «Народний дім» та сільських будинків культури придбано матеріалів та проведено ремонтні роботи господарським способом на суму 41,660 тис.грн;

- на поточний ремонт системи опалення «Коломийської дитяча музична школи №1 ім. А.Кос-Анатольського» використано 250,0 тис.грн;

- придбано та встановлено електроконвектори для Будинку культури с.Раківчик-12штук на суму 35,89 тис.грн.;

- проведено електромонтажні роботи по збільшенню потужності із заміною лічильника в бібліотеці-філії для юнацтва на вул. Мазепи №183 на суму 18,586 тис. грн;

- проведено експертні перевірки щодо відповідності обладнання підвищеної небезпеки, вимогам нормативно-правових актів, сервісне (технічне) обслуговування системи та обладнання газопостачання, опломбування і розпломбування та пуск газу, експертна перевірка відповідності газосигналізаторів на що використано 27,6 тис.грн;

- розроблено проектно-кошторисну документацію на заміну системи опалення нежитлового приміщення на вул. Петлюри №11 «Сокіл» - 48,0 тис.грн;

- придбано та встановлено вхідні та міжкімнатні двері по вул. Петлюри №11 «Сокіл» - 230,84 тис.грн;

- проведено технічне переоснащення ЛЕП-0,4 на вул.Петлюри №11 «Сокіл» – 10,88 тис. грн;

- проведено лабораторні роботи по перевірці контурів заземлення та опору ізоляції в установах культури = 11,0 тис.грн;

Управлінням молоді та спорту Коломийської міської ради проведено перевірку стану та ремонт газового обладнання та вентиляційних каналів приміщень КДЮСШ по бул. Л. Українки, 43, вул. Петлюри, 17Б та Петлюри, 11 на суму 12,0 тис.грн.

Інші три заходи не проведені в зв’язку з введенням воєнного стану та неможливістю фінансування робіт капітального характеру.

Комунальним некомерційним підприємством «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області» заготовлено піщану суміш для посипання пішохідних доріжок в період ожеледиці, проведено профобстеження котлів в модульній котельні, проведено чистку димоходів та вентиляційних каналів.

Заміна водовідводів та їх чистка проводиться по необхідності.

В загальному підприємство готове до осінньо-зимового періоду.

Комунальним некомерційним підприємством «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської області» проведено поточний ремонт сходової та кабінетів, заміна вікон на енергозберігаючі, поточний ремонт каналізації, поточний ремонт кабінету УЗД, поточний ремонт напівпідвального приміщення по вул. Замковій 74 Б на що використано 158,0 тис.грн;

Комунальним некомерційним підприємством «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради:

* виготовляється проектно-кошторисна документація на заміну віконних та дверних блоків в структурному підрозділі «Дитяча лікарня» та в структурному підрозділі «Пологовий будинок».;
* виготовляється проектна-документація на заміну окремих ділянок водопроводу в підвальному приміщенні терапевтичного корпусу центральної районної лікарні;
* розпочато заміну теплотраси від структурного підрозділу «Дитяча лікарня» до хірургічного корпусу центральної районної лікарні;
* проводиться перевірка джерел резервного живлення та підтримання їх в робочому стані;
* проведено випробовування систем теплопостачання;
* проведено заміну гідранту на території центральної районної лікарні;
* виготовлені акти готовності обладнання до роботи в осінньо-зимовий період;
* перевірено стан систем пожежогасіння.

Комунальним некомерційним підприємством Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на даний час проводять проводяться роботи:

* по капітальному ремонту даху амбулаторії ЗП-СМ № 7;
* проведено ремонт частини приміщення адміністративного корпусу;
* на завершальному етапі роботи щодо збільшення потужності електроенергії АЗПСМ № 1 по вул. В. Чорновола, 32;

Проведено роботи щодо перенесення АЗПСМ № 4 с. Товмачик в більш компактне приміщення з метою економії енергоносіїв. Потужність електроенергії нового приміщення достатня для обігріву АЗПСМ;

Здійснено заміну газового опалення на електричне АЗПСМ № 4 с. Товмачик та АЗПСМ № 3 с. Раківчик;

Проведено перевірку електричних схем та електрообладнання всіх структурних підрозділів.

Опалення адміністративного корпусу установи та амбулаторії ЗП-СМ № 1 по вул. В. Чорновола, 32 проводиться електрокотлами. Опалення амбулаторій АЗПСМ № 3 с. Раківчик, АЗПСМ № 4 с. Товмачик, ЗП-СМ № 5 по вул. Привокзальна, 13, ЗП-СМ № 7 по вул. Леонтовича, 26а, АЗПСМ № 8 с. Саджавка, АЗПСМ № 9 с. Воскресинці, фельдшерсько-акушерського пункту с. Іванівці та фельдшерсько-акушерського пункту с. Шепарівці здійснюється за рахунок електроконвекторів.

Заборгованості за спожиті енергоносії немає.

З метою підготовки дорожньо-мостового господарства до осінньо-зимового періоду станом на 15.09.2022 року на потреби дорожнього-мостового господарства покриття витрачено коштів на суму 46 725, 313 тис. грн, з них на поточний ремонт дорожнього покриття в тому числі міжквартальних проїздів - 36 653, 491тис.грн; поточний ремонт мережі дощової каналізації - 83, 543 тис. грн;

Підготовлено 12 одиниць спеціалізованої техніки, яка при необхідності буде задіяна для утримання вулично-дорожньої мережі Коломийської територіальної громади: МАЗ 551605 самоскид, 20т з переднім відвалом, МАЗ 551605 самоскид, 20т з переднім відвалом, МАЗ 555102 самоскид, 10т з переднім відвалом (піскорозкидувач), МАЗ 5551 самоскид, 10т з переднім відвалом, КаМАЗ з переднім відвалом (піскорозкидувач), трактор ЮМЗ -6КЛ з переднім відвалом та щіткою, трактор ЮМЗ -6КЛ з переднім відвалом та щіткою, МТЗ-82 фреза ДЕМ-121 фронтальний навантажувач, МТЗ-80 з переднім відвалом та щіткою, ХТЗ 3510 ПК (тротуарний піскорозкидувач), трактор МК-320 «Бєларус» з переднім відвалом та щіткою (тротуарний піскорозкидувач), навантажувач AVANT з переднім відвалом, (причіпний піскороскидувач).

Комунальним підприємством «Полігон Екологія» проведено тендер на закупівлю 210 тон кам’яної солі, на суму 1 869, 9 тис.грн. Підготовлено 30 ящиків для соляно-піщаної суміші.

За рахунок субвенції з обласного фонду охорони навколишнього середовища проведено нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Довбуша від вул. Коцюбинського до буд. № 78, та нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Войнаровського на що використано 899,569 тис.грн.

**Начальник управління**

**комунального господарства Андрій РАДОВЕЦЬ**