

#### **проєкт**

#### **УКРАЇНА**

**КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА**

**Виконавчий комітет**

**Р І Ш Е Н Н Я**

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м. Коломия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Про** **хід виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Коломийської територіальної громади на 2020-2023 роки за 2021 рік** |

Заслухавши інформацію управління економіки міської ради про хід виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Коломийської територіальної громади на 2020-2023 роки за 2021 рік, на виконання рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради від 20.12.2021 року № 370 «Про план роботи виконавчого комітету міської ради на перше півріччя 2022 року» та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

**в и р і ш и в:**

1. Інформацію про хід виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Коломийської територіальної громади на 2020-2023 роки за 2021 рік взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Романа ОСТЯКА.

**Міський голова Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ**

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

**Про хід виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Коломийської територіальної громади**

**на 2020-2023 роки за 2021 рік**

# Звіт про реалізацію цілей та завдань (59 проектів)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль** | **Проект** | **Завдання** | **Дата початку** | **Планова дата виконання** | **Статус виконання** | **Фактична дата виконання** | **Коментарі** | **Кошторис, тис. грн.** | **Профінансовано у 2021 році, тис.грн.** |
| **Стратегічний напрямок А: «Коломийська міська об’єднана територіальна громада – регіональний економічний та туристичний центр Прикарпаття»** | | | | | | | | | | |
| **Стратегічна ціль**: А.1. Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій | | | | | | | | | | |
| Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій | Відведення земель для створення індустріального парку | Вдосконалення управління земельними ресурсами | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Пошук земельної ділянки | 1500,00 | 49,5 |
| Інвентаризація земель міста | Вдосконалення управління земельними ресурсами | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Роботи виконуються постійно | 1500,00 | 204,23 |
| **Стратегічна ціль**: А.2. Розвиток підприємницького потенціалу мешканців | | | | | | | | | | |
| Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій | Часткова компенсація відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами МСП | Створення нових інвестиційних продуктів | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Розроблено проект програми «Часткової компенсації відсотків за залучення кредитами суб’єктам малого та середнього підприємництва за рахунок коштів бюджету Коломийської територіальної громади » | 600,00 | 0,00 |
| **Стратегічна ціль**: А.3 Розвиток туристичного потенціалу | | | | | | | | | | |
| Розвиток туристичного потенціалу | Всеукраїнський фольклорний фестиваль «Писанка» | Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів та підвищення якості туристичних послуг | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Не проводився у зв’язку з введенням карантинних обмежень «червоної зони» | 1050,00 | 0,00 |
| Всеукраїнський відкритий фестиваль народної хореографії «Покутські витоки» | Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів та підвищення якості туристичних послуг | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | з 17 по 19 серпня 2021 року відбувся VІ Всеукраїнський відкритий фестиваль народної хореографії «Покутські витоки» у приміщенні МПК «Народний дім» | 1050,00 | 53,5 |
| Музичний фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського | Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів та підвищення якості туристичних послуг | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | 26-28 листопада 2021 року відбувся музичний фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського | 750,00 | 19,6 |
| Проведення «Дня села Воскресинці» | Промоція громади | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Не проводився у зв’язку з введенням карантинних обмежень «червоної зони» | 210,00 | 0,00 |
| Розробка та виготовлення промоційних матеріалів з метою популяризації Коломийської міської об’єднаної територіальної громади | Промоція громади | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Розроблено нову лінію промопродукції відповідно до затверджених Правил використання логотипу м. Коломиї (вартість даного замовлення складала по КПКВК 0117622- 17,4 тис.грн.) | 800,0 | 17,4 |
| Сільський зелений туризм – точка росту Коломийської громади | Розвиток сільського зеленого туризму | 2020 | 2021 | Не виконано | 2021 | На стадії оцінювання перебуває проект «Стежками Карпатських курганів», поданий на конкурс проектів та програм місцевого самоврядування, метою якого є облаштування шести локацій туристичного маршруту, що проходитиме селами Коломийської громади | 130,00 | 0,00 |
| **Стратегічний напрямок Б: «Коломийська міська ОТГ – громада якісного середовища»** | | | | | | | | | | |
| **Статегічна ціль:** Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури | | | | | | | | | | |
| Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури | Капітальний ремонт вул. Молодіжна в  с. Воскресинці Реконструкція доріг та тротуарів | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2021 | Не виконано | 2021 |  | 2000,00 | 0,00 |
| Капітальний ремонт вул. Січових Стрільців в  с. Воскресинці | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Частково виконано від будинку №2 до будинку №10.  Вартість робіт-1349,361 тис.грн. у 2020 році | 4200,00 | 0,00 |
| Капітальний ремонт вул. Шевченка в  с. Воскресинці | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2022 | Не розпочато | 2022 |  | 4200,00 | 0,00 |
| Капітальний ремонт вул. Міцкевича (від вул. Миколайчука до межі ОТГ) в  м. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2023 | Виконується | 2023 | За рахунок коштів обласного бюджету | 12155,00 | 0,00 |
| Капітальний ремонт ключових пішохідних зон, тротуарів в  м. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2023 | Виконується | 2023 | 2020 рік-6850,278 тис. грн.  2021 рік-6000,876 тис. грн. | 138000,0 | 6000,9 |
| Капітальний ремонт вул. Старицького в  м. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Кошторисна вартість робіт -24 955,691 тис. грн. | 10000,00 | 8320,494 |
| Будівництво тротуару по вул. Петлюри в м. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2022 | Не розпочато | 2022 |  | 5000,00 | 0,00 |
| Капітальний ремонт вул. Франка в  м. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2022 | Не розпочато | 2022 |  | 16000,00 | 0,00 |
| Реконструкція вулиці Б. Хмельницького (від вул. Петлюри до вул. Пушкіна) в  м. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2022 | Не розпочато | 2022 |  | 10000,00 | 0,00 |
| Капітальний ремонт тротуарної доріжки по вул. Шевченка в с.Шепарівці (ділянка дороги) від КП «Коломияводоканал» до кільцевої розв’язки в селі Шепарівці | Реконструкція доріг та тротуарів | 2021 | 2021 | Не виконано | 2021 |  | 400,00 | 0,00 |
| Капітальний ремонт вул. Лесі Українки в  с. Шепарівці | Реконструкція доріг та тротуарів | 2021 | 2021 | Не виконано | 2021 |  | 700,00 | 0,00 |
| Капітальний ремонт вул. Прикарпатська в  с. Шепарівці | Реконструкція доріг та тротуарів | 2021 | 2021 | Не виконано | 2021 |  | 700,00 | 0,00 |
| Забезпечення безпеки дорожнього руху способом влаштування кільцевих розв’язок на магістральних вулицях міста | Вдосконалення транспортної мережі та інфраструктури | 2021 | 2023 | Виконується | 2023 |  | 13500,00 | 0,00 |
| Розумні зупинки | Вдосконалення транспортної мережі та інфраструктури | 2020 | 2021 | Виконується | 2022 | Придбано табло-прогнозування часу фактичного прибуття транспорту | 300,00 | 67,00 |
| Створення комунального громадського транспорту | Вдосконалення транспортної мережі та інфраструктури | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Розроблено план сталої мобільності Коломийської міської територіальної громади, складовою якого є концепція громадського комунального транспорту. | 15000,00 | 197,00 |
| Реконструкція берегоукріплення лівого берега р. Прут в районі пішохідного переходу в с. Воскресинці | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2021 | 2021 | Виконано | 2021 |  | 10000,00 | 22920,544 |
| Будівництво каналізаційних мереж і очисних споруд в  с. Воскресинці | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2022 | Не розпочато | 2022 |  | 12000,00 | 0,00 |
| Будівництво каналізаційного колектора-уникнення підтоплень | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2021 | 2022 | Не розпочато | 2022 |  | 20,00 | - |
| Підвищення безпеки та швидкості реагування на аварійні ситуації у водопровідно-каналізаційному господарстві | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 |  | 25,00 | - |
| Реконструкція водозабірних споруд | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2021 | Не виконано | 2021 |  | 30,00 | - |
| Реконструкція каналізаційних мереж м. Коломия | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2022 | Виконується | 2021 |  | 80,00 | - |
| **Статегічна ціль:** Б.2.Підвищення рівня енергоефективності | | | | | | | | | | |
| Підвищення рівня енергоефектив-ності | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2020 | 2023 | Виконується | 2023 |  | 15000,00 | 1004,238 |
| Енергоаудит будівель бюджетної сфери Коломийської міської ОТГ | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 |  | 150,00 | 51,00 |
| Встановлення вуличного освітлення | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2021 | 2023 | Виконується | 2023 | Заміна ламп-714 шт  Встановлення світильників-  838 шт.  Навішування електричного кабелю -11,893 км | 2000,00 | 864,761 |
| Встановлення вуличного освітлення в с. Шепарівці по вул. Шевченка (ділянка дороги від КП «Коломияводоканал» до кільцевої розв’язки в с. Шепарівці)Вдосконалення системи енергоменеджменту | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2020 | 2021 | Виконано частково | 2021 |  | 800,00 | 400,00 |
| Заміна світильників вуличного освітлення на енергозберігаючі в с. Воскресинці | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2020 | 2021 | Виконано частково | 2021 | Встановлено світильники вуличного освітлення LED 30Вт  -95 шт | 1450,00 | 297,00 |
| Встановлення вуличного освітлення в с. Товмачик | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Встановлено світильники вуличного освітлення  LED 30Вт -67 шт,  3 опори | 1529,00 | 276,500 |
| Термомодернізація будівлі Народного дому с. Воскресинці | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2021 | 2021 | Не виконано | 2021 |  | 2200,00 | 0,00 |
| Термомодернізація будівлі дитячого садка «Світанок»  с. Воскресинці | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2021 | 2021 | Не виконано | 2021 |  | 800,00 | 0,00 |
| Капітальний ремонт дахового покриття Саджавського ліцею | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2021 | 2021 | Частково виконано | 2021 |  | 2250,00 | 446,39 |
| Термомедернізація будівель бюджетних установ Коломийської міської ОТГ | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 |  | 130,00 | 48,72 |
| Програма підтримки ОСББ у сфері запровадження енергоефективних заходів | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначенн, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 |  | 9000,00 | 1236,16 |
| **Статегічна ціль:** Б.4. Розвиток безпечного громадського простору | | | | | | | | | | |
|  | Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям  (с.Товмачик) | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 |  | 1200,00 | 0,00 |
| Реконструкція адмінбудинку під дитячий садок  (с.Товмачик) | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2021 | Не виконано | 2021 |  | 1500,00 | 0,00 |
| Капітальний ремонт вул. Шкільна в с. Товмачик | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Тривають будівельні роботи | 5000,00 | 0,00 |
| Реставраційно-ремонтні роботи нежитлового приміщення по вул. С. Петлюри, 11 в м. Коломия | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2021 | Частково виконано | 2021 | Відбувається коригування робочого проекту | 17175,80 | 123,7 |
| Благоустрій спальних районів | Покращення благоустрою мікрорайонів міста та сільських населених пунктів | 2020 | 2023 | Виконується | 2023 | Проведено благоустрій між квартальних проїздів -6527 м2 | 160000,0 | 16384,396 |
| Реконструкція центральної частини міста (площа Відродження, Т. Шевченка) в м. Коломия | Покращення благоустрою мікрорайонів міста та сільських населених пунктів | 2020 | 2021 | Не виконано | 2021 |  | 37664,40 | 0,00 |
| Реконструкція берегоукріплення лівого берега р. Прут в районі ЗАТ «Колопапір» в  м. Коломиї | Покращення благоустрою мікрорайонів міста та сільських населених пунктів | 2021 | 2022 | Не розпочато | 2021 |  | 21000,00 | 0,00 |
| Притулок для безпритульних тварин | Покращення благоустрою мікрорайонів міста та сільських населених пунктів | 2020 | 2023 | Виконується | 2023 |  | 38077,97 | 11000,00 |
| Капітальний ремонт споруд парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия | Облаштування парків та відпочинкових зон | 2020 | 2022 | Не розпочато | 2022 |  | 60000,00 | 0,00 |
| Реконструкція та покращення технічного стану озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия | Облаштування парків та відпочинкових зон | 2020 | 2021 | Не виконано | 2021 |  | 29158,68 | 0,00 |
| **Статегічна ціль**: Б.5. Розвиток соціальної та освітньої інфраструктури й послуг | | | | | | | | | | |
| Розвиток соціальної та освітньої інфраструктури  й послуг | Модернізація приміщення Єдиного центру надання реабілітаційних і соціальних послуг міста Коломиї | Удосконалення роботи та розширення сфери послуг Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Розроблено проектно-кошторисну документацію по модернізації даху.  Проведено спрощену процедуру закупівлі робіт. Здійснено капітальний ремонт покрівлі Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї по вул. Я. Пстрака, 2В | 2400,0 | 917,64 |
| Соціальне містечко в Коломийській міській ОТГ | Удосконалення роботи та розширення сфери послуг Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг | 2020 | 2022 | Не розпочато | 2022 | Розроблено ескіз соціального містечка за адресою: м. Коломия, вул. С. Петлюри, 26 | 22500,00 | 0 |
| Будівництво кладовища по вул. Довбуша в м. Коломия | Облаштування місць поховання | 2020 | 2023 | Не розпочато | 2022 |  | 20000,00 | 0,00 |
| Розвиток освітньої інфраструктури  й послуг | Створення нового освітнього простору «Нове українське дошкілля» | Розвиток освітньої інфраструктури | 2020 | 2022 | Виконується | 2023 | Протягом року закуплено дитячі ліжка та стільці. До кінця року  очікується придбання стінок в старші групи | 1200,00 | 730,0 |
| Клуб робототехніки | Розвиток освітньої інфраструктури | 2020 | 2021 | Не виконано | 2021 |  | 600,00 | 0,00 |
| STEM-лабораторія | Розвиток освітньої інфраструктури | 2020 | 2021 | Не виконано | 2021 | Створення медіатеки в Коломийському ліцеї №9 | 700,00 | 0,00 |
| Створення медіатеки | Розвиток освітньої інфраструктури | 2020 | 2022 | Не розпочато | 2022 |  | 2100,00 | 0,00 |
| Створення шахових клубів | Розвиток освітньої інфраструктури | 2020 | 2022 | Не розпочато |  |  | 900,00 | 0,00 |

**Всього завдань: 59**

**Кількість завдань, які виконано: 1 1,7%**

**Кількість завдань, які частково виконано: 4 6,8%**

**Кількість завдань на стадії виконання: 29 49,2% Кількість завдань, які не розпочато: 12 20,3%**

**Кількість завдань, які не виконано: 13 22,0%**

**В.о. начальника управління економіки міської ради Світлана СЕНЮК**