

**проєкт**

**УКРАЇНА**

**КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА**

# Виконавчий комітет

# Р І Ш Е Н Н Я

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м. Коломия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Про підготовку об`єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років** |

З метою своєчасної та якісної підготовки об`єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, керуючись ч. 1 ст. 52 і ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

**вирішив:**

1. Інформацію щодо виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 27.04.2021 року № 91 «Про підготовку об`єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років», взяти до відома (додається).
2. Затвердити основні заходи з підготовки об`єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років (додаються).
3. Керівникам комунальних установ та підприємств, бюджетних установ та енергопостачальних організацій проаналізувати роботу в осінньо-зимовому періоді 2021-2022 років, врахувати та ліквідувати допущені недоліки при підготовці до опалювального періоду 2022-2023 років та забезпечити виконання запланованих заходів.
4. Управлінню комунального господарства міської ради (Андрій РАДОВЕЦЬ), спільно з комунальними підприємствами:
* забезпечити необхідний запас протиожеледного матеріалу, паливно-мастильних матеріалів, підготовку автотранспорту та спецмашин для виконання робіт з утримання вулиць та тротуарів в зимовий період;
* проаналізувати наявність спеціалізованої техніки в підприємствах та організаціях різних форм власності з метою залучення її для прибирання снігу та ожеледі на випадок сильних снігопадів та заносів.
1. Керівникам підприємств усіх форм власності, установ та організацій забезпечити стовідсоткові розрахунки за використані енергоносії та погашення заборгованості перед енергопостачальними організаціями, підприємствами комунального господарства.
2. Керівникам теплопостачальних підприємств до початку опалювального періоду 2022-2023 років укласти договори на постачання природного газу, твердого та інших видів палива.
3. Управлінню комунального господарства міської ради (Андрій РАДОВЕЦЬ) у вересні 2022 року надати виконавчому комітету міської ради інформацію про хід виконання підприємствами і організаціями запланованих заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років.
4. Рішення виконавчого комітету міської ради від 27.04.2021 року №91 «Про підготовку об`єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років» зняти з контролю.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову.

**Міський голова Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ**

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

**Інформація**

**про виконання рішення виконавчого комітету міської ради**

**від 27.04.2021 року № 91 «Про підготовку об`єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років»**

З метою підготовкизакладів міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, рішенням виконавчого комітету від 27.04.2021 року № 91 «Про підготовку об`єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років» були затверджені відповідні заходи. Підприємствами, установами, організаціями, які підпорядковані Коломийській міській раді, забезпечено виконання заходів, щодо безперебійної роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 року. Загальна сума коштів, витрачених на виконання заходів, складає 91 743,247 тис. грн. підприємствами, які підпорядковані коломийській міській раді проведені наступні роботи.

1. Комунальним підприємством «Коломияводоканал» забезпечено належну роботу всіх структурних підрозділів та виробничих одиниць підприємства, а саме водозабірних споруд та насосної станції І-го підйому (НС-1), насосної станції другого підйому (НС-2), 18 водопровідних підкачувальних станцій, 2 каналізаційні насосні станції, підготовлено до належної роботи 112,7 км водопровідних мереж; 100,7 км каналізаційних мереж та каналізаційні очисні споруди, рухомий склад автотранспортного-парку, закуплено необхідну кількість паливної деревини та знезаражуючих речовин.

Проведено роботи по очистці мулових майданчиків № 4, 5 від осаду на дільниці каналізаційних очисних споруд, роботи по встановленню системи доочистки питної води. За кошти Світового банку здійснено прокладання технологічних водопроводів для приєднання систем доочистки питної води та проведено реконструкцію водопровідних мереж загальною протяжністю 6,3 км.

2. Для підготовки об`єктів теплопостачання до роботи в осінньо-зимовому періоді 2021-2022 років комунальним підприємством «Коломиятеплосервіс» освоєно коштів на суму 254,3 тис. грн. Із запланованих одинадцяти пунктів заходів, повністю виконано десять.

Через відсутність фінансування з міського бюджету у 2021 році «Будівництво нової димової труби на котельні по вул. Лисенка, 28» виконаний частково.

В цілому об’єкти теплопостачання комунального підприємства «Коломиятеплосервіс» були якісно підготовлені до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. Опалювальний сезон 2021-2022 років комунальне підприємство «Коломиятеплосервіс» пройшло стабільно без аварійних ситуацій.

3. Відділом молоді та спорту забезпечено належне проходження опалювального періоду 2021-2022 років. Проведено капітальний ремонт гімнастичного залу та приміщень гуртожитку КДЮСШ на суму 1 902,9тис. грн.

4. Відділом перспективного розвитку та капітального будівництва міської ради було виконано наступні роботи по підготовці до осінньо-зимового періоду 2021-2022 років:

* капітальний ремонт приміщення по вул.Привокзальна,2 в м. Коломиї на суму 634,33 тис.грн.;
* капітальний ремонт нежитлових приміщень по вул.Українській, 68 в селі Саджавка Надвірнянського району на суму 609,80 тис.грн.;
* капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Українська, 68Б в с. Саджавка на суму 242,45 тис.грн.;
* капітальний ремонт будівлі по вул. Шевченка в с. Воскресинці Коломийського району на суму 209,787 тис.грн.;
* капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Шевченка, 70 в с. Шепарівці на суму 390,27 тис.грн.;
* капітальний ремонт адміністративного будинку в селі Раківчик по вул. Л.Українки, 1 на суму 811,73 тис.грн.

5. Для належної підготовки закладів освіти до опалювального сезону управлінням освіти міської ради проведено наступні заходи:

* + капітальний ремонт покрівлі Саджавського ліцею на суму 446,0 тис.грн.
	+ заміна віконних та дверних блоків у Коломийському ліцеї № 1 імені В. Стефаника на суму 49,80 тис.грн.
	+ ремонт підвальних розводок системи опалення та гарячого водопостачання у Коломийському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбіновано типу № 2 «Дударик» на суму 49,50 тис.грн.
	+ заміна віконних та дверних блоків у Коломийському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 16 «Орлятко» на суму 49,80 тис.грн.
	+ ремонт системи водопостачання та водовідведення у Коломийському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 5 «Барвінок» на суму 23,80 тис.грн.
	+ заміна віконних та дверних блоків у Коломийському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 19 «Ромашка» на суму 49,80 тис.грн.
	+ ремонт спортзалу Воскресинцівського ліцею на суму 49,80 тис.грн.

6. Управлінням культури виконано наступні заходи:

* + проведено обстеження і експертизу ДП «Карпатський ЕТЦ»газокористувального обладнання в закладах культури;
	+ проведено чергове технічне обслуговування і ремонт газових приладів та обладнання (музей м.Коломиї, музична школа №2, бібліотеки);
	+ проведено капітальний ремонт філії бібліотеки для юнацтва за адресою: вул.Мазепи №183;

7. Комунальним некомерційним підприємством Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» згідно запланованих заходів по підготовці міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років виконано наступні заходи:

* проведено часткову заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в приміщенні за адресою м. Коломия, вул. В. Чорновола, 32;
* здійснено ремонтні роботи частини кабінетів адміністративного корпусу установи;
* збільшено потужність електроенергії приміщення амбулаторії ЗП-СМ №9 с. Воскресинці;
* здійснено перевірку електричних схем та електрообладнання.

Опалення адміністративного корпусу установи та амбулаторії ЗП-СМ № 1 проводилось електрокотлами, приміщення амбулаторій ЗП-СМ № 2 здійснювалось відповідно до укладеного договору з Коломийським драматичним театром ім. І. Озаркевича. Опалення амбулаторій ЗП-СМ № 5, 7, № 6 с. Корнич, № 8 с. Саджавка, № 9 с. Воскресинці, фельдшерсько-акушерського пункту с. Шепарівці, фельдшерсько-акушерського пункту с. Іванівці здійснювалось за рахунок електроконвекторів. Опалення приміщення АЗПСМ № 3 с. Раківчик та АЗПСМ № 4 с.Товмачик здійснювалось котлом, який працює на природному газі.

8. Комунальним некомерційним підприємством «Коломийська інфекційна лікарня» виконано з підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років наступні заходи:

* + проведено ремонт котлів в модульній котельні;
	+ проведено чистку димових і вентиляційних каналів, зливної каналізації.

9. Комунальним некомерційним підприємством «Коломийська центральна лікарня» виконано наступні заходи:

* ремонт системи гарячого водопостачання по вул. Мазепи, 134 на суму 18,4128 тис. грн.
* заміна трубопроводів опалення від котельні до патологоанатомічного відділення та пральні та ремонт опалення по вул. Р. Крушельницьких, 26 на суму 448,8 тис. грн;
* заміна окремих ділянок водопроводу холодної води в підвальному приміщенні терапевтичного корпусу на суму 31,0836 тис. грн.
* реконструкція системи зовнішнього електропостачання СП «Дитяча лікарня» по вул. Р. Крушельницьких, 28 на суму 153,517 тис. грн.
* проведення реконструкції кисневих мереж в відділеннях, що дають допомогу хворим на Covid 19 по вул.Крушельницьких,26 на суму 153,8 тис.грн.
* перевірка робочого стану резервних джерел електропостачання, промивка, ремонт та гідравлічне випробування систем теплопостачання по вул. Р. Крушельницьких, 26, 28, вул. Роксолани, 7, вул. Мазепи, 134;
* ремонт покрівель, вікон та зовнішніх дверей по вул. Р. Крушельницьких, 26, 28, вул. Роксолани, 7, вул. Мазепи, 134;
* підготовчі роботи для встановлення кисневої станції по вул. Р. Крушельницьких, 26 на суму 800,0 тис. грн.
1. Комунальним некомерційним підприємством «Коломийський фтизіопульмонологічний центр» виконало наступні заходи:
* ремонт приміщень: флюорокабінету та ординаторської на суму 52,0тис.грн.;
* заміна вікон на енергозберігаючі по вул. Замкова, 74б на суму 38,0тис.грн.;
* встановлення протипожежної сигналізації по на суму 49,0 тис. грн.;
* вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій на горищі по вул. Замкова, 74б на суму 11,0 тис. грн.;
* ремонт стоматологічного кабінету на суму 51,0 тис. грн.;
1. Управлінням комунального господарства за кошти міського бюджету проведено капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вул. Лисенка (заїзд до ЗОШ №2 та ДНЗ №11), капітальний ремонт дорожнього покриття біля будинку №20 по вул. Леонтовича, вул. Трильовського, вул. Трильовського від буд.№54 до автодорожнього моста, капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Трильовського від автодорожнього моста до вул. Довбуша, капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Вітовського, вул. Косівської, дорожнього і тротуарного покриття вул. Міцкевича (заїзд до ЗОШ№1), капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Андрія Шептицького, дорожнього покриття по вул. Тичини, дорожнього і тротуарного покриття вул. Винниченка в м. Коломиї, дорожнього покриття вул. Лесі Українки в селі Королівка, капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Січових Стрільців в селі Раківчик, на суму 12 155,417 тис.грн, капітальний ремонт тротуарів по вул. Пекарській, вул. Леонтовича біля будинку №18, вул. Стефаника, вул. Довбуша, вул. Павлика, вул. Чехова, вул. Костомарова, вул. Франка, на перехресті вулиць Чехова-Петлюри, вул. Опришківській, вул. Костомарова 1,2, вул Мазепи, 235, вул. Миколайчука та по вул. Й. Сліпого в м. Коломиї на суму 5 957,136 тис.грн. Проведено капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №18 по вул. Леонтовича, вул. Чайковського, 34, 36, 44, вул. Богуна № 26,28,30,32, пл.Привокзальній,3, вул. Богуна, вул. Бандери, 51а, вул. Палія, 20, вул. Леонтовича, 2, 4, 6, вул. Пекарська, 8, вул. Лисенка, 10, біля будинку №22 по вул. Леонтовича, вул. Хмельницького, 1, 1а, вул. Леонтовича, 20, 24, 26, вул. Чайковського, 38, 46, 48, вул. Сахарова, вул. Леонтовича, пл. Привокзальній, 5, 6, пл. Привокзальній,12, вул. Січових Стрільців, 39, пл. Привокзальній,4, вул. Січових Стрільців, 23, 25 та вул. Лисенка, 1, вул. Стефаника 5,2а, вул. Заньковецької, 1, вул. Коновальця, 19, вул. Сахарова, вул. Богуна 36, вул.Мазепи,236, 250, 268, 270, 274 на суму 16 344,486 тис.грн, капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Бандери, 7 та капітальний ремонт дощової каналізації по вул. Дмитра Яворницького, 26 на суму 97,021 тис.грн.

За кошти державного бюджету виконано роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття вул. Шкрумеляка, капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вул. Винниченка в м. Коломиї. Розпочато та виконано в нижньому асфальтовому шарі проїжджа частина та вул. Чайковського, розпочато капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Старицького в м. Коломиї.

 Згідно програми «Охорони природнього навколишнього середовища на 2021-2025 роки» проведено нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Николишина та вул. Войнаровського на суму 862,068 тис.грн, за рахунок субвенції з обласного бюджету виконано роботи з нового будівництва каналізаційних мереж по вул. Довбуша, вул. Бетховена, вул. Соборній та вул. Левицького, виконано роботи на суму 1 479,824 тис.грн.

 Крім того, для забезпечення належного технічного стану вулично-дорожньої мережі громади проведено поточний ремонт дорожнього покриття вулиць, ремонт дощової каналізації та впорядкування відкритих водовідвідних канав на суму 18 007,144 тис. грн.

 Впродовж зимового періоду проводилось чергування та забезпечення належного технічного стану покриття вулиць і тротуарів на суму 2 413,0 тис. грн. Комунальним підприємством «Полігон Екологія» на ці потреби використано 1126 т. протиожеледного матеріалу (піщано-соляної суміші) та залучено 14 одиниць спеціалізованої техніки.

На засіданні виконавчого комітету в вересні 2021 року було заслухано інформацію про хід виконання заходів по підготовці міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років (рішення виконкому від 23.09.2021 р. № 256). Ті заходи, які з тих чи інших причин не були реалізовані в осінньо-зимовому періоді 2021-2022 років, відредаговані щодо теперішніх потреб та включені до заходів 2022-2023 років.

Виходячи з вищенаведеного, просимо дозволити зняти з контролю рішення виконкому від 27.04.2021 року № 91 «Про підготовку об`єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років».

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету Тарас КУХТАР**

Затверджено

рішення виконавчого

комітету міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

**З А Х О Д И**

**з підготовки об`єктів комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років**

| **№****п/п** | **Перелік заходів** | **Од. виміру** | **Об`єм** | **Адреса** | **Термін****вико-****нання** | **Вартість робіт, тис.грн.** | **Джерела фінансування,****тис.грн.** | **Відпові-дальний за****виконання** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Державний****бюджет** | **Місцевий****бюджет** | **Власні****кошти** | **Інші** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Управління комунального господарства міської ради** |
| 1 | Утримання дорожньої мережі в зимовий період | тис.м2 | 1 826,1 | Коломийська ТГ | ІV кв. 2022р. | 600,00 | - | 600,00 | - | - | Андрій Радовець |
| 2 | Поточний ремонт дорожнього та тротуарного покриття | тис.м2 | 19,77 | Коломийська ТГ | 2022р. | 19 774,0 | - | 19 774,0 | - | - | Андрій Радовець |
| 3 | Капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття, в тому числі міжквартальних проїздів | тис.м2 | 16,86 | вулиці:Гетьманська, Кобилянської, Довбуша, Чайковського, Старицького, Шипайла, Маковея, Шопена, Стефаника, Заньковецької, Кічури, Пстрака, Йосипа Сліпого, Рильського, Хмельницького, Миколайчука, Родини Кузьми, Лисенка, Січових Стрільців, Франка, Бандери, Крип`якевича, Костомарова, Пекарська, Валова, Коновальця, Куліша, Мазепи, Яворницького, Петлюри, пл..Привоклальна, та інші | 2022р. | 33 719,19 | - | 33 719,19 | - | - | Андрій Радовець |
| 4 | Будівництво (капітальний ремонт) каналізаційних мереж | м/п | 1 900 | вулиці:Гетьманська, Франка, Станіславського, Паторжинського, Григоренка, Спортивній та Молодіжній в с.Королівка, Білейчука с.Воскресинці | 2022р. | 5 740,01 | - | 5 740,01 | - | - | Андрій Радовець |
| 5 | Будівництво (капітальний ремонт) водопровідних мереж | м/п | 365  | вулиці:Січневій, Гордійєнка, Косачівській, с.Королівці | 2022р. | 1 280,0 | - | 1 280,0 | - | - | Андрій Радовець |
| 6 | Капітальний ремонт вуличного освітлення | м/п | 1 000 | вулиці: Січових Стрільців, Галицькій, Василя Стуса, Лісової в селі Шепарівці та інші | 2022р. | 300,0 | - | 300,0 | - | - | Андрій Радовець |
| 7 | Капітальний ремонт приміщень | - | - | вул.Українська, 68 в с. Саджавка, пл. Привокзальна 2  в м. Коломиї | ІІ–ІІІ кв 2022р.. | 1 244,2 |  | 1 244,2 |  |  | Андрій Радовець |
|  | **Всього:** |  |  |  |  | **62 657,40** | - | **62 657,40** | - | - |  |
| **Комунальне підприємство «Полігон Екологія»** |
| 1 | Заготівля піщано-соляної суміші | т | 2800 | вул. Шкрумеляка, 36 | ІV кв. 2022р. | 2 600,0 | - | - | 2 600,0 | - | Михайло Попелюк |
| 2 | Закупівля та ремонт ящиків для піщано-соляної суміші | шт | 75 | вул. Шкрумеляка, 36 | ІІІ-ІV кв. 2022р. | 156,6 | - | - | 156,6 | - | Михайло Попелюк |
| 3 | Підготовка спеціалізованої техніки | шт | 14 | вул. Шкрумеляка, 36 | ІV кв. 2022р. | 320,0 | - | - | 320,0 | - | Михайло Попелюк |
| 4 | Закупівля установки для посипки піщано-соляної суміші на а/м МАЗ | шт | 1 | вул. Шкрумеляка, 36 | ІV кв. 2022р. | 500,0 |  |  | 500,0 |  | Михайло Попелюк |
|  | **Всього:** |  |  |  |  | **3 576,6** | **-** | **-** | **3 576,6** | - |  |
| **Комунальне підприємство «Коломиятеплосервіс»** |
| 1 | Промивка  та гідравлічне випробовування зовнішніх   теплових мереж   |  м³ |  70 | зовнішні тепловімережі котелень |  квітень-травень |  4,8 |  - |  - |  4,8 | - | Юрій Зінько |
| 2 | Підключення ЗДО № 11 «Сонечко» до теплових мереж котельні на вул. Лисенка, 28  | м.п. | 135 | ЗДО № 11 «Сонечко»,вул. Лисенка, 18а | серпень | 320,0 | - | 300,0 | 20,0 | - | Юрій Зінько |
| 3 | Підключення ЗДО № 14 «Світанок» до теплових мереж котельні на вул. Лисенка, 28 | м.п. | 40 | ЗДО № 14 «Світанок»вул. Лисенка, 9 | липень | 110,0 | - | 100,0 | 10,0 | - | Юрій Зінько |
| 4 | Ревізія електрообладнання котелень  | шт. | 3 | Котельні:- вул. Лисенка, 28;- вул. Леонтовича, 14а | липень  | 3,4 | - | - | 3,4 | - | Юрій Зінько |
| 5 | Ремонт і ревізія мережних насосів (згідно дефектних актів) | шт. | 4 | Котельні підприємства:- вул. Лисенка, 28;- вул. Леонтовича, 14а | липень | 3,7 | - | - | 3,7 | - | Юрій Зінько |
| 6 | Поточний ремонт газопроводів і обладнання  ГРП котелень |  шт. |  3 | Котельні підприємства:- вул. Лисенка, 28;- вул. Леонтовича, 14а; | серпень |  2,6 |  - |  - |  2,6 | - | Юрій Зінько |
| 7 | Забезпечити персонал котелень оперативною та технічною документацією |  к-т | 3 | Котельні підприємства:- вул. Лисенка, 28;- вул. Леонтовича, 14а; | вересень |  2,1 |  - |  - |  2,1 | - | Юрій Зінько |
| 8 | Виготовлення проектної документації газопостачання котелень | шт. | 2 | Котельні підприємства:- вул. Лисенка, 28;- вул. Леонтовича, 14а | вересень | 12,0 | - | - | 12,0 | - | Юрій Зінько |
| 9 | Комплексне випробовування обладнання і зовнішніх теплових мереж спільно з абонентами | шт. | 3 | зовнішні теплові мережі | вересень | 1,4 | - | - | 1,4 | - | Юрій Зінько |
| 10 | Укомплектувати аварійним запасом обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментом, знаряддям, засобами захисту, теплим спецодягом, пожежним інвентарем |  - |  - | Котельні підприємства:- вул. Лисенка, 28;- вул. Леонтовича, 14а | вересень |  33,0 |  - |  - |  33,0 | - | Юрій Зінько |
| 11 | Створити запаси дров та подрібненого гілля на котельнях по  вул. Лисенка, 28 та вул. Леонтовича, 14а | м³ | 500 | Котельні підприємства:- вул. Лисенка, 28;- вул. Леонтовича, 14а | вересень | 350,0 | - | - | 350,0 | - | Юрій Зінько |
| 12 | Створити запаси подрібненого гілля на котельнях по  вул. Лисенка, 28 та вул. Леонтовича, 14а | м³ | 100 | Котельні підприємства:- вул. Лисенка, 28;- вул. Леонтовича, 14а | вересень | 50,0 | - | - | 50,0 | - | Юрій Зінько |
|  | **Всього:** |   |   |   |   | **893,0** | **-** | **400,0** | **493,0** | **-** |  |
| **Комунальне підприємство «Коломияводоканал»** |
| 1 | Очистка інфільтраційного басейну №4, №8 | шт. | 1 | с. Княждвір (водозабір) | ІІІ-ІV кв. 2022р. | 100,0 |  | - | 100,0 | - | Микола Саєвич |
| 2 | Реконструкція резервуарів чистої води | шт. | 1 | с.Шепарівці (НС-2) | ІІ–ІІІ кв 2022р.. | 1928,65 | - | - | - | 1928,65 | Микола Саєвич |
| 3 | Встановлення установки доочистки питної води | шт. | 1 | с.Шепарівці (НС-2) | ІІ–ІІІ кв 2022р.. | 2781,0 | - | - | - | 2781,0 | Микола Саєвич |
| 4 | Реконструкція аварійних мереж та будинкових вводів | км. | 0,25 | Згідно проектної документації | ІІ кв 2022р.. | 770,0 | - | - | - | 770,0 | Микола Саєвич |
| 5 | Капітальний ремонт водопроводів | м. | 530 | вул. Театральна 32, вул. Валова 9-13, вул..Франка, 48а, 48бвул. Київська-Сніжна | ІІІ-ІV кв. 2022р. | 490,0 | - | 490,0 | - | - | Микола Саєвич |
| 6 | Капітальний ремонт каналізаційних мереж (в тому числі дворових) | м. | 1 416 | вул. Тютюнника 2, Мазепи, 290, Театральна, 48-52, Заньковецька, 12, Стефаника, 1б, Богуна, 40, Довбуша, 50,0 Січових Стрільців, 23, 25, Мазепи, 268А, Чайковського, 40, Лермонтова, 17, Маковея, 21, Петлюри, 38, 42, Коновальця, 19, вул. Чотового Бурі | ІІ-IV кв. 2022р. | 2 210,73 | - | 2 210,73 | - | - | Микола Саєвич |
| 7 | Капітальний ремонт насосної станції в с. Княждвір | шт. | 1 | с. Княждвір | ІІ кВ 2022 р. | 299,26 | - | 299,26 | - | - | Микола Саєвич |
| 8 | Чистка від порослі ПЛ-6кВ на прогонах | м. | 2 000 | в місцях проходження ліній | ІІІ кв 2022р. | 8,0 | - | - | 8,0 | - | Микола Саєвич |
| 9 | Закупівля паливної деревини | м3 | 270 | Дільниці підприємства | ІІ-ІІІ кв. 2022р. | 350,73 | - | - | 350,73 | - | Микола Саєвич |
| 10 | Очистка від намулу мулових карт №2,№3 | шт. | 2 | Очисні споруди | ІІI-IV кв. 2022р. | 35,0 | - | - | 35,0 | - | Микола Саєвич |
| 11 | Очистка від осаду мінералізатора №2 | шт. | 1 | Очисні споруди | ІІI-IV кв. 2022р. | 20,0 | - | - | 20,0 | - | Микола Саєвич |
| 12 | Капітальний ремонт силового трансформатора ТМ-400 6/0,4 кВ із заміною мастила | шт. | 1 | с.Королівка (ГКНС) | ІІІ кв. 2022р. | 35,0 | - | - | 35,0 | - | Микола Саєвич |
|  | **Всього:** |  |  |  |  | **9 028,37** |  | **2 999,99** | **548,73** | **5479,65** |  |
| **Управління освіти міської ради** |
| 1 | Реконструкція шляхом комплексної термомодернізації будівлі Коломийського ліцею №5 імені Т.Г.Шевченка на про-спекті Грушевського,64  | м.кв. | 1 548 | м.Коломия, пр..М.Грушевського,64 | червень-серпень 2022р. | 1 498,0 | - | 1 498,0 | - | - | Любомир Бордун |
| 2 | Реконструкція шляхом комплексної термомодернізації будівлі Коломийського ліцею №8 на вулиці Є.Коновальця,10  | м.кв. | 1 512 | м.Коломия вул.Є.Коновальця, 10 | червень-серпень 2022р. | 1 498,0 | - | 1 498,0 | - | - | Любомир Бордун |
| 3 | Капітальний ремонт покрівлі Коломийської філії №10 Коломийсь-кого ліцею №9 | м.кв. | 620 | м.Коломия, ВУЛ.Січових Стрільців, 30 | липень-серпень 2022р. | 500,0 | - | 500,0 | - | - | Любомир Бордун |
| 4 | Реконструкція шляхом комплексної термомодернізації будівлі Корницького ліцею Коломийської міської ради на вулиці Перемоги,14 у селі Корнич  | м.кв. | 604 | с.Корнич вул.Перемоги,14 | липень-серпень 2022р. | 500,0 | - | 500,0 | - | - | Любомир Бордун |
| 5 | Капітальний ремонт покрівлі Раківчицького ліцею | м.кв. | 560 | с.Корнич вул.С.Височана, 2 | липень 2022 р. | 500,0 | - | 500,0 | - | - | Любомир Бордун |
| 6 | Капітальний ремонт системи опалення Коломийського будинку дитячої та юнацької творчості | система | 1 | м.Коломия, вул.Театральна,33 | Червень 2021р. | 298,0 | - | 298,0 | - | - | Любомир Бордун |
| 7 | Капітальний ремонт покрівлі Коломийського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №9 «Веселка» | м.кв. | 558 | м.Коломия,вул.Чайковського,20 | липень 2022р. | 498,8 | - | 498,8 | - | - | Любомир Бордун |
| 8 | Ремонт системи водопостачання у Коломийському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №19 «Ромашка» | система | 1 | м.Коломия,вул.Чайковського,20 | липень 2022р. | 50,0 | - | 50,0 | - | - | Любомир Бордун |
|  | **Всього:** |  |  |  |  | **5 342,8** | **-** | **5 342,8** | **-** | **-** |  |
| **Управління культури та туризму міської ради** |
| 1 | Капітальний ремонт системи опалення, водопостачання та водовідведення приміщення МПК "Народний дім"  | система | 1 | м.Коломия,вул. Театральна,27 | 2022р. | 500,0 | - | 500,0 | - | - | Станіслав Баланович |
| 2 | Капітальний ремонт приміщення Будинку культури с.Воскресінці | Примі-щення | 1 | с.Воскресинці, вул.Тараса Шевченка, 40Б | 2022р. | 450,0 | - | 450,0 | - | - | Станіслав Баланович |
| 3 | Капітальний ремонт приміщення Будинку культури с. Раківчик | Примі-щення | 1 | с.Раківчиквул.С.Височана, 1А | 2022р. | 50,0 | - | 50,0 | - | - | Станіслав Баланович |
| 4 | Капітальний ремонт системи опалення, водопостачання та водовідведення ДМШ№1 ім. Кос-Анатольського  | система | 1 | м.Коломия,вул. Театральна,48 | 2022р. | 300,0 | - | 300,0 | - | - | Станіслав Баланович |
| 5 | Капітальний ремонт системи опалення, водопостачання та водовідведення ДМШ№2 ім. Г.Грабець  | система | 1 | м.Коломия,вул.Чайковського,22 | 2022р. | 300,0 | - | 300,0 | - | - | Станіслав Баланович |
| 6 | Капітальний ремонт даху та системи водопостачання та водовідведення ДХШ ім. Я. Пстрака  | Примі-щення | 1 | м. Коломия вул. Петлюри, 34 | 2022р. | 150,0 | - | 150,0 | - | - | Станіслав Баланович |
|  | **Всього:** |  |  |  |  | **1 750,0** | **-** | **1 750,0** | - | - |  |
| **Управління спорту міської ради** |
| 1 | Перевірка стану та ремонт газового обладнання та вентиляційних каналів | - | - | м. Коломия, бул.Л.Українки,43, Петлюри, 11а, 17б | серпень-вересень2022р. | 5,0 |  | 5,0 |  |  | Володимир Колесник |
| 2 | Капітальний ремонт гімнастичного залу КДЮСШ  | Примі-щення | 1 | м. Коломия, бул.Л.Українки,43 | червень-вересень2022р. | 2 801,0 | - | 2 801,0 | - | - | Володимир Колесник |
| 3 | Капітальний ремонт спортивного залу по вул. Довбуша, 147 а  | Примі-щення | 1 | м. Коломия, вул.Довбуша, 147 а | травень-липень2022р. | 500,0 | - | 500,0 | - | - | Володимир Колесник |
| 4 | Капітальний ремонт приміщення по вул. Чайковського, 33  | Примі-щення | 1 | м. Коломия, вул.Чайковського, 33 | червень-вересень2022р. | 150,0 |  | 150,0 |  |  | Володимир Колесник |
|  | **Всього:** |  |  |  |  | **3 456,0** | **-** | **3 456,0** | - | - |  |
| **КНП «Коломийська інфекційна лікарня» міської ради** |
| 1 | Заготівля піщано-соляної суміші для посипання пішохідних доріжок та заїздів | т. | 2 | вул.С.Петлюри 66 | ІІІ квартал 2022р. | \* | - | - | - | \* | Ігор Білоскурський |
| 2 | Провести профобстеження котлів в модульній котельні | - | - | вул.С.Петлюри 66 | ІІ квартал 2022 р. | \* | - | - | - | \* | Ігор Білоскурський |
| 3 | Проведення метрологічної повірки манометрів в модульній котельні | - | - | вул.С.Петлюри 66 | ІІ квартал 2022 р. | \* | - | - | - | \* | Ігор Білоскурський |
| 4 | Проведення чистки димових та вентеляційних каналів | - | - | вул.С.Петлюри 66 | Липень 2022 р. | 500,0 | - | - | 500,0 | - | Ігор Білоскурський |
| 5 | Заміна водовідводів, та їх чистка | - | - | вул.С.Петлюри 66 | ІІ квартал 2022 р. | \* | - | - | - | \* | Ігор Білоскурський |
|  | **Всього:** |  |  |  |  | **500,0** | **-** | **-** | **500,0** | - |  |
| **КНП «Коломийська центральна районна лікарня» міської ради** |
| 1 | Заміна віконних блоків на енергозберігаючі | м.кв. | 320 | вул.Р.Крушельницьких, 26,28вул.Роксолани,7 | ІІ квартал 2022р. | 500,0 | - | 500,0 | - | - | Андрій Кошкін |
| 2 | Заміна окремих ділянок водопроводу холодної води в підвальному приміщенні терапевт-тичного корпусу | м/п | 45 | вул.Р.Крушельницьких, 26 | ІІІ квартал 2022р. | 80,0 | - | 80,0 | - | - | Андрій Кошкін |
| 3 | Заміна трубопроводів опалення від ТК /Дитяча/ до хірургічного корпусу | м/м | 160 | вул.Р.Крушельницьких, 26 | ІІІ квартал 2022р. | 700,0 | - | 700,0 | - | - | Андрій Кошкін |
| 4 | Поточний ремонт патологоанатомічного відділення  | Примі-щення | 1 | вул.Р.Крушельницьких, 26 | ІІІ квартал 2022р. | 200,0 | - | 200,0 | - | - | Андрій Кошкін |
| 5 | Заміна кранів пожежного водопостачання на шарові | к-т | 30 | вул.Р.Крушельницьких, 26,28вул.Роксолани,7вул.І.Мазепи,134 | ІІІ квартал 2022р. | 10,0 | - | 10,0 | - | - | Андрій Кошкін |
| 6 | Ремонт сходів центрального входу терапевтичного корпусу | м.кв. | 70 | вул.Р.Крушельницьких, 26 | ІІІ квартал 2022р. | 120,0 | - | 120,0 | - | - | Андрій Кошкін |
| 7 | Перевірка робочого стану резервних джерел електропостачання | - | - | вул.Р.Крушельницьких, 26,28вул.Роксолани,7вул.І.Мазепи,134 | І-ІV квартал 2022р. | \* | - | - | - | \* | Андрій Кошкін |
| 8 | Промивка,ремонт та гідравлічне випробування систем теплопостачання | - | - | вул.Р.Крушельницьких, 26,28вул.Роксолани,7вул.І.Мазепи,134 | ІІІ квартал 2021р. | \* | - | - | - | \* | Андрій Кошкін |
| 9 | Заміна гідранту | - | - | вул.Р.Крушельницьких, 26 | ІІІ квартал 2022р. | 8,0 | - | 8,0 | - | - | Андрій Кошкін |
| 10 | Оформлення актів готовності до роботи в опалювальний період | - | - | вул.Р.Крушельницьких, 26,28вул.Роксолани,7вул.І.Мазепи,134 | ІІІ квартал 2021р. | \* | - | - | - | \* | Андрій Кошкін |
| 11 | Перевірка робочого стану систем пожежогасіння | - | - | вул.Р.Крушельницьких, 26,28вул.Роксолани,7вул.І.Мазепи,134 | ІІІ квартал 2021р. | \* | - | - | - | \* | Андрій Кошкін |
|  | **Всього:** |  |  |  |  | **1 618,0** | **-** | **1 618,0** | - | - |  |
| **КНП «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» міської ради** |
| 1 | Капітальний ремонт даху амбулаторії ЗП-СМ № 7 | м2 | 415м2 | м. Коломия, вул. Леонтовича, 26а | І-П кв. 2022р. | 390,0 | - | 390,0 | - | - | Марія Буртик |
| 2 | Ремонт приміщення адміністративного корпусу | м2 | 76 м2 | м. Коломия, вул. В. Чорновола, 32 | І-П кв. 2022р. | 180,0 | - | - | 180,0 | - | Марія Буртик |
| 3 | Збільшення потужності електроенергії АЗПСМ № 1 на 36 кВт | кВт | - | м. Коломия, вул. В. Чорновола, 32 | ІIІ-IV кв. 2022р. | 160,0 | - | 160,0 | - | - | Марія Буртик |
| 4 | Збільшення потужності електроенергії та заміна газового опалення на електричне АЗПСМ №4 с. Товмачик | кВт | - | с. Товмачик, вул. Шкільна, 34а | ІIІ-IV кв. 2022р. | 180,0 | - | 180,0 | - | - | Марія Буртик |
| 5 | Встановлення системи протипожежної сигналізації АЗПСМ №3 с. Раківчик | м2 | 140 м2 | с. Раківчик, вул. Л. Українки, 42а | ІIІ-IV кв. 2022р. | 80,0 | - | 80,0 | - | - | Марія Буртик |
| 6 | Обстеження вентиляційних і димових каналів  | - | - | с. Товмачик, вул. Шкільна, 34ас. Раківчик, вул. Л.Українки, 42а | ІIІ-IV кв. 2022р. | 0,5 | - | - | 0,5 | - | Марія Буртик |
| 7 | Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі | м2 | 62 м2 | м. Коломия, вул. В. Чорновола, 32 | ІIІ-IV кв. 2022р. | 200,0 | - | - | 200,0 | - | Марія Буртик |
| 8 | Перевірка електричних схем та електрообладнання | - | - | м. Коломия:вул.В.Чорновола,32;вул. Шевченка, 38;вул. Привокзальна,13вул. Леонтовича,26а;с. Корнич, вул. Перемоги, 36с. Товмачик, вул. Шкільна, 34а;с. Саджавка, вул. Українська, 68;с. Воскресинці, вул. Шевченка, 40а;с. Іванівці, вул. Центральна, 17;с. Шепарівці, вул. Шевченка, 108. | І-П кв. 2022р. | - | - | - | - | - | Марія Буртик |
|  | **Всього:** |  |  |  |  | **1 190,5** | **-** | **810,0** | **380,5** | **-** |  |
| **КНП «Коломийський фтизіопульмонологічний центр» міської ради** |
| 1 | Поточний ремонт сходової та кабінетів | м² | 305 | м.Коломия,в.Замкова,74б | І кв. 2022р. | 49,0 | - | 49,0 | - | - | Віталій Гурник |
| 2 | Заміна вікон на енергозберігаючі | м² | 7 | м.Коломия,в.Замкова,74б | І-П кв. 2022р. | 25,0 | - | 25,0 | - | - | Віталій Гурник |
| 3 | Поточний ремонт каналізації | м² | 20 | м.Коломия,в.Замкова,74б | І-П кв. 2022р. | 24,0 | - | 24,0 | - | - | Віталій Гурник |
| 4 | Поточний ремонт кабінету УЗД  | м² | 27 | м.Коломия,в.Замкова,74б | І-П кв. 2022р. | 20,0 | - | 20,0 | - | - | Віталій Гурник |
|  | **Всього:** |  |  |  |  | **118,0** | **-** | **118,0** | **-** | **-** |  |
|  | **РАЗОМ:** |  |  |  |  | **90 130,67** | **-** | **79 152,19** | **5498,83** | **5479,65** |  |

\* Реалізація проводитиметься за наявності фінансування

**Начальник управління комунального господарства Андрій РАДОВЕЦЬ**