**РІШЕННЯ**

**Коломийської міської ради**

**(69  сесія)**

7  демократичного скликання

від 08.10.2020р.  № 4961-69/2020-69

**Про затвердження програми**

**«Енергодім Коломия»**

**на 2021-2023 роки**

Розглянувши проект Програми «Енергодім Коломия на 2021-2023 роки», розроблений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Фонд енергоефективності»,  з метою стимулювання впровадження комплексних енергозберігаючих заходів в житловому фонді Коломийської міської об’єднаної територіальної громади, міська рада

**вирішила:**

1. Затвердити Програму «Енергодім Коломия» на 2021-2023 роки (далі-Програма), додається.

2. Фінансовому управлінню міської ради (Ганна Бакай) передбачити  кошти на фінансування заходів Програми.

3. Координацію робіт та узагальнення інформації про виконання Програми покласти на головного відповідального виконавця – відділ інвестиційної політики та енергозбереження міської ради (Ірина Жолоб).

4. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Олега Дячука.

5. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин (Роман Крутко).

**Міський голова                                                                                                             Ігор СЛЮЗАР**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

рішення міської ради

від 08.10.2020 р. №4961-69/2020

**Програма «Енергодім Коломия на 2021-2023 роки»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Замовник програми** |  |  |
| **Відділ інвестиційної політики та енергозбереження міської ради** | А | **Ірина ЖОЛОБ** |
| **Керівник програми** |  |  |
| **Заступник міського голови** |  | **Олег ДЯЧУК** |
| **ПОГОДЖЕНО** |  |  |
| **Фінансове управління міської ради** |  | **Ганна БАКАЙ** |
| **Юридичний відділ міської ради** |  | **Любов СОНЧАК** |
| **Відділ економіки міської ради** | А | **Олена ОСТЯК** |
| **Голова постійної комісії**  **міської ради з питань бюджету, інвестицій,  соціально- економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин** |  | **Роман КРУТКО** |

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

**«Енергодім Коломия на 2021-2023 роки»**

1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): відділ інвестиційної політики та енергозбереження міської ради.
2. Розробник Програми: відділ інвестиційної політики та енергозбереження міської ради.
3. Термін реалізації Програми - 2021-2023 роки.
4. Етапи фінансування Програми - щорічно.
5. Обсяг фінансування Програми «Енергодім Коломия на 2021-2023 роки» 7000 тис. гривень (перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми додаються).

додаються).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Роки | Обсяг фінансування (тис. грн.) | | | | |
| Всього | В т.ч. за джерелами фінансування | | | |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Міський бюджет | Інші джерела |
| 2021-2023 | 7000 | - | - | 7000 | - |
| В т.ч. |  |  |  |  |  |
| 2021 | 3000 | - | - | 3000 | - |
| 2022 | 2000 | - | - | 2000 | - |
| 2023 | 2000 | - | - | 2000 | - |

1. Очікувані результати виконання:

-  зменшення обсягів споживання енергоресурсів через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;

-  покращення енергоефективності конструкцій і внутрішньобудинкових мереж житлових будівель;

- зменшення витрат мешканців багатоквартирних будинків на оплату енергоносіїв;

- створення сприятливих умов для розвитку суспільних відносин та довіри між міською владою, кредитно-фінансовими установами та мешканцями міста;

-  формування в суспільстві свідомого ставлення до енергоощадності.

1. Термін проведення звітності

Програма є середньостроковою та реалізовуватиметься  впродовж 2021– 2023 років. Координація і контроль за виконанням Програми покладається на відділ інвестиційної політики та енергозбереження міської ради та постійну комісію міської ради з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин.

Відділ інвестиційної політики та енергозбереження міської ради готує і подає у відділ економіки міської ради звіти про стан виконання заходів Програми:

Квартальний звіт до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом (наростаючим підсумком);

Річний звіт до 20 січня наступного за звітним роком;

Після закінчення встановленого терміну виконання Програми подається кінцевий звіт про результати виконання Програми не пізніше, ніж через місяць після закінчення встановленого терміну виконання Програми.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Замовник програми** |  |  |
| Відділ інвестиційної політики та енергозбереження міської ради | А | **Ірина ЖОЛОБ** |
| **Відповідальний виконавець**  Відділ інвестиційної політики  та енергозбереження міської ради  **Керівник програми** | А | **Ірина ЖОЛОБ** |
| Заступник міського голови |  | **Олег ДЯЧУК** |

**Обґрунтування доцільності затвердження Програми**

Процес реформування сфери комунальних послуг в житлово-комунальному господарстві є однією з основних проблем сьогодення. Розроблення ефективних заходів з енергозбереження та зменшення обсягів використання енергоресурсів є одним з важливих напрямів розвитку територіальної громади. З метою реалізації на місцевому рівні державної політики енергозбереження, запровадженню комплексного підходу для зменшення фінансового навантаження на об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі - ОСББ), що проводять заходи з енергоефективності, розроблено програму «Енергодім Коломия на 2021-2023 роки».

Програма передбачає механізм підтримки ОСББ шляхом відшкодування частини суми кредиту, отриманого на впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів, передбачених державною Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім».

Програмою запропоновано порядок використання коштів, передбачених в міському бюджеті на відшкодування частини суму кредиту, залученого в кредитно-фінансових установах в тому числі банках-партнерах(учасники програми фонду енергоефективності «Енергодім»).

**Мета Програми –**створення ефективного механізму стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів в житлово-комунальному секторі, шляхом відшкодування з міського бюджету частини суми кредиту, отриманого ОСББ на реалізацію енергозберігаючих заходів. Реалізація програми сприятиме зниженню фінансового навантаження на ОСББ і в подальшому забезпечить зменшення споживання енергоресурсів і витрат населення на їх оплату та покращення екологічної ситуації в громаді.

**Завдання Програми:**

* проведення комплексних заходів з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків;
* забезпечення механізму фінансування заходів з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків;
* зниження видатків мешканців багатоквартирних будинків на оплату енергоносіїв;
* підвищення рівня комфорту та якості життя мешканців громади;
* підвищення культури споживання енергії та відповідальності житлових об’єднань у сфері енергозбереження та енергоефективності.

**Порядок відшкодування частини суми кредиту**

Порядок відшкодування частини суми кредиту, залученого ОСББ у кредитно-фінансових установах для впровадження енергоефективних заходів визначає механізм використання коштів, передбачених в міському бюджеті на відшкодування частини суми кредиту, залученого у кредитно-фінансових установах, що надаються ОСББ, які зареєстровані на території Коломийської міської об’єднаної територіальної громади (далі – Позичальник) на впровадження заходів в рамках реалізації державної Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім».

З міського бюджету надається відшкодування частини суми кредиту, залученого ОСББ у кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів у розмірі 10% від основної суми кредиту.

Позичальник зможе отримати відшкодування частини суми кредиту лише за одним кредитним договором, укладеним  для впровадження енергоефективних заходів, передбачених державною Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» (Додаток 2 до Програми).

Відшкодування частини суми кредиту здійснюється на підставі договору про взаємодію (далі –Договір), укладеного між Коломийською міською радою та кредитно-фінансовими установами (Додаток 5 до Програми).

Кредит Позичальникам надається кредитно-фінансовими установами в національній валюті для впровадження енергоефективних заходів, передбачених державною Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім».

Кредитно-фінансова установа у кредитному договорі в графі «Цілі кредитування» зобов’язана зазначити «Відповідно до програми «Енергодім Коломия на 2021-2023 роки».

Відшкодування частини суми кредиту, отриманого для впровадження енергоефективних заходів, передбачених державною Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім», відбувається на підставі формування кредитно-фінансовою установою пакету документів (додаток 3 до Програми) та зведеного реєстру позичальників (додаток 2 до Договору про взаємодію).

Після отримання від Позичальника повного пакету документів, що підтверджує цільове використання кредитних коштів, кредитно-фінансові установи щомісячно, не пізніше 5 числа місяця наступного за звітним, подають відділу інвестиційної політики та енергоефективності міської ради сформований за даний  час реєстр позичальників (додаток 1 до Договору про взаємодію), які отримали кредит на цілі, передбачені державною Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім», та заяву Позичальника щодо участі у Програмі (додаток 4 до Програми).

Після формування повного пакету документів, кредитно-фінансова установа надає відділу інвестиційної політики та енергозбереження Коломийської міської ради не пізніше 15 числа місяця наступного за звітним два примірники зведених реєстрів Позичальників, які взяли кредити у кредитно-фінансових установах для впровадження енергоефективних заходів, передбачених державною Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім», для прийняття рішення щодо відшкодування.

Позичальники, що отримали в звітному місяці кредит, але не подали до кредитно-фінансової установи визначені умовами кредитного договору документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, включаються кредитно-фінансовою установою до зведеного реєстру позичальників у наступному періоді, після отримання кредитно-фінансовою установою необхідних документів.

Відшкодування частини суми кредиту у поточному місяці проводиться міською радою після засідання Комісії з питань відшкодування з місцевого бюджету частини суми кредиту, отриманого у кредитно-фінансових установах для впровадження енергоефективних заходів, передбачених державною Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім», (далі – Комісія), та прийняття нею відповідного рішення.

Комісія утворюється розпорядженням міського голови, яким затверджується її кількісний та персональний склад.

Засідання Комісії проходять в міру надходження від кредитно-фінансових установ зведених реєстрів Позичальників.

За результатами розгляду поданих зведених реєстрів Позичальників, Комісія приймає рішення про погодження до відшкодування у поточному місяці частини суми кредиту з міського бюджету та проведення подальшої роботи Коломийської міської ради по перерахуванню необхідних коштів на рахунки Позичальників, які відкриті у відповідних кредитно-фінансових установах.

Кредитно-фінансові установи протягом трьох робочих днів перераховують кошти на розрахункові рахунки відповідних Позичальників, що відкриті в кредитно-фінансових установах для погашення частини суми кредиту.

Результати засідання Комісії оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем Комісії.

Рішення Комісії приймається на засіданні більшістю голосів від загального складу Комісії відкритим голосуванням.

У разі виявлення невідповідностей у відомостях щодо окремих Позичальників, зазначених у зведеному реєстрі Позичальників, Комісія у триденний строк повідомляє про це кредитно-фінансову установу для усунення невідповідностей.

Коломийська міська рада перевіряє отримання Позичальником бюджетних коштів, перерахованих на відшкодування частини суми кредиту, шляхом отримання від кредитно-фінансової установи довідки про перерахування вказаних коштів на рахунки Позичальників, яка надається щомісячно протягом трьох банківських днів після їх перерахування.

Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких видів штрафів та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору.

Обов’язковою умовою для включення кредитно-фінансовою установою відомостей до реєстру позичальників є подання Позичальником копії документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів відповідно до умов кредитного договору.

Документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, зберігаються в кредитно-фінансових установах протягом терміну, передбаченого законодавством для зберігання документів за кредитною операцією та надаються кредитно-фінансовою установою відділу інвестиційної політики та енергозбереження міської ради за умови попереднього письмового повідомлення про це кредитно-фінансової установи за 10 банківських днів у вигляді належним чином завірених копій.

**Фінансове забезпечення Програми**

Відшкодування частини суми  кредитів здійснюється в межах кошторисних призначень, передбачених на Програму в міському бюджеті на відповідний рік та відповідно до помісячного плану асигнувань.

Обсяг фінансування затверджується щорічно міською радою і враховується при формуванні видатків міського бюджету та при потребі коригується протягом поточного року при уточненні міського бюджету.

Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів в рамках Програми здійснюється у визначеному законодавством порядку.

Прогнозний обсяг відшкодування частини суми кредитів, отриманих  ОСББ на впровадження заходів з енергоефективності у багатоквартирних будинках Коломийської міської об’єднаної територіальної громади  на 2021-2023 роки наведено в таблиці 1.

***Таблиця 1***

**Прогнозний обсяг відшкодування частини суми кредитів, отриманих  ОСББ на впровадження заходів з енергоефективності у багатоквартирних будинках Коломийської міської об’єднаної територіальної громади  на 2021-2023 роки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів необхідних для виконання Програми | Усього витрат на виконання Програми (тис. грн.) | | | |
| 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Всього витрат |
| Обсяг ресурсів,  усього,  у тому числі:  міський бюджет | 3 000,00  3 000,00 | 2 000,00  2 000,00 | 2 000,00  2 000,00 | 7 000,00   1. 000,00 |

**Очікувані результати виконання Програми**

-  зменшення обсягів споживання енергоресурсів шляхом стимулювання впровадження комплексних заходів з енергозбереження;

-  покращення енергоефективності конструкцій і внутрішньобудинкових мереж житлових будівель;

- зменшення витрат мешканців багатоквартирних будинків на оплату енергоносіїв;

- створення сприятливих умов для розвитку суспільних відносин та довіри між міською владою, кредитно-фінансовими установами та мешканцями міста;

          -  формування в суспільстві свідомого ставлення до енергоощадності.

**Додаток 1**

**до Програми**

**Перелік**

**заходів, обсяги та джерела фінансування міської програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування заходу** | **Виконавець** | **Термін виконання** | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.** | | | | | | **Очікуваний результат** |
| **Роки** | **Всього**  **Тис. грн** | **В т.ч. за джерелами фінансування** | | | |
| **Державний бюджет** | **Обласний бюджет** | **Міський бюджет** | **Інші джерела** |
|  | Відшкодування частини суми кредитів, отриманих  ОСББ на впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів, передбачених державною Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім». | Відділ інвестиційної політики та енергозбереження міської ради | 2021-2024 роки | **2021-2024 рр. в т.ч.** | **7000** | - | - | **7000** | - | Зменшення обсягів споживання енергоресурсів шляхом впровадження комплексних заходів з енергозбереження, підвищення рівня енергоефективності багатоквартирних будинків. |
| 2021 | 3000 | - | - | 3000 | - |
| 2022 | 2000 | - | - | 2000 | - |
| 2023 | 2000 | - | - | 2000 | - |

**«Енергодім Коломия  на 2021-2023 роки»**

**Замовник програми**

  Відділ інвестиційної політики

  та енергозбереження міської ради**Ірина ЖОЛОБ**

**Керівник програми**

  Заступник міського голови**Олег ДЯЧУК**